Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    18.03.2021г. № 35

с. Домашка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация, развитие и содержание  автомобильных  дорог общего пользования местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области  на 2018–2023 годы»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация, развитие и содержание  автомобильных  дорог общего пользования местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области  на 2018–2023 годы» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский От 18.03.2021г. № 35 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

«Модернизация, развитие и содержание  автомобильных  дорог общего пользования местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области  на 2018–2023 годы»

2. Цель программы

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задачи программы

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

В соответствии с целями  и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; | % | 29,545 | 18,318 | 62 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |  |
| 2. | доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 29,545 | 29,545 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |  |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  | Наименование цели, задачи, мероприятия | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |
| Цель. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка |  |  |  |
| Задача. Приведение технического состояния автодорог поселения в соответствие с эксплуатационными требованиями и требованиями по безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2229,1 | Администрация сельского поселения Домашка |
| Задача. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 2 | Деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 805,5 | Администрация сельского поселения Домашка |
| 3 | Проектирование строительства и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту | 2031,6 | Администрация сельского поселения Домашка |
| Итого по Программе |  | 5066,2 |  |

3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

По итогам 2020 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полной мере. Исполнено мероприятие по проектированию строительства и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по  объекту "Строительство дорог по улицам Зеленая, Рабочая в с.Домашка Кинельского района Самарской области" в сумме 2031,6 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт в 2019 году, исполнение в 2020 году. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт текущий, ямочный ремонт дорог | 2229,1 |
| 2 | Разработке проекта и комплексных инженерных изысканий по объекту "Строительство дорог по улицам Зеленая, Рабочая в с.Домашка Кинельского района Самарской области" | 2031,6 |
| 3 | Содержание внутри поселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 805,5 |
|  | Всего затраты по программе | 5066,2 |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 131 | Действующий |

  - . Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полном объёме.

3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %

3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с необходимостью дальнейшего развития и  достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении  Домашка  следует продолжить  реализацию программы