| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 10.03.2022 | г. | № | 268 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 677 от 09.04.2020г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2021 год (приложение №1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Смирнов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 268 от «10» марта 2022 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2021 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Задачи, выполняемые в 2021 году:

1. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель).

3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды | Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды (воздуха, почвы) |
| 2. | обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения | Информирование населения через СМИ о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 8 | 11 | 1,4 | Технические условия |
| 1.2. | Количество утвержденных Актов приемки-сдачи рекультивированных земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 12 | 15 | 1,3 | Акты приемки-сдачи рекультивированных земель |
| 1.3. | Количество подготовленной документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 15 | 16 | 1,1 | Письма-утверждение проектов рекультивации |
| Задача 2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь восстановленных земель, нарушенных в результате осуществления природопользователями хозяйственной деятельности на территории района | га | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество статей, опубликованных в средствах массовой информации по экологической тематике | ед | 3 | 2 | 0,7 | Статьи в областном журнале «Самара и Губерния» |
| 3.2. | Количество граждан, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | ед | 85 | 40 | 0,5 | Материалы общественных обсуждений |
| 3.3. | Количество аудиторских заключений по проектным материалам, связанных с восстановлением нарушенных и загрязнённых земель на территории района. | ед | 15 | 16 | 1,1 | Аудиторские заключения по проектам рекультивации |
| 3.4. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия | ед | 14 | 14 | 1,0 | Газета «Междуречье» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,9 |  |

3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

за годы, предшествующие отчетному году.

|  | Наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество разработанных технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель, находящихся в ведении муниципального района |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество утвержденных Актов приемки-сдачи рекультивированных земель, находящихся в ведении муниципального района |  | 225 | 262 | 50 | 117 |
|  | Количество подготовленной документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящихся в ведении муниципального района |  | 254 | 177 | 100 | 340 |
| Задача 2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель) |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь восстановленных земель, нарушенных в результате осуществления природопользователями хозяйственной деятельности на территории района |  | 0 | 148 | 275 | 719 |
| Задача 3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество статей, опубликованных в средствах массовой информации по экологической тематике |  | 67 | 100 | 67 | 67 |
|  | Количество граждан, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  | 100 | 100 | 82 | 100 |
|  | Количество аудиторских заключений по проектным материалам, связанных с восстановлением нарушенных и загрязнённых земель на территории района |  | 179 | 179 | 73 | 313 |
|  | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия |  | 313 | 207 | 250 | 193 |

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2021 году в рамках выполнения задачи по обеспечению реализации экологических интересов населения района, предотвращения текущего негативного воздействия на окружающую среду были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

1. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду (почву):

- в 2021 году разработано 11 технических условий на восстановление нарушенных земель, находящихся в ведении муниципального района Кинельский после строительства объектов АО «Самаранефтегаз», реконструкции объектов АО «Транснефть Приволга».

- по поступившим заявкам от организаций была организована работа комиссии по вопросам рекультивации земель сельскохозяйственного назначения муниципального района Кинельский. Были приняты земельные участки после восстановления нарушенных земель при строительстве объектов АО «Транснефть-Приволга» и составлены Акты приемки-сдачи рекультивированных земель в количестве 15 шт.;

- для утверждения проектов рекультивации нарушенных земель была подготовлена документация в количестве 16 шт. для объектов АО «Самаранефтегаз», АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Прикамье», АО «РИТЭК».

2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности:

- выполнение работ по биологическому этапу рекультивации земельных участков, находящихся в ведении муниципального района Кинельский, в 2021 году не проводились из-за отсутствия финансирования на данный видработ.

3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду:

В течение 2021 года в областном журнале «Самара и Губерния» были опубликованы статьи в количестве 2 шт. о  достижениях муниципального района Кинельский в сфере природопользования (№2 «Нашу планету нам и беречь», №4 «Это касается каждого»).

С целью информирования населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности природопользователей в районной газете «Междуречье» были опубликованы статьи в количестве 14 шт. и проведены общественные обсуждения по намечаемой хозяйственной деятельности в количестве 13 шт. На общественные обсуждения выносились предпроектные материалы строительства объектов АО «Самаранефтегаз», заказчики по проведению общественных обсуждений – ООО «СамараНИПИнефть».

За период 2021 года по поступившим заявкам была проведена работа по экологическому аудиту 16 проектов рекультивации в сфере землепользования, из них:

ООО «ИТ-Сервис» - 7 шт.

ООО «Абрис» - 1 шт.

АО «Транснефть-Приволга» - 6 шт.

ООО «РКЦ» - 1 шт.

ЗАО «Алмет» - 1 шт.

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий:

- по улучшению экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды;

- по обеспечению населения информацией по экологическим проблемам в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 3483,7 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2021 году составил 3465,1 тыс. рублей или 99,5 %.

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

| № п/п | Муниципальной программа «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы», утвержденная Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.12.2016 года №2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Объем финансиро вания за счет всех источников, всего (тыс.руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соиспол нитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
|  | 1. Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, выполняемые в рамках муниципального задания | 3169,1 | 3169,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169,1 | 3169,1 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природопользования» |  |
|  | 2. Иные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3. Иные мероприятия, направлен ные на обеспечение реализации экологических интересов населе ния района, предотвращение текущего негативного воздейст вия на окружающую среду | 296,0 | 296,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,0 | 296,0 | 0 | 0 |  |  |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Досрочное прекращение | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 28.12.2021 г. №2079 | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 02.12.2021 г. №1871 | Утратило силу |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.03.202 г. №400 | Утратило силу |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 10.03.2021 г. №329 | Утратило силу |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2020 г. №2243 | Утратило силу |
| 6 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 14.12.2020 г. №2077 | Утратило силу |

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где: весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 98,7 х 0,5 + 99,5 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1 = (11/8 + 15/12 + 16/15 + 2/3 + 40/85 + 15/15 + 14/14) / 7 х 100% = 99 %

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

Р1 = 11/ 8 = 1,4

Р2 = 15 / 12 = 1,3

Р3 = 16 / 15 = 1,1

Р4 = 0 / 0 = 0

Р5 = 2 / 3 = 0,7

Р6 = 40 / 85 = 0,5

Р7  = 16 / 15 = 1,1

Р8 = 14 / 14 = 1,1

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = (3465,1 / 3483,7) х 100% = 99,5 %

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (2440 / 2440) х 100% = 100 %

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году.

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 198 | 174 | 138 | 112 |