29.02.2016 года в администрации муниципального района Кинельский прошло очередное заседание паводковой комиссии муниципального района Кинельский под председательством главы муниципального района Кинельский Абашина Н.В. (председатель комиссии)

На заседании был рассмотрен вопрос:

1. О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Кинельский по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2016 году и мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций при эксплуатации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории района.

По данному вопросу приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию директора муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Суворова А.В., начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский Троц С.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Кинельский:

- провести очередные заседания противопаводковых комиссии, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопроса обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в текущем году на подведомственных территориях.

Срок: до 10 марта 2016 года;

- принять меры по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе затопления (подтопления) территорий населенных пунктов.

Срок: постоянно;

- совместно с руководящим составом администрации муниципального района Кинельский, членами комиссий по ЧС и ОПБ принять участие в проведении командно-штабной тренировки по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по ЧС и ОПБ, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области».

Срок: 15-16 марта 2016 года;

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц с началом прохождения паводка, вести мониторинг паводковой обстановки на территории сельских поселений, обеспечить постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на реках и водоемах, а также своевременное реагирование на изменение обстановки при прохождении паводка с представлением ежедневных сведений о складывающейся обстановке в период паводка в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района Кинельский.

Срок: начиная с 01 марта 2016 года до окончания паводка;

- обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения, по сценариям максимального затопления территорий населенных пунктов, уточнить расчеты, порядок отселения и транспортного обеспечения мероприятий по временному отселению населения, особенно детей, престарелых и маломобильных граждан.

Срок: до 20 марта 2016 года.

- при подготовке к прохождению паводка особое внимание уделить защите водоводов, источников водоснабжения, поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм, готовности очистных сооружений.

Срок: на период прохождения паводка;

- организовать проверку наличия и состояния материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить наличие резервов финансовых средств на эти цели.

Срок: до 10 марта 2016 года.

- организовать информирование населения о порядке действий при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки, листовки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в результате поводка.

Срок: до 15 марта 2016 года;

- организовать постоянное информирование населения о прохождении паводка и паводковой обстановке, соблюдении мер безопасности при подъеме уровня воды и правилах поведения на водных объектах при паводке.

Срок: на период прохождения паводка.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский привести в готовность единую дежурно-диспетчерскую службу к работе в паводковый период.

Срок: до 15 марта 2016 года.

4. Главам сельских поселений Бобровка, Домашка, Новый Сарбай, Чубовка развернуть посты наблюдения в населенных пунктах, расположенных в угрожаемых зонах.

Срок: в период паводка 2016 года.

5. Рекомендовать руководителю муниципального казённого учреждения «Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский» Хрисанову Е.И. совместно с главами сельских поселений спланировать и подготовить места безопасного содержания сельскохозяйственных животных на период прохождения паводка, обеспечить подвоз и заготовку необходимого количества кормов.

Срок: до 20 марта 2016 года.

6. Рекомендовать членам паводковой комиссии муниципального района Кинельский совместно с главами сельских поселений провести комиссионные обследования гидротехнических сооружений:

Срок: до 15 марта 2016 года.

7. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Суворову А.В. совместно с главами сельских поселений и собственниками гидротехнических сооружений организовать и провести безаварийную сработку водохранилищ, прудов по сбросу паводковых вод. Обратить особое внимание на объекты, плотины которых находятся в аварийно опасном состоянии.

Срок: до начала прохождения паводка 2016 года.

8. Рекомендовать и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Заречину С.В. совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский и главами сельских поселений создать оперативные и механизированные группы со средствами спасения на воде и обеспечения организованного пропуска паводковых вод, организовать тренировки по их сбору и порядку действий.

Срок: до 15 марта 2016 года.

9. Главам сельских поселений муниципального района Кинельский, руководителям организаций и учреждений, имеющих поручения, письменно проинформировать паводковую комиссию района о результатах выполнения протокольных поручений, в части касающейся, в установленные сроки.

Решение принято единогласно.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский