15.03.2017 года в администрации муниципального района Кинельский прошло очередное заседание паводковой комиссии муниципального района Кинельский под председательством первого заместителя главы муниципального района Кинельский Жидкова Ю.Н. (заместитель председателя комиссии).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Кинельский по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году.

По данному вопросу приняты следующие решения:

1. Информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский Троц С.В., глав сельских поселений принять к сведению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Кинельский:

- провести очередные заседания противопаводковых комиссии, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопроса обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в текущем году на подведомственных территориях.

Срок: до 25 марта 2017 года;

- обеспечить готовность местных автоматизированных систем оповещения к доведению до населения информации об угрозе подтопления (затопления) в населённых пунктах, подверженных угрозе подтопления.

Срок: постоянно;

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц с началом прохождения паводка, вести мониторинг паводковой обстановки на территории сельских поселений, обеспечить постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на реках и водоемах, а также своевременное реагирование на изменение обстановки при прохождении паводка с представлением ежедневных сведений о складывающейся обстановке в период паводка в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района Кинельский.

Срок: начиная с 20 марта 2017 года до окончания паводка;

- обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения, по сценариям максимального затопления территорий населенных пунктов, уточнить расчеты, порядок отселения и транспортного обеспечения мероприятий по временному отселению населения, особенно детей, престарелых и маломобильных граждан.

Срок: до 05 апреля 2017 года;

- при подготовке к прохождению паводка особое внимание уделить защите водоводов, источников водоснабжения, поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм, готовности очистных сооружений.

Срок: на период прохождения паводка;

- уточнить возможные затороопасные участки на подведомственных территориях.

Срок: до 25 марта 2017 года;

- организовать проверку наличия и состояния материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить наличие резервов финансовых средств на эти цели.

Срок: до 25 марта 2017 года;

- организовать информирование населения о порядке действий при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки, листовки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в результате поводка.

Срок: до 25 марта 2017 года;

- организовать постоянное информирование населения о прохождении паводка и паводковой обстановке, соблюдении мер безопасности при подъеме уровня воды и правилах поведения на водных объектах при паводке.

Срок: на период прохождения весеннего половодья 2017 года.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский спланировать проведение дополнительных мероприятий по обеспечению готовности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Кинельский к работе в паводковый период. С 20 марта 2017 года паводковую обстановку отражать в ежедневных докладах и донесениях по линии ЕДДС.

Срок: на период прохождения весеннего половодья 2017 года.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Домашка, Новый Сарбай, Чубовка развернуть посты наблюдения в населенных пунктах, расположенных в угрожаемых зонах.

Срок: за неделю до вскрытия рек.

5. Рекомендовать руководителю муниципального казённого учреждения «Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский» Хрисанову Е.И. совместно с главами сельских поселений:

- организовать учёт сельскохозяйственных животных, находящихся в предполагаемых зонах подтопления, спланировать и подготовить места безопасного содержания сельскохозяйственных животных на период прохождения паводка, обеспечить подвоз и заготовку необходимого количества кормов.

Срок: с 05 апреля 2017 года;

- организовать проверку наличия и порядок хранения на складах минеральных удобрений, агрохимикатов, пестицидов с целью принятия мер по недопущению их смыва половодьем и паводковыми водами;

Срок: до 25 марта 2017 года;

- совместно с главным ветеринарным врачом ГБУ СО «СВО Кинельской райСББЖ» организовать проверку состояния скотомогильников и при необходимости принять меры по недопущению их разрушения половодьем и паводковыми водами.

Срок: до 25 марта 2017 года.

6. Рекомендовать и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Заречину С.В. совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский и главами сельских поселений организовать проверку механизированных групп по их укомплектованности личным составом и техникой.

Срок: до 25 марта 2017 года.

7. Главам сельских поселений муниципального района Кинельский, руководителям организаций и учреждений, имеющих поручения, письменно проинформировать паводковую комиссию района о результатах выполнения протокольных поручений, в части касающейся, в установленные сроки.

Решение принято единогласно.

2. О подготовке гидротехнических сооружений и готовности по обеспечению их безаварийной работы в период прохождения весеннего паводка 2017 года.

По данному вопросу приняты следующие решения:

1. Информацию директора муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Суворова А.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать членам паводковой комиссии муниципального района Кинельский совместно с главами сельских поселений провести комиссионные обследования гидротехнических сооружений.

Срок: до 25 марта 2017 года.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Кинельский организовать мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений.

Срок: на период прохождения весеннего половодья 2017 года.

4. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Суворову А.В. совместно с главами сельских поселений и собственниками гидротехнических сооружений организовать и провести безаварийную сработку водохранилищ, прудов, плотины которых находятся в аварийно-опасном состоянии.

Срок: до начала прохождения весеннего половодья 2017 года.

5. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Суворову А.В. совместно председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Скрипниковой Т.П. провести совещание по оформлению в собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений и дальнейшему их использованию.

Срок: до 28 марта 2017 года.

6. Главам сельских поселений муниципального района Кинельский, руководителям организаций и учреждений, имеющих поручения, директору муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Суворову А.В., председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Скрипниковой Т.П. письменно проинформировать паводковую комиссию района о результатах выполнения протокольных поручений, в части касающейся, в установленные сроки.

Решение принято единогласно.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский