26.03.2018 года в администрации муниципального района Кинельский прошло очередное заседание паводковой комиссии муниципального района Кинельский под председательством главы муниципального района Кинельский Абашина Н.В.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Кинельский по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году.

По данному вопросу приняты следующие решения:

1. Информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский Троц С.В., глав сельских поселений принять к сведению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Кинельский:

- провести очередные заседания противопаводковых комиссии, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопроса обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в текущем году на подведомственных территориях.

Срок: до 02 апреля 2018 года;

- обеспечить готовность местных автоматизированных систем оповещения к доведению до населения информации об угрозе подтопления (затопления) в населённых пунктах, подверженных угрозе подтопления.

Срок: постоянно;

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц с началом прохождения паводка, вести мониторинг паводковой обстановки на территории сельских поселений, обеспечить постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на реках и водоемах, а также своевременное реагирование на изменение обстановки при прохождении паводка с представлением ежедневных сведений о складывающейся обстановке в период паводка в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района Кинельский.

Срок: начиная с 29 марта 2018 года до окончания паводка;

- обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения, по сценариям максимального затопления территорий населенных пунктов, уточнить расчеты, порядок отселения и транспортного обеспечения мероприятий по временному отселению населения, особенно детей, престарелых и маломобильных граждан.

Срок: до 05 апреля 2018 года;

- при подготовке к прохождению паводка особое внимание уделить защите водоводов, источников водоснабжения, поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм, готовности очистных сооружений.

Срок: на период прохождения паводка;

- уточнить возможные затороопасные участки на подведомственных территориях.

Срок: до 29 марта 2018 года;

- организовать проверку наличия и состояния материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить наличие резервов финансовых средств на эти цели.

Срок: до 29 марта 2018 года;

- организовать информирование населения о порядке действий при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки, листовки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в результате паводка.

Срок: до 02 апреля 2018 года;

- организовать постоянное информирование населения о прохождении паводка и паводковой обстановке, соблюдении мер безопасности при подъеме уровня воды и правилах поведения на водных объектах при паводке.

Срок: на период прохождения весеннего половодья 2018 года.

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский спланировать проведение дополнительных мероприятий по обеспечению готовности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Кинельский к работе в паводковый период. С 27 марта 2018 года паводковую обстановку отражать в ежедневных докладах и донесениях по линии ЕДДС.

Срок: на период прохождения весеннего половодья 2018 года.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Бобровка, Георгиевка, Домашка, Новый Сарбай, Чубовка:

- развернуть посты наблюдения в населенных пунктах, расположенных в угрожаемых зонах.

Срок: за неделю до вскрытия рек;

- провести подворовый обход жителей домов, расположенных в возможных зонах подтопления (затопления) с вручением памяток о порядке действий при подтоплении территорий, домов под роспись.

Срок: до 04 апреля 2018 года.

5. Рекомендовать руководителю муниципального казённого учреждения «Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский» Хрисанову Е.И. совместно с главами сельских поселений:

- организовать учёт сельскохозяйственных животных, находящихся в предполагаемых зонах подтопления, спланировать и подготовить места безопасного содержания сельскохозяйственных животных на период прохождения паводка, обеспечить подвоз и заготовку необходимого количества кормов.

Срок: с 05 апреля 2018 года;

- организовать проверку наличия и порядок хранения на складах минеральных удобрений, агрохимикатов, пестицидов с целью принятия мер по недопущению их смыва половодьем и паводковыми водами;

Срок: до 29 марта 2018 года;

- совместно с главным ветеринарным врачом ГБУ СО «СВО Кинельской райСББЖ» организовать проверку состояния скотомогильников и при необходимости принять меры по недопущению их разрушения половодьем и паводковыми водами.

Срок: до 29 марта 2018 года.

6. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Заречину С.В. совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский и главами сельских поселений организовать проверку механизированных групп по их укомплектованности личным составом и техникой.

Срок: до 29 марта 2018 года.

7. Главам сельских поселений муниципального района Кинельский, руководителям организаций и учреждений, имеющих поручения, письменно проинформировать паводковую комиссию района о результатах выполнения протокольных поручений, в части касающейся, в установленные сроки.

Решение принято единогласно.

2. О подготовке гидротехнических сооружений и готовности по обеспечению их безаварийной работы в период прохождения весеннего паводка 2018 года.

По данному вопросу приняты следующие решения:

1. Информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский Троц С.В. принять к сведению.

2. Членам паводковой комиссии муниципального района Кинельский совместно с главами сельских поселений провести комиссионные обследования гидротехнических сооружений.

Срок: до 27 марта 2018 года.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Кинельский организовать мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений.

Срок: на период прохождения весеннего половодья 2018 года.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Управление природопользования муниципального района Кинельский» Суворову А.В. совместно с главами сельских поселений организовать и провести безаварийную сработку бесхозяйных гидротехнических сооружений, состояние которых может создать угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Срок: до начала прохождения весеннего половодья 2018 года.

5. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Скрипниковой Т.П. обеспечить контроль за регистрацией права собственности бесхозяйных гидротехнических сооружений и дальнейшему их использованию.

Срок: постоянно.

6. Главам сельских поселений муниципального района Кинельский, руководителям организаций и учреждений письменно проинформировать паводковую комиссию района о результатах выполнения протокольных поручений, в части касающейся, в установленные сроки.

Решение принято единогласно.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский