Приложение № 3 к распоряжению главы муниципального района Кинельский от «09» февраля 2016 года № 186

Регламент

сопровождения инвестиционных проектов по принципу

"одного окна", реализуемых и (или) планируемых к реализации

на территории муниципального района Кинельский

I. Общие положения

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района Кинельский (далее - Регламент), разработан в соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" от 03.02.2012.

1.2. Регламент разработан с целью установления порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района Кинельский и субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории муниципального района Кинельский.

1.3. Для целей Единого регламента используются следующие понятия:

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инициатор инвестиционного проекта - субъект инвестиционной деятельности, обратившийся за содействием в реализации инвестиционного проекта и предоставлением мер поддержки инвестиционной деятельности;

план-график - график выполнения мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта;

технико-экономическое обоснование - расчет экономических показателей инвестиционного проекта, оценка затрат на инвестиционный проект и результатов его реализации, анализ срока окупаемости инвестиционного проекта;

рабочая группа - рабочая группа по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала муниципального района Кинельский, образованная в соответствии с распоряжением главы муниципального района Кинельский от 29.11.2013 года № 997 «О создании рабочей группы по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала» и уполномоченная на организацию  сопровождения инвестиционного проекта (далее – Рабочая группа);

ответственные лица – сотрудники администрации муниципального района Кинельский, назначенные  председателем Рабочей группы по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала муниципального района Кинельский, участвующие в процессе формирования необходимых документов и предоставления необходимой информации, требуемых для принятия решения о реализации инвестиционного проекта на территории муниципального района Кинельский (далее – ответственные лица);

реестр инвестиционных проектов муниципального района Кинельский (далее - реестр) - документ, содержащий информацию о планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального района Кинельский инвестиционных проектах;

сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мер организационного характера, направленных на содействие инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта,  в рамках действующего законодательства;

куратор инвестиционного проекта – назначенный председателем Рабочей группы по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала муниципального района Кинельский сотрудник, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта и ответственный за его реализацию согласно утвержденному плану-графику;

II. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов

2.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инициатора инвестиционного проекта в адрес председателя Рабочей группы.  Обращение может быть направлено в письменном виде или размещено на  инвестиционном форуме «Улучшение инвестиционного климата муниципального района Кинельский» по адресу: http://www.kinel.ru/investitsii/forum/

2.2. Все обращения подлежат регистрации в порядке, установленном положением о Рабочей группе.

2.3. Председатель рабочей группы после регистрации обращения инициатора инвестиционного проекта в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения направляет инициатору инвестиционного проекта письмо, в котором:

уведомляет инициатора инвестиционного проекта о получении его обращения и запрашивает у инициатора инвестиционного проекта презентацию проекта, технико-экономическое обоснование проекта, а также сведения о требуемых параметрах производственной площадки или земельного участка для реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 1 к Регламенту.

2.4. В течение пяти  рабочих дней со дня поступления от инициатора инвестиционного проекта документов, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента, председатель Рабочей группы:

проводит анализ представленных документов;

уведомляет инициатора инвестиционного проекта об осуществлении процедур содействия в реализации инвестиционного проекта по принципу "одного окна" либо об отказе в осуществлении данных процедур;

назначает ответственных лиц и направляет им  документы, полученные от инициатора инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 2.3 Регламента для сопровождения.

информирует инициатора инвестиционного проекта о возможных инструментах содействия, на которые он может претендовать, а также о порядке их применения;

Основанием для отказа в осуществлении процедур содействия в реализации инвестиционного проекта по принципу "одного окна" является отсутствие пакета документов, указанных в пункте 2.3 Единого регламента.

2.5. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в Рабочую группу, несет инициатор инвестиционного проекта.

2.6. Ответственные лица в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса направляют в адрес председателя рабочей группы отчет о проделанной работе, содержащий информацию о  вариантах размещения и подключения объекта к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.7. В случае несогласия инициатора инвестиционного проекта с вариантами размещения и подключения объекта к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры  ответственные лица в течение пяти рабочих дней представляют на рассмотрение  в Рабочую группу  предложение с альтернативным вариантом размещения и подключения объекта к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом пожеланий инициатора инвестиционного проекта.

2.8. В случае отклонения инициатором инвестиционного проекта альтернативного варианта Рабочая группа готовит заключение о невозможности реализации инвестиционного проекта в предложенном виде.

2.9. С целью определения места размещения производства инициатор инвестиционного проекта при содействии ответственных лиц  проводит осмотр предлагаемых производственных площадок или земельных участков. После принятия инициатором инвестиционного проекта решения о месте размещения производства им в адрес председателя Рабочей группы направляется соответствующее уведомление.

2.14. По результатам рассмотрения Рабочей группой выносится решение о целесообразности или нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального района Кинельский и необходимости (возможности) оказания содействия  инициатору инвестиционного проекта. Выписка из протокола заседания Рабочей группы предоставляется инициатору инвестиционного проекта в течение трех рабочих дней после подписания протокола.

2.15. На основании решения Рабочей группы о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального района Кинельский и необходимости (возможности) оказания содействия Рабочей группой совместно с инициатором инвестиционного проекта в течение десяти рабочих дней с даты принятия вышеуказанного решения разрабатывается и утверждается план-график.

III. Ведение реестра инвестиционных проектов

3.1. Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр, размещается уполномоченным органом на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский по адресу: http://www.kinel.ru/investitsii/investitsionnye-proekty/

3.2. Включение инвестиционного проекта в реестр производится ответственным за его ведение на основании решения Рабочей группы.

3.3. Уведомление о включении инвестиционного проекта в реестр в течение трех рабочих дней со дня внесения сведений направляется ответственным за его ведение в адрес инициатора инвестиционного проекта и уполномоченной организации.

3.4. Порядок ведения реестра утверждается приказом председателя Рабочей группы.

IV. Порядок сопровождения инвестиционных

проектов при их реализации

4.1. Формы сопровождения каждого инвестиционного проекта определяются в соответствии с решением Рабочей группы.

4.2. Председатель Рабочей группы после  принятия о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального района Кинельский и необходимости (возможности) оказания содействия инициатору инвестиционного проекта назначает из состава членов Рабочей группы куратора инвестиционного проекта.

4.3. Куратор инвестиционного проекта осуществляет оперативный контроль за реализацией инвестиционного проекта, а также оказывает содействие в его реализации в пределах своей компетенции в соответствии с планом-графиком.

4.4. Куратор ежемесячно представляет в Рабочую группу отчет о  реализации инвестиционного проекта.

4.5. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется в течение всего срока его реализации в соответствии с планом-графиком и бизнес-планом.

4.6. По окончании реализации инвестиционного проекта по согласию инициатора инвестиционного проекта Рабочая группа выносит решение о его информационной поддержке.

Приложение 1 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района Кинельский

Сведения

о требуемых параметрах производственной площадки или

земельного участка для реализации инвестиционного проекта

| Заявитель |  |
| --- | --- |
| Адрес предприятия |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Сумма инвестиций в проект |  |
| Источник финансирования |  |
| Период строительства |  |
| Площадь запрашиваемого участка (кв. м) |  |
| минимальная длина (м) |  |
| минимальная ширина (м) |  |
| Категория земли |  |
| Вид производства |  |
| Класс опасности производства, в том числе пожароопасность |  |
| Санитарно-защитная зона (м) |  |
| Электроснабжение: |  |
| МВт |  |
| категория надежности |  |
| Газоснабжение: |  |
| куб. нМ/год |  |
| куб. нМ/час |  |
| давление |  |
| Водоснабжение: |  |
| общее (куб. м/сутки) |  |
| питьевая (куб. м/сутки) |  |
| техническая (куб. м/сутки) |  |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (куб. м/сутки) |  |
| Водоотведение ливневых вод (л/сек.) |  |
| Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, грузоподъемность) |  |
| Наличие ж/д путей (необходимость, грузооборот вагонов/сутки) |  |
| Количество рабочих мест, создаваемых при реализации проекта |  |
| Другие условия |  |

Дата заполнения