Администрация                                                         ПРОЕКТ

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От                      №

г. Кинель

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 № 2343 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы»»

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.11.2013 г. №1999, Уставом муниципального района  Кинельский Самарской области  администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 № 2343 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы»».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»  Трунова А.А.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением администрации муниципального района Кинельский от №

Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 № 2343 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы»

1. В наименовании и пункте 1 постановления администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 № 2343 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы» вместо слов «на 2018-2024 годы» читать слова «на 2018-2025 годы».

2. В наименовании муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы»  вместо слов «на 2018-2024 годы» читать слова «на 2018-2025 годы».

3. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский от 01.11.2017 г. № 948 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района Кинельский Самарской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Кинельский ; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий); 4. Количество благоустроенных общественных территорий; 5. Площадь благоустроенных общественных территорий; 6. Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий; 7. доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определённых программой | «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 97 475,70279 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 16 521,40 тыс. рублей; в 2019 году – 15 230,53 тыс. рублей; в 2020 году – 15 381,71579 тыс. рублей; в 2021 году – 15 591,2 тыс. рублей; в 2022 году – 15 391,15 тыс. рублей; в 2023 году – 19 359,707 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс.рублей. - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 6 558,11579 тыс. рублей, в том числе из них: в 2018 году –1 652,10 тыс. рублей; в 2019 году – 734,03 тыс. рублей; в 2020 году – 903,98579 тыс. рублей; в 2021 году – 2 109,0тыс. рублей; в 2022 году – 1 159,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей. - за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджетов (при условии предоставления субсидий) – 89 399,58 тыс. рублей, в том числе из них: в 2018 году – 14 869,30 тыс. рублей; в 2019 году – 13 946,50 тыс. рублей; в 2020 году – 14 477,73 тыс. рублей; в 2021 году – 13 482,2 тыс. рублей; в 2022 году – 14 232,15 тыс.рублей; в 2023 году – 18 391,7 тыс.рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей. - за счет внебюджетных источников – 500,0 тыс.рублей, в том числе из них: в 2019 году – 500,0 тыс.руб. - за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств бюджетов сельских поселений – 1017,985 тыс.рублей, в том числе из них: в 2019 году – 50,00 тыс.рублей; в 2023 году – 967,985 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить комплексный подход к благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области повышению качества и комфорта городской среды произвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями; произвести благоустройство общественных территорий |

- Абзац седьмой раздела 2 «Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции: «Срок реализации Программы: 2018 – 2025 годы» .

- Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2018-2025 годах составит 97 475,70279  тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального района Кинельский – 6 558,11579 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального района Кинельский, поступающие из областного и федерального бюджетов – 89 399,58 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 500,0 тыс.руб.;

средства бюджета сельских поселений – 1017,985 тыс.рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2018-2025 годы представлены в приложении №7 к Программе»

6. Приложение №7 к программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2025 годы» изложить согласно Приложению №1 к настоящим изменениям.

|  | Приложение №1 к Изменениям, вносимым в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2017 № 2343 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы», утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский От № |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 – 2025 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 0503 | 29000L5550 | 612 |  |  | 142,00 | 287,50 | 180,00 |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 6679,30 | 4183,95 | 4947,77 | 4874,8 | 5251,05 | 9198,61 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 742,10 | 220,21 | 260,40895 | 679,9 | 276,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,14 |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 8189,00 | 9762,55 | 9529,96 | 8607,40 | 8981,1 | 9193,11 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 | 910,00 | 563,82 | 501,57684 | 1141,6 | 702,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  | 50,00 |  |  |  | 483,85 |  |  |
| ИТОГО по Программе |  | Бюджет муниципального района Кинельский, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) | - - | - - | - - | - - | 14869,30 | 13946,5 | 14477,73 | 13482,2 | 14232,14 | 18391,7 | 0 |  |
|  |  | Бюджет муниципального района Кинельский Самарской области | - | - | - | - | 1652,10 | 734,03 | 903,98579 | 2109 | 979,06 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений Кинельский Самарской области | 955 | 05 03 | 29000L5550 | 612 |  | 50,00 |  |  |  | 967,985 |  |  |

* - Объемы бюджетных ассигнований подлежат корректировке после утверждения объемов финансирования из областного и федерального бюджетов

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств.

РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов

ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.

ВР - код вида расходов классификации расходов бюдже