Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Комсомольский

Муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    16.03.2020 г.   	№   33  .

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы и на период до 2033 года»

за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения  Комсомольский от 20 ноября 2013 № 242, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы и на период до 2033 года» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                          Т.П. Сотникова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Комсомольский

от 16.03.2020 г. № 33

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы и на период до 2033 года» за 2019 год

Основными целями муниципальной программы являются:

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное и железнодорожное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год были заложены денежные средства в размере 12529,0 тыс. рублей, освоено по Программе 12445,4 тыс. рублей.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры сельского поселения на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

за 2019 год

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года» | 12529,0 | 12445,4 | 99 |  |  |