Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Комсомольский

Муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    16.03.2020 г.   	№  35    .

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2023 годы» за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения  Комсомольский от 20 ноября 2013 года № 242, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2023 годы» за 2019 год» согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                            Т.П. Сотникова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Комсомольский

от 16.03.2020 г.  № 35

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2023 годы» за 2019 год

Основными целями Программы являются:

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным после 1 января 2012 года;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства;

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- получение государственной поддержки за счет средств Фонда;

- получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета;

- снос аварийных многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области;

- осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;

- получение государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год были заложены денежные средства в размере 513,80 тыс. рублей. В течение 2018 года расходы по данной Программе составили 503,8 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысится уровень жизни населения.

Отчет

о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2023 годы»

за 2019 год

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2023 годы» | 513,8 | 503,8 | 98 |  |  |