Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Комсомольский Муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2020 № 75 _

«О внесении изменений в постановление

администрации сельского   поселения

Комсомольский муниципального

района Кинельский  от 06.12.2018г. № 504

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы и на период до 2033 года»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Комсомольский, администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский от 06.12.2016 г. № 504 «Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы и на период до 2033 года».

1.1 В разделе 5 таблицу 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

Таблица № 7. Перечень мероприятий Программы

| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский, требующих капитального, текущего ремонта и строительства (к социально значимым объектам). |
| --- |
| № п/п | Наименование улицы | Параметры участка дороги, требующего капитального, текущего ремонта и строительства | Виды работ (капитальный или текущий ремонт, строительство) | Примечание | Планируемые даты реализации/ суммы |
| Школьный маршрут |
| 1 | П. Комсомольский ул. Полевая | 416 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 2,3 тыс. руб. |
| 2 | П. Комсомольский пер. Восточный | 147 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 808500 руб. |
| 3 | С. Покровка ул. Центральная | 1 300 м * 5 м | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт разворотной площадки 20 м * 13 м | 2022-2025г/ 7,15 тыс. руб. |
| 4 | С. Филипповка ул. Рабочая | 368 м * 5 м | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт разворотной площадки 17 м * 16 м | 2022-2024г/ 2,02 тыс. руб. |
| 5 | Ст. Тургеневка ул. Вокзальная | 20 м * 20 м | Строительство | Строительство разворотной площадки | 2022-2023г/ 44000 руб. |
| 6 | Ст. Спиридоновка ул. Железнодорожная | 50 м * 5 м | Строительство | Строительство разворотной площадки 20 м * 20 м | 2022-2023г/ 275000 руб. |
| ДК |  |
| 1 | С. Филипповка ул. Озерная | 622 м * 3,5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2028г/ 2,4 тыс. руб. |
| Места захоронений (кладбища) |
| 1 | С. Павловка | 690 м * 5 м | Капитальный ремонт участка дороги – 400 м Строительство дороги – 290 м | Строительство площадки (стоянки) 20 м * 20 м | 2022-2028г/ 3,8 тыс. руб. |
| 2 | С. Филипповка | 120 м * 4 м | Строительство | Строительство площадки (стоянки) 20 м * 20 м | 2022-2024г/ 528000 руб. |
| 3 | Ст. Тургеневка | 1 800 м * 4 м | Строительство | Строительство площадки (стоянки) 20 м * 20 м | 2022-2023г/ 7,92 тыс. руб. |
| Ж/д вокзал |
| 1 | Ст. Тургеневка ул. Вокзальная | 300 м * 5 м | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт площадки (стоянки) 15 м * 8 м | 2022-2027г/ 1,65 тыс. руб. |
| Тротуары сельского поселения Комсомольский, требующих капитального, текущего ремонта и строительства |
| 1 | П. Комсомольский у. Молодежная | 450 м | Строительство |  | 2022-2023г |
| 2 | П. Комсомольский ул. Комсомольская | 100 м | Строительство | От школы до светофора | 2022-2023г |
| 3 | П. Комсомольский парк | 1 000 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г |
| 4 | П. Комсомольский от ул. Школьной до филиала Кинельгоргаза (ул. Тополиная) | 300 м | Строительство |  | 2022-2023г |
| 5 | П. Комсомольский от ул. Пионерская до ж/д вокзала ст. Тургеневка | 1 100 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский, требующих капитального и текущего ремонта |
| 1 | П. Комсомольский ул. Садовая | 1 500 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2021-2029г/ 8,25 тыс. руб. |
| 2 | П. Комсомольский ул. Школьная | 800 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2021-2025г/ 4,4 тыс. руб. |
| 3 | П. Комсомольский ул. Мира | 900 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 4,95 тыс. руб. |
| 4 | П. Комсомольский ул. Молодежная | 500 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 2,75 тыс. руб. |
| 5 | П. Комсомольский ул. Степная | 800 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 4,4 тыс. руб. |
| 6 | П. Комсомольский ул. Полевая | 416 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 2,3 тыс. руб. |
| 7 | П. Комсомольский ул. Комсомольская | 700 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 3,85 тыс. руб. |
| 8 | П. Комсомольский ул. Ближняя | 600 м * 5 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 3,3 тыс. руб. |
| 9 | П. Комсомольский ул. Аксенова | 800 м * 4 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 3,52 тыс. руб. |
| 10 | С. Покровка ул. Набережная | 640 м * 4 м | Капитальный ремонт |  | 2022-2023г/ 2,82 тыс. руб. |

| Строительство пешеходных переходов, «Лежачих полицейских» и установка светофоров на автомобильных дорогах сельского поселения Комсомольский |
| --- |
| № п/п | Наименование улицы | Количество | Планируемые даты реализации |
| «Лежачий полицейский» |  |
| 1 | С. Павловка ул. Центральная | 2 | 2022-2027г |
| 2 | С. Покровка ул. Центральная | 2 | 2022-2024г |
| 3 | Ст. Тургеневка ул. Вокзальная | 1 | 2022-2023г |
| 4 | П. Комсомольский ул. Молодежная (около детского сада) | 2 | 2022-20238г |
| Пешеходный переход |  |
| 1 | П. Комсомольский ул. Молодежная (детский сад) | 1 | 2022-2025г |
| 2 | П. Комсомольский ул. 50 лет Октября | 1 | 2022-2023г |

| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский, требующих строительства |
| --- |
| № п/п | Наименование улицы | Параметры участка дороги, требующего строительства | Примечание | Планируемые даты реализации/ суммы |
| 1 | П. Комсомольский ул. Садовая | 400 м * 4 м |  | 2022-2026г/ 1,8 тыс. руб. |
| 2 | П. Комсомольский ул. Полевая | 920 м * 5 м |  | 2022-20235г/ 5,06 тыс. руб. |
| 3 | П. Комсомольский ул. Железнодорожная | 600 м * 5 м |  | 2022-20234г/ 3,3 тыс. руб. |
| 4 | П. Комсомольский ул. Солнечная | 2 100 м * 5 м |  | 2022-2030г/ 11,56 тыс. руб. |
| 5 | С. Покровка ул. Центральная | 820 м* 5 м | Строительство разворотной площадки 20 м * 20 м | 2022-2027г/ 4,51 тыс. руб. |
| 6 | С. Покровка ул. Набережная | 730 м * 4 м |  | 2022-2027г/ 3,2 тыс. руб. |
| 7 | С. Покровка ул. Береговая | 740 м * 4 м |  | 2022-2028г/ 3,3 тыс. руб. |
| 8 | ст. Тургеневка ул. Новая | 800 м * 5 м |  | 2022-2030г/ 4,4 тыс. руб. |
| 9 | Ст. Тургеневка ул. Заречная | 1 200 м * 5 м |  | 2022-2027г/ 6,6 тыс. руб. |
| 10 | Ст. Тургеневка ул. Садовая | 800 м * 5 м |  | 2022-2023г/ 4,4 тыс. руб. |
| 11 | Ст. Тургеневка ул. Кооперативная | 800 м * 5 м |  | 2022-2023г/ 4,4 тыс. руб. |
| 12 | Ст. Тургеневка ул. Железнодорожная | 900 м * 5 м |  | 2022-2023г/ 4,95 тыс. руб. |
| 13 | С. Грачевка ул. Некрасовская | 1 300 м * 5 м |  | 2022-2027г/ 7,15 тыс. руб. |
| 14 | С. Грачевка ул. Полевая | 800 м * 5 м |  | 2022-2028г/ 4,4 тыс. руб. |

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                            Т.П. Сотникова