ПРОЕКТ

Собрание представителей

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№______           				                        от ___________ 2020 года

«О внесении изменений в решение

Собрания представителей сельского поселения Кинельский от 17.11.2017  года № 146 «Об утверждении Программы Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2021 годы и на период до 2033 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

- Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Кинельский от 17.11.2017  года № 146 «Об утверждении Программы Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2021 годы и на период до 2033 года»,  следующие изменения:

  - Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» в Паспорте программы читать в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 25 457 536,85 рублей, в том числе: 2018 год – 4 547 491,98 руб. (из них средства областного бюджета – 2 943 171,00 руб.). 2019 год – 3 612 100,00 руб. (из них средства областного бюджета – 1 560 000,00 руб.) 2020 год – 13 498 660,75 руб. 2021 год – 2 068 308,00 руб. 2022-2033 года - 24 819 696,00 руб. Финансирование из бюджета сельского поселения Кинельский ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| --- | --- |

1.2. В разделе 5. абзац «ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» программы изложить в новой редакции:

«ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично-дорожной сети сельского поселения Кинельский

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2018-2033 гг. | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2033 | 24971,8 | 31,61 км. | 25457,54 | 4547,5 | 3612,1 | 13498,7 | 2068,3 | 24 819,7 |  |

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Кинельский (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть).»

  - Раздел 6 изложить в новой редакции:

«6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кинельский.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети  сельского поселения Кинельский на 2018 - 2033 годы, составляет 25 457 536,85 рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2033 годы. Полученные результаты приведены в таб. 6.1.

Таблица 6.1. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сельского поселения Кинельский, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | Содержание и ремонт дорог местного значения | 1091,7 | 3 612,1 | 13498,7 | 2068,3 | 24 819,7 |
| 2 | Передача полномочий по ремонту дороги по ул. Степная пос. Кинельский | 2 331,4 | - | - | - | - |
| 3 | Передача полномочий по ремонту дороги по ул. Набережная 41 пос. Кинельский | 611,7 | - | - | - | - |
| 4 | Передача полномочий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Кинельский: 1) МКД, расположенный по адресу: пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 4; 2) МКД, расположенный по адресу: пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 6; | - | 1560,0 | - | - | - |
| 5 | Передача полномочий по ремонту дороги по ул. Дачная пос. Культура | - | - | - | - | - |
| 5 |  | 512,7 | 2 052,1 | - | - | - |
|  | Итого: | 4547,5 | 3 612,1 | 13498,7 | 2 068,3 | 24 819,7 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  сельского поселения Кинельский показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР приведено в таб. 6.2., 6,3

Таблица 6.2. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  сельского поселения Кинельский в 2018 году, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт дорог местного значения | 1091,7 | 0 | 0 | 1091,7 | 0 |
| 2 | Передача полномочий по ремонту дороги по ул. Степная пос. Кинельский | 2 331,4 | 0 | 2 274,1 | 57,3 | 0 |
| 3 | Передача полномочий по ремонту дороги по ул. Набережная 41 пос. Кинельский | 611,7 | 0 | 591,1 | 20,6 | 0 |
| 4 | Предоставление субсидии МБУ «Муниципальный комплекс» с.п. Кинельский на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг | 512,7 | 0 | 0 | 512,7 | 0 |
|  | Итого: | 4 547,5 | 0 | 2 865,2 | 1 682,3 | 0 |

Таблица 6.3. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  сельского поселения Кинельский в 2019 году, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт дорог местного значения | 1 066,4 | 0 | 0 | 1 066,4 | 0 |
| 2 | Передача полномочий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Кинельский: 1) МКД, расположенный по адресу: пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 4; 2) МКД, расположенный по адресу: пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 6; | 1560,0 | 0 | 1560,0 | 0 | 0 |
| 3 | Предоставление субсидии МБУ «Муниципальный комплекс» с.п. Кинельский на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг | 985,7 | 0 | 0 | 985,7 | 0 |
|  | Итого: | 3 612,1 | 0 | 1560,0 | 3 612,1 | 0 |

Таблица 6.4. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  сельского поселения Кинельский в 2020 году, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 13498,7 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 13498,7 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2033 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, жилищного строительства.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Кинельский, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое;

- доходы населения на уровне средних по району.»

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области:                                                       А.Н. Золотухин