ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИНЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ______ 2020 г. № ___

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года», утвержденной Постановление Правительства Самарской области от 29 марта 2019 года № 179, Постановлением администрации сельского поселения Кинельский от 15.06.2015 года № 43 «Об утверждении  порядка разработки, утверждения, реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области», администрация сельского поселения Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года.

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                          Ю.Г. Ивкина

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

от  ______ года №___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Цели муниципальной программы | - решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года; - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - стимулирование развития жилищного строительства; - содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; - снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов. |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоустроенного жилищного фонда; - развитие жилищного строительства на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области; - осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество (м2) переселенной площади аварийного жилья |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Иные программы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в два этапа: Первый этап – 2020 г. Второй этап – 2021 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 564022,42 рублей, в том числе: средства местного бюджета сельского поселения Кинельский – 564022,42 рублей Объем финансирования по годам: 2020 год – 564022,42 рублей; 2021 год – 0 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Переселение граждан из 6 квартир общей площадью 297,7 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сферы обеспечения жильем, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда один из самых приоритетных проектов, реализуемых в сельском поселении Кинельский Самарской области.

Проблема обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде,  продолжает оставаться в числе первостепенных.

С 2009 года на территории сельского поселения Кинельский Самарской области в целях решения проблемы реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств  государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

Одним из приоритетных национальных проектов во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" является федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках которого необходимо решить задачу по созданию новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Данная муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных положений Федерального закона и предусматривает создание эффективного механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Разработка муниципальной программы осуществлена в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 N 65/пр.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

жилищного строительства. Цель и задачи Программы.

Планируемые конечные результаты реализации Программы

Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде сельского поселения Кинельский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; стимулирование развития жилищного строительства; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

- Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы предусмотрены снос аварийного жилищного фонда, строительство или приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, перечисленных в пунктах 2,3 части 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также переселение граждан в указанные жилые помещения.

Переселение граждан осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации путем предоставления сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский, жилых помещений в домах, указанных в части 3 статьи 20,5 Федерального закона, построенных или приобретенных в муниципальную собственность.

Перечень мероприятий представлен в Приложении № 1

- Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в два этапа:

Первый этап – 2020 г.

Второй этап – 2021 г.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении № 2 к Программе

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы  составляет –  564022,42 рублей, в том числе:

средства местного бюджета сельского поселения Кинельский –  564022,42 рублей

Объем финансирования по годам:

2020 год –  564022,42 рублей;

2021 год –  0 рублей;

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение № 1

к  Постановлению администрации

сельского поселения Кинельский

от ________ № __

.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) |  | Срок реализации |  |  |  | Адреса, переселяемых аварийных домов, Sобщ. м2 |  | Адреса, вновь строящихся многоквартирныхя домов, Sобщ. м2 | Объем финансирования по годам (руб.) |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сроки переселения граждан |  | Сроки сноса аварийных жилых домов |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах при долевом строительстве | Администрация сельского поселения Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры иЖКХ Кинельского района» |  | 2020 |  |  |  | п. Кинельский, ул. Рабочая, д. 2, 327,1 м2 |  | п. Кинельский |  | 0 | Переселение в 2020 году граждан из жилых помещений общей площадью327,1кв. м., признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564022,42 |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564022,42 |  |  |

Приложение № 2

к  Постановлению администрации

сельского поселения Кинельский

от _______ № ___

Индикаторы и показатели,
характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года»

| N п/п | Адрес | Наименование показателей программ | План |  | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021г. |  | 2020 г | 2021г |
| 1. | п. Кинельский, ул. Рабочая, д. 2 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 327,1 |  |  | 327,1 6 24 |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (м2) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих (чел) | 24 |  |  |  |  |
| 2. |  | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | - | - |  | - | - |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (м2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих (чел) |  |  |  |  |  |