Собрание представителей

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 252                                                                                      от «23» июня 2020 года

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 64 от 30.06.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский, Собрание представителей сельского поселения Алакаевка

Р Е Ш И Л О:

1. Внести прилагаемые изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 64 от 30.06.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» и в программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы».

- 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты сельских поселений» раздела «Документы».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                             И.С. Аупенов

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                      Л. И. Погуца

УВЕРЖДЕНЫ

Собранием представителей

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 252 от «23» июня 2020 г.

Изменения, которые вносятся в решение Собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 64 от 30.06.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» и программу.

1. В Паспорте Программы:

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции: «Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1 781,9 тыс. рублей, в том числе:

2017г. – 495,9 тыс. рублей;

2018г. – 338,0 тыс. рублей;

2019г. – 241,0 тыс. рублей;

2020г. – 31,0 тыс. рублей;

2021г. – 35,0 тыс. рублей;

2022г. – 26,0 тыс. рублей;

2023-2026 гг. – 615,0 тыс. рублей.»

2. В Программе:

2.1. Позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Алакаевка. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1 781,9 тыс. рублей, в том числе:

2017г. – 495,9 тыс. рублей;

2018г. – 338,0 тыс. рублей;

2019г. – 241,0 тыс. рублей;

2020г. – 31,0 тыс. рублей;

2021г. – 35,0 тыс. рублей;

2022г. – 26,0 тыс. рублей;

2023-2026 гг. – 615,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы.»

2.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы комплексного систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

| № | Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2026 гг. |  |  |
| 1 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения | 1 188 | 494,0 | 306,0 | 241,0 | 31,0 | 20,0 | 16,0 | 80,0 | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 2 | Модернизация технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения | 98,9 | 1,9 | 32,0 | 0 | 0 | 15,0 | 10,0 | 40,0 | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 3 | Строительство новых водопроводных и канализационных сетей | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 2026 г. | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 4 | Строительство распределительных сетей газоснабжения | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 2026 г. | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 5 | Строительство трансформаторных подстанций 10/04 кВ | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 2026 г. | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 6 | Устройство ограждения охранных зон источников водоснабжения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 7 | Разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Алакаевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 8 | Размещение в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 1 раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 9 | Уборка несанкционированных свалок мусора около контейнерных площадок | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 10 | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 11 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 1 раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 12 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 2 раз в год (апрель, ноябрь) | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 13 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Май, ноябрь | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 14 | Ежегодное проведение "круглых столов" (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 2 раз в год (март, ноябрь) | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 15 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 1 раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 16 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | 1 раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 17 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность, и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Май, декабрь | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 18 | Разработка специализированных программ, направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Сентябрь 2019 г, 2024 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 19 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1 781,9 | 495,9 | 338,0 | 241,0 | 31,0 | 35,0 | 26,0 | 615,0 |  |  |

2.3. Приложение № 2 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2026 |
| 1 | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 56,86 | 56,9 | 57,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 2 | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | шт. | 49 | 54 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |