| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области. ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

#### от 23.03.2020 г.  № 44

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | - Утвержден: постановлением администрации сельского поселения Мала Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 23.03.2020 г. N 44 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

Основными целями муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Малая Малышевка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В 2019 году при решении вопросов благоустройства сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области решались такие задачи, как: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями , приведение в качественное состояние элементов благоустройства и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка.

Приложение 1

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финанси рования на 2019 г., тыс. руб. План | Объемы финанси рования на 2019 г., тыс. руб. Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия по установке детских площадок | 0 | 0 |
|  | мероприятия по обустройству отмостки многоквартирных домов, установка скамеек и урн, устройство дворовых проездов | 0 | 0 |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 62,6 | 62,7 |
|  | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 123,8 | 114,7 |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 15,0 | 18,6 |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории | 109,8 | 121,6 |
|  | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 79,0 | 86,7 |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища, | 10,0 | 23,9 |
|  | Ремонт контейнеров | 7,5 | 22,1 |
|  | Установка новых контейнерных площадок | 40,0 | 50,0 |
|  | Подготовка праздничных мероприятий( проведение конкурсов на лучший дом и подворье) | 20,0 | 20,0 |
|  | Озеленение поселений | 80,0 | 130,0 |
|  | Проведение субботников | 30,0 | 22,8 |
|  | Вывоз ТБО от мест общего пользования | 77,2 | 91,7 |
|  | ИТОГО | 513,5 | 765,7 |

В связи с освоением запланированных затрат мероприятия по  благоустройству привели к ожидаемым результатам программы – улучшение состояния территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.