Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№  2212  от 17.12.2013  года.

Муниципальный район Кинельский

Районная муниципальная программа

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский

на 2014-2018 годы».

2017 год

Паспорт программы.

| Наименование программы | Районная муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района Кинельский |
| Исполнители программы | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский, образовательные учреждения муниципального района Кинельский, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский |
| Разработчик программы | МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский |
| Цель программы | Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| Основные задачи программы | - проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ; - проведение реконструкции зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский; - приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; - оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| Сроки реализации программы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 259 207, 611 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 151 015,8 тыс. рублей; 2015 год – 14 311,189 тыс. рублей; 2016 год – 56 452,962 тыс. рублей; 2017 год – 36 427,660 тыс. рублей; 2018 год – 1000,0 тыс. рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Индикаторы (показатели) достижения цели: - доля объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами, а также доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский. |
| Социально-экономическая эффективность реализации программы | - Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам; - Увеличение количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; - Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям к энергосбережению; - увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, |
| Система организации контроля за ходом исполнения программы | - контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет управление финансами муниципального района Кинельский. |

## Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

и обоснование необходимости ее решения.

Одним из основных направлений социальной политики в муниципальном районе Кинельский  является  создание условий для организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время в соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В настоящее время комплекс объектов системы  образования в муниципальном районе Кинельский представлен 16 зданиями дошкольных образовательных учреждений, 25 зданиями школ.

Подавляющее большинство зданий системы образования было построено более 30 лет назад. Несмотря на то, что ежегодно из бюджета муниципального района Кинельский выделяются средства на проведение текущих и капитальных ремонтов, оснащение зданий в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарными правилами,  потребность в  финансировании вышеуказанных мероприятий остается высокой. В отдельных зданиях детских садов, школах, спортивных залах температура воздуха в течение отопительного периода не соответствует требованиям санитарных правил. Имеют место аварийные ситуации на системах отопления, водоснабжения, канализации.

В большей части зданий системы образования необходимо проведение мероприятий по энергосбережению (ремонт систем отопления, установка пластиковых окон, дверей с теплоизоляцией и т.п.). Кроме того, на ряде объектов требуется проведение капитального ремонта как конструктивных элементов зданий, так и систем коммуникаций.

В свете вышеуказанной проблемы исключительную важность приобретает такое направление деятельности, как проведение капитального ремонта и реконструкции имеющихся  зданий и помещений с целью сохранения их эксплуатационных характеристик.

Реализация программных мероприятий позволит  более качественно решить следующие основные задачи:

обеспечить безаварийное функционирование объектов образования;

улучшить теплотехнические характеристики зданий системы образования;

создать комфортные условия для учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений м. р. Кинельский;

подготовить объекты образования к внедрению федеральных образовательных стандартов;

привести в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности здания и помещения  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

Наряду с этим реализация Программы позволит:

снизить социальную напряженность в районе, связанную с недостаточным количеством мест в ДОУ;

улучшить социально-экономические показатели муниципального района Кинельский вследствие внедрения энергосберегающих технологий, минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций на объектах образования.

Основная цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является  сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

- проведение   реконструкции    зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация Программы позволит добиться:

- Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;

- Увеличения количества  оснащенных современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям к энергосбережению;

-  Увеличения доли  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский.

Сроки и этапы реализации программы.

Сроки реализации программы – 2014- 2018 годы.

Предполагается проведение следующих работ:

- мониторинг текущего состояния зданий системы образования в муниципальном районе Кинельский;

- разработка  плана мероприятий по проведению капитальных ремонтов, реконструкции и оснащению оборудованием  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

- создание системы мониторинга за ходом  реализации программы;

- проведение программных мероприятий;

- оценка полученных результатов.

Нормативно-правовая база.

- Федеральный закон "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении";

- санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91;

- правила пожарной безопасности (ППБ 101–89);

- государственные строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

- государственные строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".

## Целевые индикаторы (показатели),

характеризующие ход реализации Программы.

Индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы, позволяют охарактеризовать полноту достижения цели и задач Программы в предусмотренные сроки и включают следующие группы индикаторов:

индикаторы цели Программы, которые отражают конечный результат деятельности;

индикаторы задач Программы, которые отражают непосредственный результат.

Показатели результативности Программы характеризуют прогресс в достижении цели, решении задач Программы, реализации программных мероприятий.

Применяемые индикаторы основываются на уже существующих программах сбора информации. Источниками информации для расчета показателей результативности являются внутренняя отчетность Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области и  данные мониторинга. Показатели результативности отражают существо измеряемых характеристик, что обеспечивает однозначность их понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей за период реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

## Перечень программных мероприятий.

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, и исполнителей представлен в приложении N 2 к Программе.

## Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются  средства  в объеме  259 207, 611 тыс.  рублей, в том числе в 2014 году –     151 015,8 тыс. рублей, в 2015 году – 14 311,189 тыс. рублей, в 2016 году – 56 452,962 тыс. рублей, в 2017 году – 36 427,660 тыс. рублей, в 2018 году – 1000,0 тыс. рублей  (см. приложение N 2 к настоящей Программе).

Расчет объема денежных средств, выделяемых из бюджета  муниципального района, осуществляется с учетом:

предоставленных заявок от руководителей образовательных учреждений муниципального района;

среднерыночной стоимости соответствующих работ по реконструкции, капитальному ремонту и (или) оборудования;

существующей потребности муниципального образования в обеспечении детей местами в ДОУ;

соответствия здания или помещения системы  образования  санитарным правилам и нормам;

соответствия здания или помещения системы образования  строительным нормам и правилам;

соответствия здания или помещения системы образования  современным требованиям к энергосбережению;

существующей потребности в оснащении современным оборудованием здания или помещения системы  образования.

## Механизм реализации Программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального района Кинельский.

Администрация муниципального района Кинельский осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в случае необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Подготовка предложений по включению в Программу объектов системы дошкольного образования осуществляется заместителем главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

Разработка проектно-сметной документации, контроль качества и хода проведения строительно-монтажных работ проводится МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский.

Подготовка заявок на оснащение оборудованием зданий образовательных учреждений осуществляется руководителями образовательных учреждений при участии специалистов  Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Контроль за целевым предоставлением и расходованием бюджетных средств осуществляет управление финансами администрации муниципального района Кинельский.

## Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы.

Реализация Программы принесет значительный дополнительный социально-экономический эффект,  вследствие внедрения энергосберегающих технологий, минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций на объектах образования.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации Программы станут:

- Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;

- Увеличение количества  оснащенных современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям к энергосбережению;

- Увеличение доли  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский.

Методика

оценки эффективности реализации Программы

«Ремонт и реконструкция  зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:

R1 -  доля  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский;

R2 - Доля  зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН.

Показатель R1 рассчитывается по формуле:

V1

R1 = -----,

K

где:

V1 – количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта;

K – общее количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Показатель R2 рассчитывается по формуле:

V2

R2 = -----,

K

где:

V2 – количество зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН;

K - общее количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

МЕТОДИКА

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы нарастающим итогом за период с начала ее реализации с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1.​ Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2.​ Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации с исключением достигнутых показателей (индикаторов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.

## Приложение N 1

к районной муниципальной программе

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий

школ и детских садов, расположенных

на территории

муниципального района Кинельский

на 2014-2018 годы».

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2018 годы».

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик зданий системы образования , путем реконструкции, капитального ремонта и оснащения современным оборудованием (цель) . |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 48% - на 1.01.14, 52% - на 31.12.14. | 52% - на 1.01.15, 58% - на 31.12.15. | 58% - на 1.01.16, 65% - на 31.12.16. | 65% - на 1.01.17, 68% - на 31.12.17 | 68% - на 1.01.18, 72% - на 31.12.18 |
| 2 | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН. | % | 58% - на 1.01.14, 64% - на 31.12.14. | 64% - на 1.01.15, 70% - на 31.12.15. | 70% - на 1.01.16, 75% - на 31.12.16. | 75% - на 1.01.17, 78% - на 31.12.17. | 78% - на 1.01.18, 81% - на 31.12.18. |

## Приложение N 2

к районной муниципальной программе

" Ремонт, строительство и реконструкция зданий

школ и детских садов, расположенных на

территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы.

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам , тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1692,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 2. | Доукомплектование оборудованием и инвентарем Бобровского детского сада | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 230,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 3. | Противопожарные мероприятия в школах | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.11.14 | 5000,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 4. | Ремонт кровли нежилого здания - школа с. Алакаевка (спортзал и пищеблок) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 842,82 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 5. | Ремонт пищеблоков нежилых зданий школ в с. Бузаевка, с. Сырейка, с. Чубовка муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 2209,26 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 6. | Ремонт нежилого здания детского сада с. Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 20.10.14 | 17 205,43 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 7. | Ремонт кровли нежилого здания школы в с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 90,3 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 8. | Ремонт спортивных залов нежилых зданий школ муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 3540,33 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 9. | Замена оконных конструкций в нежилом здании - школа с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1200,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 10. | Замена оконных конструкций в здании школы с. Покровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1249,8 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 11. | Замена оконных и дверных конструкций в нежилом здании - школа с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1638,01 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 12. | Ремонт кровли нежилого здания - школа с. Красносамарское (пищеблок) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 500,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 13. | Текущий ремонт школ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1500,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 14. | Ремонт отмостки и цоколя в зданиях школ муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 5284,27 - средства бюджета района | . |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 15. | Ремонт системы отопления, канализации, водопровода в здании детского сада с.Чубовка муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 3295,7 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 16. | Проектирование и строительство здания детского сада в с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.14 | 82548,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 17 | Благоустройство территории д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.14 | 464,04 – средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 18 | Монтаж ограждений здания школы с. Бузаевка и здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.11.14 | 1699,91 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 19 | Ремонт подвального помещения нежилого здания школы в с. Чубовка муниципального района Кинельский для размещения тира под пневматическое оружие | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.14 | 951,23 – средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 20 | Проектные работы на реконструкцию объекта «Детский сад» в с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.14 | 2902,25 – средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 21 | Ремонт д/с с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.10.14 | 2865,16 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 22 | Приобретение оборудования и инвентаря для Октябрьской СОШ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.11.14 | 1404,48 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 23 | Оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 15.10.14 | 504,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 24 | Проведение капитального ремонта зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.10.14 | 1647,43 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 25 | Ремонт кровли нежилых зданий школ в муниципальном районе Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.14 | 4135,06 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 26 | Ремонт школы п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 20.10.14 | 6416,33 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 27 | Ремонт кровли нежилого здания- школы с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.08.15 |  | 1012,42 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 28 | Строительство детского сада с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.15 |  | 2500,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 29 | Монтаж блоков передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны | КУМИ | 1.09.15 |  | 1000,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 30 | Благоустройство д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 62,04 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 31 | Ремонт кровли здания школы с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 921,7 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 32 | Замена систем отопления, канализации и водопровода в здании школы с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 2661,73 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 33 | Замена систем канализации и водопровода, ремонт теневых навесов в здании д/с п. Комсомольский, установка доп. радиаторов отопления в здании начальной школы п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 1779,39 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 34 | Замена систем канализации, водопровода и отопления в здании школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 2755,78 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 35 | Устройство вытяжной вентиляции в д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.07.15 |  | 99,38 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 36 | Восстановление покрытия на территории школы с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.15 |  | 149,95 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 37 | Работы по технической проверке и анализу целостности механических и электрических систем в зданиях школ | КУМИ | 15.08.15 |  | 80,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 38 | Ремонт системы вентиляции в пищеблоке школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.08.15 |  | 87,58 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 39 | Ремонт помещений детского сада с. Сколково с целью открытия группы для детей дошкольного возраста | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.09.15 |  | 866,48 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 40 | Ремонт овощехранилища в здании детского сада п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.07.15 |  | 112,76 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 41 | Ремонт выгребной ямы д/с с. М-Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 99,98 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 42 | Ремонт кровли пристроев д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 122,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 43 | Монтаж блоков передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны и систем громкоговорящей связи | КУМИ | 1.09.16 |  |  | 697,5 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 44 | Устранение нарушений СанПиН | КУМИ | 1.09.16 |  |  | 1550,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 45 | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 18,27215 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 46 | Ограждение нежилого здания школы с. Сырейка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 69,19763 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 47 | Ремонт здания СОШ п. Кинельский (кровля д/с, полы, козырек, ограждение) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 2275,51143 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 48 | Ремонт ограждения здания д/с п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 60,01725 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 49 | Ремонт здания хозяйственного блока СОШ с. Георгиевка. Ремонт здания ТИРа СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1096,16559- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 50 | Ремонт крыши перехода в здании начальной школы с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 137,97613 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 51 | Ремонт крыши туалета в здании школы с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 99,50699 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 52 | Ремонт кирпичной кладки стен в здании школы с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 74,22109 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 53 | Ремонт кирпичной кладки стен в здании школы с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 20,49934 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 54 | Замена входных дверных конструкций в здании школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 45,01086 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 55 | Замена входных дверных конструкций в здании школы с. Покровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 31,62125 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 56 | Замена систем канализации, отопления в здании детского сада с. Алакаевка, СОШ с. Алакаевка, СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1600,73314 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 57 | Технологическое присоединение к электрическим сетям реконструируемого детского сада с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 67,65731 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 58 | Ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 43,866,47 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 59 | Ремонт пола в здании детского сада с. Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 11,56545 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 60 | Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 34620,28563 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 61 | Поставка мебели для ГБОУ СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.16 |  |  | 304,024 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 62 | Ремонт системы канализации и выгребной ямы здания школы п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 60,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 63 | Капитальный ремонт системы канализации в здании СОШ п. Октябрьский, монтаж навесов над входом в здание детского сада п. Октябрьский, с. Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1001,45438 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 64 | Замена оконных конструкций в здании СОШ п. Угорье. с. Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 773,15875 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 65 | Экспертиза технического состояния помещений и сетей инженерно-технического обеспечения здания детского сада «Солнышко» с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 90,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 66 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 8,77212 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 67 | Монтаж ограждений вокруг здания детского сада с. Краснорсамарское, устройство крыши в здании СОШ п. Комсомольский и теневых навесов в д/с с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1073,71047 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 68 | Капитальный ремонт помещений ГБОУ СОШ с. Парфеновка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.16 |  |  | 3861,25928 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 69 | Оснащение оборудованием помещений ГБОУ СОШ с. Парфеновка | КУМИ | 1.09.16 |  |  | 587,081 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 70 | Ремонт входного крыльца, замена плитки, установка отливов на окнах в д/с с. Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 58,95805- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 71 | Благоустройство территории нежилого здания школы п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 59,62245- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 72 | Работы по обеспечению технической укрепленности нежилых зданий школ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 109,90171- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 73 | Благоустройство территории нежилого здания школы с. Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 148,04386- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 74 | Благоустройство территории нежилого здания школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 145,96719- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 75 | Разборка и устройство кровли в здании хозблока д/с с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 99,99015- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 76 | Ремонт кровли СОШ с. Сырейка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 25,85561- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 77 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капремонт здания д/с «Солнышко» с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 105,265 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 78 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капремонт здания школы с. Сырейка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 100,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 79 | Благоустройство территорий и проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях: Бобровка, Богдановка, Красносамарское, Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 5250,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 80 | Ремонт крыш нежилых зданий школ с. Сколково и с . Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 70,29 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 81 | Устранение нарушений требований норм противопожарной | КУМИ | 1.09.17 |  |  |  | 1500,0 - средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 82 | Капитальный ремонт нежилого здания СОШ с. Сырейка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 15716,468 - средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 83 | Мероприятия по выполнению предписаний Роспотребнадзора в зданиях образовательных учреждений | КУМИ | 1.09.17 |  |  |  | 1386,006 - средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 84пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 84 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Усиление наружных и внутренних стен здания ГБОУ СОШ п. Комсомольский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 11,69611- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 85 | Обследование и разработка технической документации здания СОШ п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 98,67632- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 86 | Ремонт выгребной ямы на территории детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 129,99989- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 87 | Ремонт спортивного зала здания общеобразовательного учреждения в с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 456,8401- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 88 | Ремонт фасада здания школы в с. Сырейка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 1153,74083- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 89 | Мероприятия по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения, находящегося в муниципальной собственности, занимаемого ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 4256,531- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 90 | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский | КУМИ | 1.09.17 |  |  |  | 425,653- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 91 | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 95,80035- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 92 | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 63,62343- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 93 | Благоустройство территорий и проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Алакаевка, Богдановка, Домашка, Кинельский,Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 8000,0- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 94 | Приобретение верстаков и наборов токарных резцов для Комсомольской СОШ | КУМИ | 1.11.17 |  |  |  | 77,0- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 95 | Приобретение специальной мебели для кабинетов химии в школы м.р. Кинельский | КУМИ | 1.11.17 |  |  |  | 691,73- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 96 | Усиление наружных и внутренних стен здания ГБОУ СОШ п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.09.17 |  |  |  | 1771,762- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 97 | Ремонт кровли здания школы с. Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.17 |  |  |  | 30,6794- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 98 | Изготовление и монтаж снегозадержателей нежилых зданий общеобразовательных учреждений с. Алакаевка, с. Чубовка, с. Сколково и п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.17 |  |  |  | 99,31589- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 99 | Ремонт спортивного зала нежилого здания школы п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 25.12.17 |  |  |  | 462,1378- средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 100 | Устранение нарушений требований СанПиН | КУМИ | 1.09.18 |  |  |  |  | 1000,0 - средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |

ИТОГО: 259 207, 611 тыс.  рублей (двести пятьдесят девять миллионов  двести семь  тысяч шестьсот одиннадцать рублей).