Приложение

к Постановлению главы

муниципального района Кинельский

№ 513 от «20» апреля 2011 года

Целевая программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ» НА 2009-2018 ГОДЫ

- 2011 год

- Паспорт программы

- ПАСПОРТ

- целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2018 годы

| Наименование Программы | - Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2018 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация Кинельского района |
| Цели и задачи программы | 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; 3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; 4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; 5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2018 годы |
| Характеристика программных мероприятий | - Систематический контроль над качеством выполнения работ подрядными организациями при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 167 744,48 тыс. руб., из них: 2009 г. –20509,3 тыс. руб., 2010 г. – 0 тыс. руб., 2011 г. – 14878,96 тыс. руб., 2012 год – 0 тыс. руб., 2013 год – 34594,0 тыс. руб., 2014 год – 14851,9 тыс. руб., 2015 год – 8165,23 тыс. руб., 2016 г. – 32051,74 тыс. руб., 2017г. – 29514,35 тыс. руб., 2018г - 13179,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

- Основные цели и задачи программы

- Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

- Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  района  с  постоянной
актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и
организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории Кинельского района;

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- Характеристика задач, решение которых

осуществляется путем реализации программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинельского муниципального района» составляет 326,3 км, в том числе 204,2 км в асфальтобетонном исполнении; 122,1 км – грунтовых дорог.

Состояние значительной части (65%!) автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог. В последние годы объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района не превышали 15% от нормативных требований. При этом часть дорог перешла в категорию аварийных.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района после передачи их в собственность сельских поселений показала необходимость проведения работ по строительству, модернизации и ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог. Кроме того порядка 60% водопропускных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский, а также ремонт и строительство тротуаров на период с 2013 по 2018 годы затрагивает все сельские поселения района и составляет 43285,1 м.п. дорожного полотна, в том числе и строительства новых дорог.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Объем работ м.п. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |
| 1 | с. Алакаевка | 85 | 700 | 363 | - | 550 | - | - |
| 2 | с. Бобровка | 125 | 410 | 200 | 120 | 165 | 1060 | 450 |
| 3 | с. Богдановка | 248 | 591 | 592 | - | - | 700 | 500 |
| 4 | с. Георгиевка | 574 | 2850 | 1008 | - | 1644 | 550 | - |
| 5 | с. Домашка | 252 | 1615 | 380 | - | 990 | - | 790 |
| 6 | с. Красносамарское | 252 | 800 | 688 | - | 320 | 500 | 550 |
| 7 | п. Комсомольский | 612 | 820 | 1060 | 5000 | 754 | 1078 | - |
| 8 | п. Кинельский | 185 | 2350 | 614 | - | 866 | 816 | - |
| 9 | с. Малая Малышевка | 1628 | 333 | 703 | - | 1600 | 195 | 420 |
| 10 | с. Новый Сарбай | 288 | 134,5 | 849,6 | 150 | 150 | 190 | 1070 |
| 11 | с. Сколково | 115 | 210 | 200 | 22 | 530 | - | 620 |
| 12 | с. Чубовка | 540 | 340 | 684 | - | 1800 | 640 | - |
| Всего: |  | 4904 | 11153,5 | 7341,6 | 5292 | 9369 | 5729 | 4400 |

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2009-2018 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района,  а так же проектирование и строительство новых дорог на территории сельских поселений.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-занижение лимита областных средств, направляемых в район для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района;

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местных бюджетов.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет областных бюджетных источников и средств местных бюджетов:

средства местных бюджетов составят 5% от областного финансирования

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- увеличением лимита областных бюджетных средств;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | процентов | 80 | 79 | 78 | 77 |

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству новых дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве составляет 30% от протяженности всех дорог муниципального района.

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной

инфраструктуры муниципального района по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Кинельский.

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях муниципального района Кинельский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в районе.

7. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

МБУ «Управление строительства архитектуры и ЖКХ Кинельского района» осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.

Приложение №1

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений  в  2016 году по переданным межбюджетным трансфертам из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района Кинельский, на осуществление  полномочий по дорожной деятельности, в соответствии с заключенными соглашениями.

| № п/п | Наименование поселения | Объекты ремонта | Протяженность м.п. | Сумма межбюджетных трансфертов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная в с. Алакаевка | 550 | 2 086 461,82 |
| 2 | Бобровка | Участок автомобильной дороги по улице Кооперативная села Бобровка от дома № 86 до дома № 96 | 165 | 746 000,00 |
| 3 | Георгиевка | Автомобильные дороги по ул. Нефтяников, ул. Специалистов, ул. Школьная, ул. Полевая, пер. Молодежный в с. Георгиевка | 1644 | 6857441,72 |
| 4 | Домашка | Автомобильные дороги по ул. Самарская, пер. Октябрьский в с. Домашка | 990 | 3 546 913,22 |
| 5 | Кинельский | Автомобильные дороги по ул. Степная, ул. Южная в п. Кинельский | 866 | 2 901 369,50 |
| 6 | Комсомольский | Автомобильные дороги по ул. Аксенова, ул. Комсомольская в п. Комсомольский, ул. Центральная в с. Павловка | 754 | 2 806 657,16 |
| 7 | Красносамарское | Автомобильная дорога по улице Зрящева села Красносамарское | 320 | 1 291 190,00 |
| 8 | Малая Малышевка | Автомобильная дорога со щебеночным покрытием по ул. Советская села Малая Малышевка от дома № 125 Автомобильная дорога со щебеночным покрытием по ул. Чапаевская | 1000 600 | 1 928 450,00 |
| 9 | Новый Сарбай | Автомобильная дорога по улице Молодежная села Новый Сарбай, между домами № 33 и 34 | 150 | 900 000,00 |
| 10 | Сколково | Автомобильные дороги по ул. Советская села Сколково, по ул. Юбилейная в с. Бузаевка | 530 | 2534306,53 |
| 11 | Чубовка | Автомобильные дороги по ул. 22 партсъезда, ул. Полевая, ул. Ново-Полевая, ул. Специалистов в с. Сырейка, по ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Полевая в с. Чубовка | 1800 | 6 452 950,56 |
|  | Всего |  | 9369 | 32 051 740,51 |

Приложение №2

Приложение №2

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, ремонта и строительства тротуаров на территории сельских поселений  в  2017 году по переданным межбюджетным трансфертам из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района Кинельский, на осуществление  полномочий по дорожной деятельности, в соответствии с заключенными соглашениями.

| № п/п | Наименование поселения | Объекты ремонта и строительства | Протяженность м.п. | Сумма межбюджетных трансфертов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бобровка | Участок автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Бобровка от дома №155 до дома №167 | 210 | 796 199,69 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Кирова в с. Бобровка | 200 | 3 060 017,80 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Бобровка | 650 | 846 837,60 |
| 2 | Богдановка | Тротуар по ул. Октябрьская в с. Богдановка | 700 | 1 437 804,97 |
| 3 | Георгиевка | Автомобильная дорога по ул. Центральная в с. Гурьевка | 550 | 2 620 169,29 |
| 4 | Домашка | Автомобильная дорога по ул. Садовая в с. Домашка | 790 | 3 308 467,19 |
| 5 | Кинельский | Автомобильная дорога по ул. Набережная в пос. Кинельский | 816 | 2 997 985,54 |
| 6 | Комсомольский | Автомобильная дорога по ул. 50 лет Октября в пос. Комсомольский | 830 | 499 474,25 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная пос. Комсомольский | 248 | 808 194,20 |
| 7 | Красносамарское | Автомобильная дорога по ул. Зрящева в с. Красносамарское | 260 | 1 019 042,36 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Красносамарское | 240 | 1 112 024,91 |
| 8 | Малая Малышевка | Тротуар по ул. Молодежная от дома №11 до дома №17 шириной 3 м | 195 | 1 000 000,00 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Школьная в с. Малая Малышевка | 300 | 1 482 544,87 |
| 9 | Новый Сарбай | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в с. Новый Сарбай | 190 | 764 290,47 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в с. Новый Сарбай | 520 | 1 887 110,89 |
| 10 | Сколково | Автомобильная дорога по ул. Советская в с. Сколково | 620 | 2 010 832,58 |
| 11 | Чубовка | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная в с. Чубовка | 320 | 2 337 640,14 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Ново-Полевая в с. Сырейка | 320 | 1 525 709,27 |
| 12 | Всего |  | 7 959 | 29 514 346,02 |

Приложение №3

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, ремонта и строительства тротуаров на территории сельских поселений  в  2018 году по переданным межбюджетным трансфертам из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района Кинельский, на осуществление  полномочий по дорожной деятельности, в соответствии с заключенными соглашениями.

| № п/п | Наименование поселения | Объекты ремонта и строительства | Протяженность м.п. | Сумма межбюджетных трансфертов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бобровка | Автомобильная дорога по ул. Кирова с. Бобровка | 400 | 640 000,00 |
| 2 | Богдановка | Тротуар по ул. Конычева с. Богдановка | 450 | 850 000,00 |
| 3 | Домашка | Автомобильная дорога по ул. Садовая в с. Домашка | 790 | 3 308 467,19 |
| 4 | Красносамарское | Автомобильная дорога по ул. Зрящева в с. Красносамарское | 550 | 1 200 000,00 |
| 5 | Малая Малышевка | Автомобильная дорога по ул. Школьная в с. Малая Малышевка | 300 | 1 482 544,87 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Школьная в с. Малая Малышевка | 120 | 900 000,00 |
| 6 | Сколково | Автомобильная дорога по ул. Советская в с. Сколково | 620 | 2 010 832,58 |
| 7 | Новый Сарбай | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в с. Новый Сарбай | 520 | 1 887 110,89 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Советская в с. Новый Сарбай | 550 | 900 000,00 |
| 8 | Всего |  | 4300 | 13 178 955,53 |