Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 04.07.2012 г.    № 1029

г.Кинель

[«Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной  программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

муниципального района Кинельский

Самарской области  на 2010-2014 годы»

за 1 полугодие 2012 года».

В соответствии с  порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы» за 1 полугодие 2012 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»  Алейникова Ю.М.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Междуречье»

Глава      муниципального района

Кинельский                                                                                 Н.В. Абашин

Алейников 21333

Приложение №1 к Постановлению администрации м.р. Кинельский от 04.07.12 г. №1029

ОТЧЁТ

О ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы»

за 1 полугодие 2012 года.

Администрацией м.р. Кинельский была направлена заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на предоставление субсидии в 2012 году на проведение энергетического аудита объектов муниципальной собственности, в рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года». Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области было принято решение о заключении соответствующего соглашения о предоставлении субсидии муниципальному району Кинельский.

Сумма субсидии, выделяемой из областного бюджета  бюджету муниципального района Кинельский за 1 полугодие – не определена.

| № п/п | Мероприятие | Период | Наименование с/п | Объекты | план | факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (ед.) | (ед.) |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Алакаевка | бюджетные учреждения | 5 | 0 | Не определена сумма субсидии, выделяемых бюджетных средств из областного бюджета. |
| 2 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Бобровка | бюджетные учреждения | 6 | 0 |  |
| 3 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Богдановка | бюджетные учреждения | 6 | 0 |  |
| 4 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Георгиевка | бюджетные учреждения | 7 | 0 |  |
| 5 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Домашка | бюджетные учреждения | 10 | 0 |  |
| 6 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Кинельский | бюджетные учреждения | 7 | 0 |  |
| 7 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Комсомольский | бюджетные учреждения | 11 | 0 |  |
| 8 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Красносамарское | бюджетные учреждения | 7 | 0 |  |
| 9 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Малая Малышевка | бюджетные учреждения | 4 | 0 |  |
| 10 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Новый Сарбай | бюджетные учреждения | 6 | 0 |  |
| 11 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Сколково | бюджетные учреждения | 9 | 0 |  |
| 12 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год | Чубовка | бюджетные учреждения | 9 | 0 |  |
|  | Итого по с/п |  |  |  | 87 | 0 |  |
| 13 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | 2012 год |  | МБУЗ «Кинельская ЦРБ» | 23 | 0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 110 | 0 |  |

Директор МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»                                            Ю.М. Алейников

Исполнитель: Демченко С.Н.