Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  31.03.2022 г. №387

г. Кинель

é                                                               ù

| «Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» за 2021 г.» |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области  №1999 от 22.11.2013 года, Уставом муниципального района Кинельский Самарской области, администрация муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы  муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» за 2021 г.

2. Признать эффективной реализацию программы муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» за 2021 г.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский Ю.Н | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- |

#### Жидкова 21184

Рассылка: прокуратура- 1 экз.,  КУМИ – 3 экз.

Приложение к

постановлению администрации

муниципального района Кинельский

Самарской области

№387 от 31.03.2022 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» за 2021 г.

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года».

- Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование развития жилищного строительства;

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности застройки;

- снос аварийных многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий;

- предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

За 2021 год в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» были реализованы следующие мероприятия:

- приобретение жилых помещений в построенных жилых домах;

- возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

  - Результаты достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Информация о результатах достижения

значений показателей (индикаторов) муниципальной                                     программы «Переселение граждан из аварийного жилищного                               фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального                        района Кинельский» до 2021 года» за 2021 г.

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| - Приобретение жилых помещений в построенных жилых домах (мена) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь помещений, подлежащая переселению | кв.м. | 578,2 | 578,2 | 1,0 | отчет |
| 2 | Численность, подлежащая переселению | чел. | 50 | 50 | 1,0 | отчет |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |
| - Возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (выкуп) |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь помещений, подлежащая переселению | кв.м. | 0,0 | 0,0 | не планировался | отчет |
| 2 | Численность, подлежащая переселению | чел. | 0 | 0 | не планировался | отчет |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за годы,

предшествующие отчетному году

Таблица№2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь помещений, подлежащая переселению | кв.м. | 60,0 | 100 |
| 2 | Численность, подлежащая переселению | чел. | 60,0 | 100 |
| - Выкуп |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь помещений, подлежащая переселению | кв.м. | 140,0 | не планировался |
| 2 | Численность, подлежащая переселению | чел. | 130,0 | не планировался |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

За 2021 год в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» были реализованы следующие мероприятия:

- приобретение жилых помещений в построенных жилых домах;

- возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» с учетом внесенных в нее изменений за счет средств местного бюджета и за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области в 2021 году составило 17 906,286 тыс. руб, из них было освоено                                             16 970,408 тыс.руб. Освоение средств составило  94,8 %.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

В 2021 году в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» были внесены следующие изменения:

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №671 от 21.04.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области  №1035 от 16.06.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №1424 от 01.09.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №___ от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года».

3.8. Методика комплексной оценки эффективности реализации                     Программы нарастающим итогом за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 x 0,5 +94,8 x 0,2 +100,0 x0,3 = 98,9%

Оценка уровня достижения показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1 = (2,0х 100) / 2 =100 %

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

Р1 =1 /1 = 1,0

Р2 = 1/ 1 = 1,0

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф =16 970,408/17 906,286х100% =94,8 %

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (2/ 2) x 100= 100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы

Поскольку значение показателя Эj составляет 98,9 % эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о значениях показателя эффективности реализации

муниципальной программы за годы,

предшествующие отчетному году

- Таблица № 3

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы годы, предшествующие отчетному году | % | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96,5 | 98,9 |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается  продолжить ее реализацию в 2022 году.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах,

- запланированных и направленных на выполнение мероприятий,

- а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

Таблица № 4

| № п/п | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» (Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области за №583 от 08.04.2019 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений в построенных жилых домах | 15 337,457 | 15 336,408 | 13 190,213 | 13 189,311 | 1 380,371 | 1 380,277 | 766,873 | 766,820 | 0 | 0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 2 | Возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | 2 568,829 | 1 634,000 | 2 209,193 | 1 405,240 | 231,195 | 147,060 | 128,441 | 81,700 | 0 | 0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
|  | Итого: | 17 906,286 | 16 970,408 | 15 399,406 | 14 594,551 | 1 611,565 | 1 527,337 | 895,315 | 848,520 | 0 | 0 |  |  |

Подпись ответственного исполнителя _____________________________________Т.А. Жидкова