АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ САРБАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2022 года № 26

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2019-2026 годы» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»на 2019-2026 гг.» за 2021 г.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай 							А.С. Золотухин.

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 30.03.2022 г. № 26

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2021 год.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области  от 11.11.2015 г. № 52.

Основной целью Программы является: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2021 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 факт |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 516,42 | 514,15 |
| 2. | Капитальный ремонт дороги по ул. Полевая, ул. Спортивная | 6704,02 | 6704,02 |
| 3. | Текущий ремонт дорог | 391,0 | 391,0 |
| 4. | Капитальный ремонт проезда к зданию администрации сельского поселения и д/с Светлячок» | 999,96 | 999,96 |
|  | Итого по Программе | 8611,40 | 8609,13 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 99,9 |

Реализация программных мероприятий позволяет привести в соответствие технические характеристики проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 8609,13 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 99,9 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 99,9 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.