П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2022 года № 26

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2019-2026 годы» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»на 2019-2026 гг.» за 2021 г.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай 							А.С. Золотухин.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2021 год.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области  от 11.11.2015 г. № 52.

Основной целью Программы является: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2021 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 факт |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 516,42 | 514,15 |
| 2. | Капитальный ремонт дороги по ул. Полевая, ул. Спортивная | 6704,02 | 6704,02 |
| 3. | Текущий ремонт дорог | 391,0 | 391,0 |
| 4. | Капитальный ремонт проезда к зданию администрации сельского поселения и д/с Светлячок» | 999,96 | 999,96 |
|  | Итого по Программе | 8611,40 | 8609,13 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 99,9 |

Реализация программных мероприятий позволяет привести в соответствие технические характеристики проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 8609,13 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 99,9 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 99,9 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ САРБАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 30.03.2022 г. № 26