| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области. ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

#### от 22 марта 2023 года  № 33

#### с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы», за 2022 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- . Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Формирование современной  городской среды сельского поселения Малая Малышевка муниципального

района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы», за 2022 год.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу после официального опубликования.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                  С.В.Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 22.03.2023 г. № 33 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной  городской среды сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2018-2025 годы», за 2022 год.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области», является одной из самых важных задач органов местного самоуправления.

Целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи Программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Малая Малышевка.

2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Малая Малышевка.

- Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Малая Малышевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 75 | 75 | 100 |
| 2 | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) | % | 38 | 38 | 100 |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 5 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 0 | 0 | 100 |
| 6 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 150 | 150 | 100 |
| 7 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. план | 2022 г. факт |
| 1 | Передача полномочий м.р. Кинельский | 130030,19 | 130030,19 |
|  | Итого по Программе | 130030,19 | 130030,19 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

.