| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области. ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

#### от 24 марта 2021 г.  № 39

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2020 год.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | - Утвержден: постановлением администрации сельского поселения Мала Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.03.2021 г. N 39 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2020 год.

Основными целями муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2020 год является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Малая Малышевка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В 2020 году при решении вопросов благоустройства сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области решались такие задачи, как: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями , приведение в качественное состояние элементов благоустройства и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка.

Приложение 1

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финанси рования на 2020 г., тыс. руб. План | Объемы финанси рования на 2020 г., тыс. руб. Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия по обустройству отмостки многоквартирных домов, установка скамеек и урн, устройство дворовых проездов | 29,24 | 29,24 |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 399,3 | 399,3 |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 15,0 | 18,6 |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории | 28,0 | 28,0 |
|  | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 354,18 | 354,18 |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища, | 81,1 | 81,1 |
|  | Ремонт контейнеров | 19,0 | 19,0 |
|  | Проведение субботников | 22,7 | 22,7 |
|  | Вывоз ТБО от мест общего пользования | 23,87 | 23,87 |
|  | ИТОГО | 957,46 | 957,46 |

В связи с освоением запланированных затрат мероприятия по  благоустройству привели к ожидаемым результатам программы – улучшение состояния территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.