| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «15» сентября 2023 г. | № 39 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский № 147 от 27.12.2017 г.

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области», в целях повышения уровня благоустройства сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, Уставом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский, администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2025 годы».

2. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2025 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский № 147 от 27.12.2017 г.

- 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru).

- 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                     И.В. Ионова

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

№ 39 от «15» сентября 2023 г.

Изменения, которые вносятся в постановление администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский № 147 от 27.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2025 годы» и программу.

- Слова по тексту Программы «2018-2022 годы» заменить на «2018-2025 годы».

- Паспорт Программы изложить в новой редакции:

«Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - собственники помещений в многоквартирных домах; - юридические лица и индивидуальные предприниматели - собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков; - собственники (пользователи) индивидуальных жилых домов земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Алакаевка; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Алакаевка; 3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Алакаевка |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями; 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий); 4. Количество благоустроенных общественных территорий; 5. Площадь благоустроенных общественных территорий; 6. Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий; 7. Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей |
| Подпрограммы с указанием целей и сроках реализации | Отсутствуют |
| Иные программы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2025 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2025 годах составляет 2 608,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет: за счет средств федерального и областного бюджетов – 2 298,3 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 309,7 тыс. руб.; в том числе по годам: 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 188,8 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 2 419,2 тыс. руб., в том числе субсидия, предоставляемая из федерального и областного бюджетов – 2 298,3 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - обеспечить комплексный подход к благоустройству территории сельского поселения Алакаевка, повышению качества и комфорта городской среды; - произвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Алакаевка; - повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями сельского поселения Алакаевка; - произвести благоустройство общественных территорий сельского поселения Алакаевка. |

»

3. Раздел 5 Программы дополнить п. 5.5. и п. 5.6. следующего содержания:

«5.5 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, приведены в Приложении №9.

5.6 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями  утверждённых в муниципальном образовании правил благоустройства территории» приведен в Приложении №10.»

4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является администрация сельского поселения Алакаевка.

Исполнителем Программы является администрация сельского поселения Алакаевка.

Участники Программы:

собственники помещений в многоквартирных домах;

юридические лица и индивидуальные предприниматели - собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков;

собственники (пользователи) индивидуальных жилых домов земельных участков, предоставленных для их размещения.

Ответственный исполнитель Программы:

- координирует деятельность исполнителей по реализации Программы;

- осуществляет реализацию отдельных мероприятий Программы;

- осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок (предложений) на участие в отборе общественных территорий;

-	представляет заявки Общественной комиссии;

-	осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы;

- подготавливает отчет об исполнении Программы;

- заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – до 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

Исполнители Программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы;

- формируют предложения по внесению изменений в Программу;

-	представляют ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Программы;

-	подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

План реализации Программы ответственным исполнителем, исполнителями приведен в Приложении 7 к Программе.

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Алакаевка и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Алакаевка от 11.10.2012г. № 27.

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий программы.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет Общественная комиссия.

5. Дополнить Программу Разделом 8 следующего содержания:

«8. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2025 годах составляет 2 608,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет:

за счет средств федерального и областного бюджетов – 2 298,3 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 309,7 тыс. руб.; в том числе по годам:

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 188,8 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 2 419,2 тыс. руб., в том числе субсидия, предоставляемая из федерального и областного бюджетов – 2 298,3 тыс. руб.;

2025 г. – 0,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2018 -2025 годы представлены в приложении №8 к Программе.»

6. Приложения к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы», изложить в следующей редакции, согласно приложений к настоящему Постановлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка» на 2018 - 2025 годы

План

реализации Программы на 2018 - 2025 гг.

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  | I. | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. Разработка и утверждение порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в МП исходя из даты представления таких предложений | Проект разрабатывается | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка и утверждение порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству | Проект разрабатывается | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Рассмотрение и оценка заявок (предложений) о включении дворовых территорий и общественных территорий в Программу |  | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий |  | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка» на 2018 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка» на 2018 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | ИТОГО |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,8 | АСП Алакаевка |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 419,2 | 0,0 | 2 419,2 | АСП Алакаевка |
|  | Итого: | 0,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 419,2 | 0,0 | 2 608,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка» на 2018 - 2025 годы

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома,

работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются

из бюджета субъекта Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Целевой показатель |  | Срок реализации по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | Количество |  |
| 1 | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области | Ед. | 15 | 2018-2025 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка» на 2018 - 2025 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утверждённых в муниципальном образовании правил благоустройства территории

| № п/п | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки |
| --- | --- | --- |
|  | ---- | ---- |