| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципальный район Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30 марта 2022г. | № 57__ |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2025 годы». |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2025 годы» :

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после официального опубликования.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                              С.В. Курапов

|  | - Утвержден - постановлением администрации - сельского поселения - Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области - от 30.03.2022 г. N 57 |  |
| --- | --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2025 годы», утверждена постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 14.01.2020 г. № 4

Реализация предусмотренных Программой мероприятий в 2021 году способствует созданию условий для комплексного развития сельского поселения  и обеспечивает достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

- обустроено инженерной инфраструктурой и благоустройством 100 площадок, расположенных на территории сельского поселения для малоэтажной  застройки;

- обеспечена реализация проекта по комплексному обустройству сельской территории поселения;

В целом в 2021 году использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельском поселении способствует созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджета муниципального образования и обеспечению роста экономики сельском поселении в целом.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННЫХ в 2021 году.

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, рублей 2021 г |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Строительство сетей и сооружений инженерного обеспечения для малоэтажной застройки в с. Малая Малышевка «Зеленая окраина» | 68922207,11 | 68922207,11 | Администрация СП Малая Малышевка |
| 2 | Проектирование очистных сооружений в с. Малая Малышевка | 18800000,00 | 18800000,00 |  |
| 3 | Установка ЗD ограждения у здания школы и здания детского сада | 2314256,97 | 2314256,97 |  |
|  | ИТОГО | 90036464,08 | 90036464,08 |  |

Приложение № 1