АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.05.2023г.                    60

от________________№_________

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Георгиевка №232 от 23.12.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Письмом  Министерства Финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. №09-05-05/48843,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Георгиевка от 01.11.2013 г. № 231 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области», Уставом сельского поселения Георгиевка и в целях повышение эффективности муниципальной политики в сфере коммунальной инфраструктуры администрация сельского поселения Георгиевка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление № 232 от 23.12.2016г. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы следующие изменения:

в муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее - Программа):

  - в паспорте Программы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 5318214,84 рублей, в том числе: 2017г. – 460 911,48 рублей; 2018г. – 844 039,77 рублей; 2019г. –949 372, 48 рублей; 2020г. – 340 411,60 рублей; 2021г. – 553 855,96 рублей; 2022г. – 868 314,06 рублей; 2023г. – 1123709,49 рублей; 2024г. – 88 800,0 рублей 2025г. – 88 800,00 рублей 2026г. – 0,00 рублей; |
| --- | --- |

1.2. раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем расходов бюджетных средств, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Запланированные мероприятия | 4433305,35 | 460911,48 | 844039,77 | 949372,48 | 340411,6 | 553855,96 | 868314,06 | 1123709,49 | 88800 | 88800 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы | 3596493,37 | 358849,60 | 516302,93 | 741754,48 | 313994 | 524753,6 | 840838,76 | 1084909,49 | 50000 | 50000 |
|  | в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» на 2017-2026 годы | 806411,98 | 98261,88 | 323936,84 | 203818,00 | 22617,60 | 25302,36 | 27475,30 | 35000 | 35000 | 35000 |
|  | в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы | 30 400,0 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 3800 | 3800 | 3800 |

1.3. абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Георгиевка. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 5318214,84 рублей, в том числе:

2017г. – 460 911,48 руб.,

2018г. – 844 039,77 руб.,

2019г. – 949 372, 48 руб.,

2020г. – 340 411,60 руб.,

2021г. – 553 855,96 руб.,

2022г. – 868314,06 руб.

2023г. – 1123709,49 руб.

2024г. – 88 800,00 руб.

2025г. – 88 800,0 руб.

2026г. – 0,00 руб.»

1.4. в паспорте подпрограммы «подпрограмма «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы  (далее Подпрограмма 1):

раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 | Планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы 1 составят – 4 481 402,86 рублей, Из них: в 2017 году – 358 849,60 рублей; в 2018 году – 516 302,93 рублей; в 2019 году – 741 754,48 рублей; в 2020 году – 313 994,00 рублей; в 2021 году – 524 753,60 рублей; в 2022 году – 840 838,76 рублей; в 2023 году – 1 084 909,49 рублей; в 2024 году – 50 000,0 рублей; в 2025 году – 50 000,0 рублей в 2026 году – 0,00 руб.; |
| --- | --- |

1.5. абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Георгиевка. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 1, составляет

4 481 402,86 рублей, в том числе:

2017г. – 358 849, 60 рублей;

2018г. – 516 302,93 рублей;

2019г. – 741 754,48 рублей;

2020г. – 313 994,00 рублей;

2021г. – 524 753,60 рублей;

2022г. – 840 838,76 рублей;

2023г. – 1 084 909,49 рублей;

2024г. – 50 000,0 рублей;

2025г. –  50 000,0 рублей.

2026г.. – 0,00 руб.»;

1.6. перечень мероприятий к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Георгиевский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                                   Н.В.Алясина

2-73-36

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка № 60 от 19.05.2023г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»

на 2017-2026 годы

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026годы

| № | Содержание мероприятия |  | Объем расходов на реализацию (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |  |
|  |  | Задача 1. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения |  | 1269 937,48 | 171000,00 | 292713,00 | 534524,48 | 196700,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,0 | 25000,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.2 | Модернизация технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения |  | 1916886,36 | 79000,00 | 150000,00 | 100000,00 | 97294,00 | 524753,60 | 740838,76 | 275000,00 | 25000,0 | 25000,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.3 | Модернизация и реконструкция технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения |  | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,00 | 784909,49 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
|  |  | Задача 2. Повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборной скважины с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы |  | 75230,00 | 0,00 | 0,00 | 75230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.2 | Техническое обслуживание объектов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | 147439,53 | 108849,60 | 38589,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.3 | Проектно-изыскательские работы по объекту: водозабор из подземного источника и разводящих сетей, в том числе гидрогеологические изыскания |  | 67000,00 | 0,00 | 35000,00 | 32000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.4 | Телеинспекционное обследование водозаборных скважин |  | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.5 | Проектно-изыскательские работы по объекту: очистные сооружения с канализационной сетью |  | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Итого |  |  | 3446493,37 | 358849,60 | 516302,93 | 741754,48 | 313994,00 | 524753,6 | 840838,76 | 1084909,49 | 50000,0 | 50000,0 |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации сельского поселения Георгиевка

№ 232 от 23.12.2016г.

(Изм. от 04.12.2017г.  №227/6; изм. от 19.12.2017г. №248; изм. от 27.12.2017г. №262; изм. от 02.04.2018г. №, изм. от 18.04.2018г. №77, изм. №114 от 24.07.2018г.; изм. от 14.09.2018г. №144; изм. от 24.10.2018г. №159; изм. от 23.11.2018г. №187; изм. от 14.12.2018г. № 206, изм. от 29.12.2018г. №224; изм. от 12.07.2019г. №98; изм. от 13.09.19г. №125; изм. от 24.10.19г. №140; изм. от 25.11.19г. №169; изм. от 27.12.19г. №193; изм. от 10.02.20г. №18; изм. от 13.03.20г. №13; изм. от 16.04.20г. №47; изм. от 23.06.20г. №94; изм. от 26.10.20г. №154; изм. от 28.12.20г. №188; изм. от 27.05.21г. №70)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области»

на 2017-2026годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | - 01.10.2016г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Георгиевка |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | - Администрация сельского поселения Георгиевка; - Муниципальное бюджетное учреждение «Приоритет» сельского поселения Георгиевка; - Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Георгиевка |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | -повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан; - улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка; - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка; - повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории; - создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления; -улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка; - создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере; - повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений; - обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения; - количество объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства; - количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; - доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома); - число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - подпрограмма «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы, целью которой является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - подпрограмма «Организация сбора и вывоза ТБО» на 2017 -2026 годы, целью которой является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории сельского поселения Георгиевка; - подпрограмма «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017 – 2026 годы, целью которой является - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |
| ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 5 318 214,84 рублей, в том числе: 2017г. – 460 911,48 рублей; 2018г. – 844 039,77 рублей; 2019г. –949 372, 48 рублей; 2020г. – 340 411,60 рублей; 2021г. – 554 200,00 рублей; 2022г. – 868 314,06 рублей; 2023г. – 1 123 709,49 рублей; 2024г. – 88 800,00 рублей; 2025г. – 88 800,0 рублей 2026г. – 0,0 руб. |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в один этап с 2017 по 2026 год; |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение удовлетворенности населения сельского поселения Георгиевка уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Георгиевка; - совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами; - информирование и просвещение населения в области обращения с отходами; - содержание объектов сбора ТБО, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства; - улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; -количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; - увеличение количества объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства; - повышение доли граждан охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере до 100% от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами; - участие свыше 25 человек в мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - ежегодный выпуск методических пособий, памяток, информационных буклетов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В таблице 2.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах сельского поселения Георгиевка инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 2.1 – Наличие инфраструктуры сельского поселения Георгиевка

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | ЭС | ГС | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Георгиевка | нет | да | да | да | да | да |
| 2 | пос.Вертяевка | нет | да | нет | да | да | да |
| 3 | пос.Свободный | нет | нет | нет | да | нет | нет |
| 4 | с.Большая Малышевка | нет | нет | нет | да | да | да |
| 5 | с.Гурьевка | нет | да | нет | да | да | да |
| 6 | пос.Кутулук | нет | нет | нет | да | да | да |
| 7 | 1169 км | нет | нет | нет | да | нет | нет |
| 8 | 1161 км | нет | нет | нет | да | нет | нет |

ТС – централизованное теплоснабжение;

ВС – централизованное водоснабжение;

ВО – централизованное водоотведение;

ЭС – централизованное электроснабжение;

ГС – централизованное газоснабжение;

ТБО – вывоз ТБО.

  - Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В настоящее время на территории поселения отсутствует централизованное теплоснабжение. Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства, оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Все многоквартирные дома оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, число которых равно количеству квартир с индивидуальным теплоснабжением (поквартирное отопление). Отдельно стоящие административные и общественные здания отапливаются индивидуальными миникотельными, находящиеся в муниципальной собственности. Обслуживание миникотельных, осуществляет МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский». МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в Кинельском районе Самарской области. Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии.

  - Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Георгиевка являются подземные воды.

Система водоснабжения имеется в с. Георгиевка, с. Гурьевка, пос.Вертяевка.

Схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями и водопроводной сетью тупикового типа.

Водозабор с.Георгиевка состоит из девяти скважин, двух водонапорных башен, протяженность сети – 12,975 км.

Водозабор с. Гурьевка состоит из одной скважины, одной водонапорной башни, которая находится рядом со скважиной, протяженность сети – 0,55 км.

Водозабор пос.Вертяевка состоит из двух скважин, одной водонапорной башни, которая расположена рядом со скважинами, протяженность сети - 2,856 км.

Подача воды остальному населению сельского поселения Георгиевка, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется индивидуальными скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения Георгиевка питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

2.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения

В настоящее время потребители сёл Георгиевка, Большая Малышевка, Гурьевка и поселков Вертяевка, Кутулук и Свободный  не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод.

В с. Георгиевка водоотведение производится от четырех 18-ти квартирных жилых домов №45, 46, 50, 51, расположенных на улице Нефтяников. При помощи коллекторного насоса марки К 20/30, установленного на канализационном трубопроводе в колодце, сточная жидкость перекачивается из промежуточных колодцев в центральный трубопровод, а далее - в пруды-испарители ЛПДС «Георгиевка».

Система канализационных трубопроводов, протяженностью 2115 м выполнена из чугунных труб, 115 м диаметром 100 мм, 2000 м диаметром 150 мм. Канализационный трубопровод полностью изношен (100%).

Очистные сооружения отсутствуют.

Для остальных жителей действует выгребная система канализации, которая имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

2.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение сельского поселения Георгиевка осуществляется природным газом. Система газоснабжения имеется в с.Георгиевка, пос.Вертяевка, с.Большая Малышевка, с.Гурьевка, пос.Кутулук.

Система газоснабжения сельского поселения Георгиевка – трехступенчатая, с использованием кольцевых и тупиковых схем. Природный газ поступает к потребителям через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого и среднего давления от ГРС.

От ГРС природный газ подаётся к потребителям по газопроводам высокого давления и среднего давления  через ГРП, размещенные в населенных пунктах сельского поселения Георгиевка.

Газоснабжение потребителей жилой застройки и объектов коммунально-бытового назначения производится по газопроводам низкого давления, по распределительным газопроводам среднего давления с установкой индивидуальных газораспределительных пунктов (ГРПШ).

2.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов

На территории сельского поселения Георгиевка организован централизованный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Георгиевка осуществляется три дня в неделю. Вывоз ТКО производится на специализированный полигон. Основным способом сбора ТКО из домовладений является система сменяемых контейнеров. На территории поселения установлено 176 металлических контейнеров емкостью по 0,75 м3 на 110  контейнерных площадках.

Образующиеся твердые коммунальные отходы  обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.

2.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Самараэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов поселения. На надежность электроснабжения, кроме технического состояния и технического уровня электросетевых объектов, оказывает влияние конфигурация сети и схема присоединения объектов к сети, которая имеет радикальный тип конфигурации сети и имеет наименее надежную систему электроснабжения. Схема присоединения – ответвительная.

Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении Георгиевка отсутствует.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Исходя из вышеизложенного, проблему развития жилищно-коммунальной отрасли сельского поселения Георгиевка необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Программы с другими реализуемыми на территории  сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области развития жилищно-коммунальной отрасли (дороги, освещение, ветхое жилье и т.д.).

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в жилищно-коммунальной сфере.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация:

подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»  на 2017-2026 годы, целью которой является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан (приложение 1 к муниципальной программе);

подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»  на 2017-2026 годы, целью которой является улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка (приложение 2 к муниципальной программе);

подпрограммы «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский  в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы, целью которой формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом (приложение 3 к муниципальной программе).

В подпрограмму «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – Подпрограмма 1) включены мероприятия по модернизации и  реконструкции объектов, сетей водоснабжения и водоотведение;

в подпрограмму «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – Подпрограмма 2) включены мероприятия по улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка;

в подпрограмму «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский  в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – Подпрограмма 3) включены мероприятия по формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом.

- Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем расходов бюджетных средств, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Запланированные мероприятия | 4433305,35 | 460911,48 | 844039,77 | 949372,48 | 340411,6 | 553855,96 | 868314,06 | 1123709,49 | 88800 | 88 800 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы | 3596493,37 | 358849,60 | 516302,93 | 741754,48 | 313994 | 525753,6 | 690485,0 | 1084909,49 | 50000 | 50000 |
|  | в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» на 2017-2026 годы | 806411,98 | 98261,88 | 323936,84 | 203818,00 | 22617,60 | 25302,36 | 27475,30 | 35000 | 35000 | 35000 |
|  | в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы | 30400 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0,0 | 3800 | 3800 | 3800 |

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2017 по 2026 год.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 4 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Георгиевка. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 5 318 214,84 рублей, в том числе:

2017г. – 460 911,48 руб.,

2018г. – 844 039,77 руб.,

2019г. – 949 372, 48 руб.,

2020г. – 340411,60 руб.,

2021г. – 553855,96 руб.,

2022г. – 868 314,06 руб.

2023г. – 1 123 709,49 руб.

2024г.– 88 800,0 руб.

2025г. – 88 800,0 руб.

2026гг. – 0,0 руб.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2026 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации  включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»

на 2017-2026 годы

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района КинельскийСамарской области»

на 2017-2026годы

(далее – Подпрограмма 1)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - подпрограмма «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - 01.10.2016г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - Администрация сельского поселения Георгиевка |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - Администрация сельского поселения Георгиевка; |
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан |
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | -реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка; - повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 1 | - количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 | Планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы 1 составят – 4 481 402,86 рублей, Из них: в 2017 году – 358 849,60 рублей; в 2018 году – 516 302,93 рублей; в 2019 году – 741 754,48 рублей; в 2020 году – 313 994,00 рублей; в 2021 году – 524 753,60 рублей; в 2022 году – 840 838,76 рублей в 2023 году – 1 084 909,49 рублей; в 2024г. – 50 000,0 рублей; в 2025г. – 50 000,0 руб. 2026г. – 0,0 руб. |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2017 по 2026 год |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение удовлетворенности населения сельского поселения Георгиевка уровнем жилищно-коммунального обслуживания |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 1

Действующая в сельском поселении Георгиевка система обеспечения населения питьевой водой и система водоотведения находится в  неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, убыточными тарифами, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов, снижением издержек на производство питьевой воды и ее реализацию и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды, электроэнергии и других ресурсов.

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется высоким уровнем износа (более 60%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Исходя из вышеизложенного, проблему развития жилищно-коммунальной отрасли сельского поселения Георгиевка необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Подпрограммы 1 с другими реализуемыми на территории  сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области развития жилищно-коммунальной отрасли (дороги, освещение и т.д.).

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 1. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пожарной безопасности.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 1, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 1; ежегодный анализ результативности реализации Подпрограммы 1; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 1; своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 1.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1

Цель  Подпрограммы 1:

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Задачи Подпрограммы 1:

-реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Реализация Подпрограммы 1  позволит к 2026 году достигнуть следующих основных результатов:

-увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;

-   повышение удовлетворенности населения сельского поселения Георгиевка  уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

- Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Предполагается проведение следующих мероприятий:

- модернизация и  реконструкция объектов водоснабжения и водоотведение;

- модернизация и реконструкция  сетей водоснабжения и водоотведения;

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Подпрограмме 1.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: с 2017 по 2026 год.

5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 1

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Подпрограмме 1.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Георгиевка. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 1, составляет

4 481 402,86 рублей, в том числе:

2017г. – 358 849, 60 рублей;

2018г. – 516 302,93 рублей;

2019г. – 741 754,48 рублей;

2020г. – 313 994,00 рублей;

2021г. – 524 753,60 рублей;

2022г. – 840 838,76 рублей;

2023г. – 1 084 909,49 рублей;

2024г. – 50 000,0 рублей.

2025г. – 50 000,0 рублей

2026г. – 0,0 руб.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Подпрограммы 1.

- Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1 и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Подпрограммы 1

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 1 за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 1 по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)  Подпрограммы 1 к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Подпрограмме 1;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 1 используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»

на 2017-2026 годы

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026годы

| № | Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |
| Задача 1. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения | 1319937,48 | 171000,00 | 292713,00 | 534524,48 | 196700,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 100000,00 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.2 | Модернизация технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения | 1766886,36 | 79000,00 | 150000,00 | 100000,00 | 97294,00 | 524753,6 | 640 838,76 | 275000,00 | 94300,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.3 | Модернизация и реконструкция технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 784909,49 | 0,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Задача 2. Повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборной скважины с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы | 75230,00 | 0,00 | 0,00 | 75230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.2 | Техническое обслуживание объектов предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 147439,53 | 108849,60 | 38589,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.3 | Проектно-изыскательские работы по объекту: водозабор из подземного источника и разводящих сетей, в том числе гидрогеологические изыскания | 67000,00 | 0,00 | 35000,00 | 32000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.4 | Телеинспекционное обследование водозаборных скважин | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.5 | Проектно-изыскательские работы по объекту: очистные сооружения с канализационной сетью | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Итого |  | 3596493,37 | 358849,60 | 516302,93 | 741754,48 | 313994,00 | 524753,6 | 840 838,36 | 1084909,49 | 194300,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов

водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района КинельскийСамарской области» на 2017-2026годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2026 |
| 1 | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 56,86 | 56,9 | 57,0 | 58,0 | 58,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»

на 2017-2026 годы

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района КинельскийСамарской области»

на 2017-2026годы

(далее – Подпрограмма 2)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - подпрограмма «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - 01.10.2016г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - Администрация сельского поселения Георгиевка; - Муниципальное бюджетное учреждение «Приоритет» сельского поселения Георгиевка; |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - Администрация сельского поселения Георгиевка |
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка |
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения; - создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления; -улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 2 | - количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства; - количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2017 по 2026 год |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 | Планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы 2 составят – 806 411,98рублей, Из них: в 2017 году – 98 261,88 рублей; в 2018 году – 323 936,84 рублей; в 2019 году – 203 818,00 рублей; в 2020 году – 22 617,60 рублей; в 2021 году – 25 302,36 рублей; в 2022 году– 27 475,30 рублей; в 2023 году – 35 000,00,00 рублей; в 2024 году – 35 000,00 рублей; в 2025 году – 35 000,0 рублей; 2026 г. – 0,0 руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | - усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Георгиевка; - совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами; - информирование и просвещение населения в области обращения с отходами; - содержание объектов сбора ТКО, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства; - улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; -количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; - увеличение количества объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков  реализации Подпрограммы 2

Решение проблемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия является одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Георгиевка. Среди основных проблем, связанных с отходами, в настоящее время первое место принадлежит проблеме сбора и вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного мусора, а также ликвидации стихийно образующихся свалок.

Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы:

- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;

- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным;

- принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие правила обращения с отходами.

В перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только увеличиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Следовательно, возрастают и требования населения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает человек. Поэтому решать эту проблему необходимо сейчас.

Образующиеся твердые коммунальные отходы (ТКО) обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.

Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Георгиевка осуществляется три дня в неделю. Основным способом сбора ТКО из домовладений является система сменяемых контейнеров. На территории поселения установлено 176 металлических контейнеров емкостью по 0,75 м3 на 110  контейнерных площадках.

Предлагаемая в Подпрограмме 2 комплексная система сбора и вывоза мусора позволит привести в соответствие с санитарными правилами контейнерные площадки.

Исходя из вышеизложенного, проблему сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Георгиевка необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 2. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 2, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2; ежегодный анализ результативности реализации Подпрограммы 2; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы 2; своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 2.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2

Цель  Подпрограммы 2:

- улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка.

Задачи Подпрограммы 2:

- разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения;

- создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка

Реализация Подпрограммы  2  позволит к 2026 году достигнуть следующих основных результатов:

- усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Георгиевка;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами;

- информирование и просвещение населения в области обращения с отходами;

- содержание объектов сбора ТБО, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства;

- улучшение санитарного и экологического состояния          территории поселения;

-количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами;

- увеличение количества объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства.

- Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Предполагается проведение следующих мероприятий:

- разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Георгиевка

- мероприятия по улучшению санитарного состояния контейнерных площадок;

- опубликование информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами.

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Подпрограмме 2.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: с 2017 по 2026 год.

5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 2

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Подпрограмме 2.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Георгиевка. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы 2, составляет 806 411,98 рублей, в том числе:

в 2017 году – 98 261,88 рублей;

в 2018 году – 323 936,84 рублей;

в 2019 году – 203 818,00 рублей;

в 2020 году – 22 617,60 рублей;

в 2021 году – 25 302,36 рублей;

в 2022 году– 27 475,30 рублей;

в 2023 году – 35 000,00 рублей;

в 2024 году – 35 000,00 рублей.

в 2025 году – 35 000,00 рублей;

2026 гг.- 0,0 руб.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы 2, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы 2.

- Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2 и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Подпрограммы 2

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 2 за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 2 по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)  Подпрограммы 2 к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Подпрограмме 2;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 2 используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

| № | Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |
| Задача 1. Разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| Задача 2. Создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение в «Георгиевском вестнике» материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Приоритет» |
| Задача 3. Улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение контейнеров металлических объемом 0,75 м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Приоритет» |
| 3.2 | Уборка несанкционированных свалок мусора около контейнерных площадок | 0,00 | 0 | 102000,00 | 151818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Приоритет» |
| 3.3 | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования | 35000,0 | 98261,88 | 173936,84 | 0,00 | 22617,60 | 25302,36 | 27475,30 | 35000,00 | 35000,0 | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 3.4 | Ограждение контейнерных площадок | 0,00 | 0 | 48000,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Приоритет» |
| Итого |  | 35000,0 | 98261,88 | 323936,84 | 203818,00 | 22617,60 | 25302,36 | 27475,30 | 35000,00 | 35000,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации

подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»  на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2026 |
| 1 | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | шт. | 49 | 54 | 59 | 64 | 64 |
| 4 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере»

на 2017-2026 годы

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района КинельскийСамарской области»

на 2017-2026годы

(далее – Подпрограмма 3)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - подпрограмма «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - 01.10.2016г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - Администрация сельского поселения Георгиевка |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - отсутствуют |
| УЧАСТНИКИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - Администрация сельского поселения Георгиевка; - Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Георгиевка |
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере; - повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений; - обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 3 | - доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома); - число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2017 по 2026 год |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 | Планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы 3 составят – 26600,00 рублей, Из них: в 2017 году - 3800,00 рублей; в 2018 году - 3800,00 рублей; в 2019 году - 3800,00 рублей; в 2020 году - 3800,00 рублей; в 2021 году - 3800,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 3800,00 рублей; в 2024 году - 3800,00 рублей; в 2025 году – 3800,00 рублей; 2026г. – 0,0 руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 | - повышение доли граждан охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере до 100% от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами; - участие свыше 25 человек в мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - ежегодный выпуск методических пособий, памяток, информационных буклетов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 3

Динамичный ход государственных реформ, обновление законодательства, создание новых правовых условий и обозначение собственника помещения в многоквартирном доме в  качестве центрального звена выдвигают на передний план задачу повышения правовой культуры граждан, проявляющейся как в законопослушании, так и в правовой активности, что требует освоения обширного и сложного комплекса правовых знаний.

- Работу по правовому просвещению населения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере в предыдущие годы нельзя охарактеризовать как «достаточную». Об этом свидетельствует не сформированный комплекс ресурсного и организационного обеспечения деятельности по правовому просвещению населения, а также отсутствие системы непрерывного правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере всех социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения, учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории поселения, органов местного самоуправления, общественных объединений.

Неучастие собственников помещений в многоквартирном доме в вопросах, связанных с управлением этим домом, а также с содержанием общего имущества дома, приводит порой к невозможности реализации и выполнения норм действующего законодательства по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, к конфликтам, обветшанию жилья и низкому уровню доверия жителей к институту товарищества собственников жилья и управляющих организаций.

Важнейшей проблемой в этой сфере является непросвещенность населения в вопросах содержания и управления общим имуществом многоквартирного дома. Граждане не в полной мере обладают информацией о своих правах или не знают, какими методами возможно обеспечение их соблюдения.

Актуальность разработки Подпрограммы 3 обусловлена не только нарастающим объемом запроса граждан на разрешение жилищных вопросов, но и государственными инициативами, связанными с энергосбережением и проведением капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация данной Подпрограммы 3 в полной мере невозможна без активного участия в ней собственника помещения в многоквартирном доме.

Таким образом, ситуация требует безотлагательного разрешения.

Решение проблемы невозможно без комплексного, системного подхода с максимально возможным привлечением финансовых ресурсов.

По состоянию на 01.10.2016г. в сельском поселении Георгиевка количество многоквартирных домов составляет двадцать пять единиц.

В десяти многоквартирных домах от их общего количества создано  два товарищества собственников жилья. В пятнадцати домах выбрано непосредственное управление многоквартирным домом, в каждом из вышеуказанных домов создан Совет МКД.

При реализации Подпрограммы 3 возможно возникновение рисков, связанных:

- с неполным выделением финансовых средств на реализацию программных мероприятий из местного бюджета, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные подпрограммные мероприятия.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Подпрограммы 3, планируемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере.

- Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений.

- Обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

1. Повысить уровень знаний у населения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в вопросах управления многоквартирными домами, защиты законных прав и интересов, а так же гражданской ответственности участников договорных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг;

2. Повысить правовую активность и вовлеченность населения в сферу управления многоквартирными жилыми домами;

3. Развить конкурентную среду в сфере управления многоквартирными домами;

4. Создать устойчивую систему договорных отношений между товариществами собственников жилья, управляющими, подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

В качестве конечного результата реализации программы ожидается:

- повышение доли граждан охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере до 100% от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами;

- участие свыше 25 человек в мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда;

- ежегодный выпуск методических пособий, памяток, информационных буклетов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда.

- Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Реализацию мероприятий Подпрограммы 3 планируется осуществлять в соответствии с поставленными задачами:

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения  Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере.

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений.

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Перечень подпрограммных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в Приложении № 1 к Подпрограмме 3.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа реализуется в один этап: с 2017 по 2026 год.

5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Подпрограмме 3.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы 3 являются средства бюджета сельского поселения. Планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы 3 составят - 30400,00 рублей.

Из  них: в 2017 году - 3800,00 рублей;

в 2018 году - 3800,00 рублей;

в 2019 году – 3800,00 рублей;

в 2020 году – 3800,00 рублей;

в 2021 году – 3800,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 3800,00 рублей;

в 2024 году – 3800,00 рублей;

в 2025 году – 3800,00 рублей;

2026гг. – 0,0 руб.

Объемы финансирования расходов на реализацию Подпрограммы 3 обусловлены необходимостью:

- проведения подготовительных мероприятий, с помощью которых будут определены проблемы в сфере просвещения населения по жилищно-коммунальным вопросам;

- повышения уровня информированности и знаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, путем издания тематических брошюр, проведения обучения среди населения.

Финансирование мероприятий, указанных в пункте 2.2 перечня мероприятий Программы 3, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Подпрограммы 3.

- Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3 и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы 3 к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)  Подпрограммы 3 к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 3 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Подпрограмме 3;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 3 используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский  в жилищно-коммунальной сфере» на 2017 - 2026 годы  муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Правовое просвещение населения  сельского поселения Георгиевка Кинельского района в жилищно-коммунальной сфере» на 2017 - 2026 годы муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

| № | Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2026гг | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |
| 1 | Задача 1: Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения области в жилищно-коммунальной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.4 | Ежегодное проведение "круглых столов" (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 1.5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в cельском поселении Георгиевка муниципального Кинельского района Самарской области» | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2 | Задача 2 Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а так же о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Георгиевка |
| 2.2 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | МБУ «Приоритет» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский  в жилищно-коммунальной сфере» на 2017 - 2026 годы  муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

мероприятий подпрограммы

«Правовое просвещение населения  сельского поселения Георгиевка Кинельского района в жилищно-коммунальной сфере» на 2017 - 2026 годы муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2026 |
| 1 | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 3 | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2026 |
| Цель 1. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 56,86 | 56,9 | 57,0 | 58,0 | 58,0 |
| Цель 2. Улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | Шт. | 49 | 54 | 59 | 64 | 64 |
| 2.2 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | Шт. | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| Цель 3. Формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 3.3 | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.4 | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |