Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от                        . №

г. Кинель

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года,  утвержденную постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.04.2019 года №583

- Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района»  Мецкера А.А.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы

муниципального района Кинельский              	                     Ю.Н.Жидков

Мецкер А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением администрации муниципального района Кинельский от . №

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.04.2019 года №583

1. Паспорт Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский № 289 от 05.04.2019 г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области; |
| УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района», Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области; |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, на территории муниципального района Кинельский; - Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - Стимулирование развития жилищного строительства; - Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - Ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности застройки; - Снос аварийных многоквартирных домов. |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Создание благоустроенного жилищного фонда; - Развитие жилищного строительства на территории муниципального района Кинельский; - Осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий; - Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Общая площадь помещений, подлежащая расселению; - Численность подлежащих расселению граждан; |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Программа реализуется в два этапа: I этап – 2019 год; II этап –2020 год. |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет – 108771,4016 тыс.руб., в том числе по годам: в 2019 году – 72027,5292 тыс.рублей; в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств Самарского Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе - 56737,66063 тыс. руб.; в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 5937,66217 тыс. руб.; в т.ч. за счет средств бюджета муниципального района Кинельский - 9352,2064 тыс. руб. в 2020 году – 36743,8724 тыс.рублей; в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств Самарского Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе - 31599,73026 тыс. руб.; в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 3306,94852 тыс. руб.; в т.ч. за счет средств бюджета муниципального района Кинельский - 1837,19362 тыс. руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Переселение 187 граждан из 13 домов общей площадью 2 899,2 кв.м, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |

2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из бюджетов Самарского Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе,  Областного бюджета Самарской области и бюджета муниципального района Кинельский.

На 2019 год запланировано 72027,52920 тыс. руб., в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств Самарского Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе - 56737,66063 тыс. руб.; в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 5937,66217 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета муниципального района Кинельский - 9352,2064 тыс. руб.

На 2020 год запланировано 36743,8724 тыс. руб., в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств Самарского Областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе - 31599,73026 тыс. руб.; в т.ч. за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета - 3306,94852 тыс. руб. средства обл.бюджета, в т.ч. за счет средств бюджета муниципального района Кинельский - 1837,19362 тыс. руб.»

3. Приложение №1 к программе «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить согласно Приложению №1 к настоящим изменениям.

4. Приложение №2 к программе «Перечень показателей (индикаторов) Программы» изложить согласно Приложению №2 к настоящим изменениям.

Приложение №1

Перечень

мероприятий муниципальной программы Самарской области " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года (далее – Муниципальная программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Сроки реализации | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений в построенных жилых домах | Администрация муниципального района Кинельский | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | 2019-2021 | 502,26460 | 26 869,2172 | Переселение 187 граждан из 13 домов общей площадью 2 899,2 кв.м, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |
| 2 | Возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Администрация муниципального района Кинельский | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | 2019-2021 | 9 525, 2646 | 9 874,6552 |  |
| Итого |  |  |  |  | 72027,5292 | 36743,8724 |  |

Приложение №2

Перечень

показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Срок реализации | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | Итого за период реализации |
| 1 | Общая площадь помещений, подлежащая расселению | м.кв. | 2019-2020 | 2 037,4 | 861,8 | 2 899,2 |
| 2 | Численность подлежащих расселению граждан; | человек | 2019-2020 | 121 | 66 | 187 |