«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2020 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год (Приложение 1).

2.Признать удовлетворительной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Ефимов В.В. 88466321096

Согласовано:

И.о. заместителя  главы муниципального

района Кинельский по экономике				Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

## Приложение № 1

## к постановлением администрации муниципального района Кинельский

## № 238 от «19 » февраля 2021 г.

## Отчет о ходе реализации

## Муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.

Задачи Программы:

1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

2. Проведение   реконструкции    зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

3. Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

4. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Реализация тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| - | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Проведение реконструкции зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| - | - | - | - | - | - |
| Задача 3 Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| 1 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | КУМИ | 10,0 | 0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 2 | Благоустройство территории детского сада с.Бузаевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 200,0 -средства бюджета района | 184,4911 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 3 | Ремонт помещений нежилых зданий ГБОУ СОШ п. Комсомольский, п. Кинельский, с. Бобровка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2652,398 -средства бюджета района | 2427,23689 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 4 | Ремонт нежилых зданий общеобразовательных учреждений с.Домашка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1500,15 -средства бюджета района | 1341,85187 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 5 | Ремонт ограждения здания начальной школы аул Казахский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 299,97571 средства бюджета района | 299,97571 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 6 | Ремонт ограждения на территории нежилого здания детского сада с Красносамарское | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 446,46166 средства бюджета района | 446,46166 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 7 | Ремонт нежилого здания школы п. Комсосольский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 230,72898 средства бюджета района | 208,83076 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 8 | Замена дверей в нежилых зданиях школ п. Кинельский, и с. Новый Сарбай. | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 73,19949 средства бюджета района | 73,19949 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 9 | Ремонт помещений нежилого здания школы п.Комсомольский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 55,0 средства бюджета района | 55,0 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 10 | Ремонт ограждения нежилого здания школы с.Георгиевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 315,0 средства бюджета района | 315,0 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 11 | Ремонт помещений нежилого здания школы с.Покровка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 101,047 средства бюджета района | 101,04747 средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 12 | Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ | 11500,0 средства бюджета района | 0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| Задача 4 Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский |
|  | Мероприятия по реализации нац проекта «Образование» ГБОУ СОШ п.Комсомольский, п.Кинельский. с.Бобровка (закупка мебели) | КУМИ | 897,0 -средства бюджета района | 897,0 -средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
|  | Итого |  | 18280,961 | 6350,09496 |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2020 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 78 | 75 | 96,1 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов). |
| 2. | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН | % | 85 | 83 | 97,6 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов |
|  | Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1) |  |  |  | 96,9 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | Не выполнено |
| Благоустройство территории детского сада с.Бузаевка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт помещений нежилых зданий ГБОУ СОШ п. Комсомольский, п. Кинельский, с. Бобровка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт нежилых зданий общеобразовательных учреждений с.Домашка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт ограждения здания начальной школы аул Казахский | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт ограждения на территории нежилого здания детского сада с Красносамарское | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт нежилого здания школы п. Комсосольский | Выполнено в установленный срок |
| Замена дверей в нежилых зданиях школ п. Кинельский, и с. Новый Сарбай. | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт помещений нежилого здания школы п.Комсомольский | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт ограждения нежилого здания школы с.Георгиевка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт помещений нежилого здания школы с.Покровка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | Не выполнено |
| Мероприятия по реализации нац проекта «Образование» ГБОУ СОШ п.Комсомольский, п.Кинельский. с.Бобровка (закупка мебели) | Выполнено в установленный срок |
| Уровень выполнения мероприятий (К3) | 84,6% |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

## На реализацию мероприятий Программы в 2020 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год  были запланированы  денежные средства в размере             18280,961 тыс. рублей. Из них потрачено 6350,09496 тыс. рублей. Освоение средств составило 34,7%.

Большинство из запланированных на отчетный год мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме.  Не выполненные или частично выполненные мероприятия будут выполнены в 2021 году. Организации, ведущие ремонтные работу не смогли освоить средства в полном объеме. Также сложилась экономия от торгов.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2020 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | 10,0 | 0 |
| 2 | Благоустройство территории детского сада с.Бузаевка | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Ремонт помещений нежилых зданий ГБОУ СОШ п. Комсомольский, п. Кинельский, с. Бобровка | 2652,398 | 2427,23689 |
| 4 | Ремонт нежилых зданий общеобразовательных учреждений с.Домашка | 1500,15 | 1341,85187 |
| 5 | Ремонт ограждения здания начальной школы аул Казахский | 299,97571 | 299,97571 |
| 6 | Ремонт ограждения на территории нежилого здания детского сада с Красносамарское | 446,46166 | 446,46166 |
| 7 | Ремонт нежилого здания школы п. Комсосольский | 230,72898 | 208,83076 |
| 8 | Замена дверей в нежилых зданиях школ п. Кинельский, и с. Новый Сарбай. | 73,19949 | 73,19949 |
| 9 | Ремонт помещений нежилого здания школы п.Комсомольский | 55,0 | 55,0 |
| 10 | Ремонт ограждения нежилого здания школы с.Георгиевка | 315,0 | 315,0 |
| 11 | Ремонт помещений нежилого здания школы с.Покровка | 101,047 | 101,04747 |
| 12 | Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | 11500,0 | 0 |
| 13 | Мероприятия по реализации нац. проекта «Образование» ГБОУ СОШ п.Комсомольский, п.Кинельский. с.Бобровка (закупка мебели) | 897 | 897 |
| Итого: | 18280,961 | 6350,09496 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 10.12.2020 № 2019 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

| Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | Не выполнено |
| --- | --- |
| Ремонт образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский | Не выполнено |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 96,9 x 0,5 + 34,7 x 0,2 + 84,6 x 0,3=

=48,45+6,94+25,38= 80,77%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=75/78 = 0,961

Р2=83/85 = 0,976

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (75/78+83/85)/2*100%=96,9%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 6350,04496 / 18280,961х100% = 34,7%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=11/13*100%= 84,6%

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 80,77% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Основной причиной не достижения оценки для признания программы эффективной является не  выполнение ремонта в образовательных учреждений расположенных в сельских поселениях Чубовка, Красносамарское, Комсомольский, Кинельский по причине поступления денежных средств в конце года, но он будет выполнен в 2021 году.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана удовлетворительной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2020 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2020 году действовала  районная муниципальная  программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В 2020 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района.  В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский. Большинство плановых мероприятий программы выполнены. Остальные будут закончены в 2021 году.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год  были запланированы  денежные средства в размере 18280,961 тыс. рублей. Из них потрачено 6350,09496тыс. рублей. Освоение средств составило 34,7%.  Плановые показатели выполнены на  96,9%. Значение показателя Э составляет 80,77% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От   _19.02___  2021 г. № 238

г. Кинель

                                                                  