Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  12.03.2021 г. №  352

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы  «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности зданий и учреждений,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский,

модернизация систем отопления

на 2017-2023 годы» за 2020год»

В соответствии Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления  на 2017-2023 годы» за 2020г.

2.   Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления  на 2017-2023 годы» за 2020г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Ковнера Бориса Дмитриевича.

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального

района Кинельский                                                           Ю.Н. Жидков

Ковнер Б.Д.  21747

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»-1 экз, Управление экономики – 1 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

управления финансами                                                                        Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                                                       Т.Л. Силантьева

И.о. заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике	        Н.Н. Цыкунова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от ______________№________

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления  на 2017-2023 годы».

2.Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- снижение себестоимости передачи тепловой энергии;

- снижение потребления электрической энергии

Программа предусматривает решение следующих задач:

- выполнение работ реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения;

- выполнение работ по модернизации оборудования         электроосвещения.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная     программа      «Энергосбережение      и        повышение

энергетической      эффективности       зданий       школ     и     детских      садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления»  на 2017-2023 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.05.2016г №885.

Ответственным исполнителем Программы является МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»

Соисполнители:

- Администрация муниципального района Кинельский.

Основные результаты, достигнутые за 2020год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые В ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снижение объема потребления электроэнергии в 2020 году на 163,4 тыс. кВт | Фактическое снижение объема потребления электроэнергии в 2020 году на 134,1 тыс. кВт |
| 2. | Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче в 2020г на 0,00 % | Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче в 2020г на 0,00 % |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| 1. | Годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии 2020г. природный газ | тыс. м3 | 435,0 | 1166,0 | 1,5 (2,68) | Сведения от Исполнителей программы |
| 2. | Снижение объема потребления электроэнергии в 2020году | тыс. м3 | 163,4 | 134,1 | 0,82 | Сведения от Исполнителей программы |
|  | Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1) |  |  |  | 2,32 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2020 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2020 году в модульных отопительных котельных для отопления потребителей муниципального района Кинельский проведено 29 мероприятий по улучшению энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий школ и детских садов.

Произведены работы по мониторингу инженерных сетей, а именно выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому обеспечению и аварийно-спасательных работ на газовом оборудовании в котельных, на газопроводах и запорной арматуре в количестве 59 единиц.

Проведены работы по: поверке измерительных комплексов в количестве 19 штук, поверка корректора – 19 штук, поверка счетчиков учета и расхода газа с заменой элемента питания корректора в котельных в количестве 19 штук.

Также были заменены осветительные приборы в кабинетах здания школы в количестве 200 штук. Выполнены электромонтажные работы в нежилых зданиях школ и детских садов. Общая сумма мероприятий по улучшению энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий школ и детских садов составляет  5 462 931,00 (пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать один рубль) 00 копеек.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий по улучшению энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий школ и детских садов;

- укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 г. с учётом всех внесённых изменений были запланированы денежные средства в размере 85 067,5 тыс. руб., в том числе: за счет поступивших в бюджет средств муниципального района Кинельский  средств областного бюджета 54,4 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 85 013,1  тыс. руб. Из них потрачено 85 067,4 тыс. руб. Освоение средств составило 99,9%.

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановление № 1102 от 02.07.2020г: О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2022 годы»

Постановление №1937 от 30.11.2020г: О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.12.2016 года № 2051 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2022 годы»

Постановление № 2074 от 14.12.2020г: О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.12.2016 года №2051 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2023 годы».

3.8.  Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2020 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 116 х 0,5 + 99,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 107,98

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1 =1166/435=2,68

Р2 =134,/163,4=0,82

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1=х100=  116

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 85 067,5/85 067,4*100%= 99,9%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 =26/26*100=100%

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей программы |  |  | Ед. изме рения |  |  | В том числе по годам: |  | Объем финансирования, руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план 2020 год | факт 2020 год |  | 2020 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Задача №1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (образование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 3,2577 | 3,2577 |  | 2 661 682,00 |  |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 2,1489 | 2,1489 |  | 2 573 946,24 |  |
| 1.3 | Сельское поселение Богдановка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 4,4493 | 4,4493 |  | 3 060 058,00 |  |
| 1.4 | Сельское поселение Георгиевка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 5,9488 | 5,9488 |  | 2 766 787,00 |  |
| 1.5 | Сельское поселение Домашка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 5,5435 | 5,5435 |  | 3 705 241,00 |  |
| 1.6 | Сельское поселение Кинельский |  |  | Тыс. М2 |  |  | 5,7954 | 5,7954 |  | 3 860 820,00 |  |
| 1.7 | Сельское поселение Комсомольский |  |  | Тыс. М2 |  |  | 2,9442 | 2,9442 |  | 2 930 355,00 |  |
| 1.8 | Сельское поселение Красносамарское |  |  | Тыс. М2 |  |  | 6,5051 | 6,5051 |  | 3 582 490,00 |  |
| 1.9 | Сельское поселение Б.Малышевка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 1,2767 | 1,2767 |  | 2 442 881,00 |  |
| 1.10 | Сельское поселение Н. Сарбай |  |  | Тыс. М2 |  |  | 4,3582 | 4,3582 |  | 2 444 320,00 |  |
| 1.11 | Сельское поселение Сколково |  |  | Тыс. М2 |  |  | 8,3150 | 8,3150 |  | 3 670 761,00 |  |
| 1.12 | Сельское поселение Чубовка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 4,5586 | 4,5586 |  | 2 597 722,00 |  |
| 1.13 | Мероприятия по замене ламп освещения на светодиодные |  |  | штука |  |  | 1000 | 100 |  | 0,00 |  |
| 1.14 | Мероприятия при осуществлению деятельности по теплоснабжению |  |  | штука |  |  | 29 | 29 |  | 3 327 048,00 |  |
| 1.15 | Мероприятия по установке приборов учета эл. энергии |  |  | штука |  |  | 14 | 0 |  | 0,00 |  |
| 1.16 | Мероприятие по возмещению затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части снижения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов СП Бобровка |  |  | штука |  |  | 1 | 1 |  | 11 168 884,72 |  |
| 1.17 | Мероприятие по ремонту кабинетов здания администрации |  |  | штука |  |  | 1 | 1 |  | 115 581,73 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 908 577,69 |  |
| Задачи №2 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (культура) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка |  |  | М2 |  |  | 970,1 | 970,1 |  | 820 185,00 |  |
| 2.2 | Сельское поселение Бобровка |  |  | М2 |  |  | 479,0 | 479,0 |  | 382 870,00 |  |
| 2.3 | Сельское поселение Богдановка |  |  | М2 |  |  | 1033,7 | 1033,7 |  | 708 708,60 |  |
| 2.4 | Сельское поселение Георгиевка |  |  | М2 |  |  | 970,8 | 970,8 |  | 969 438,60 |  |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка |  |  | М2 |  |  | 1160,2 | 1160,2 |  | 839 060,60 |  |
| 2.6 | Сельское поселение Кинельский |  |  | М2 |  |  | 3448,6 | 3448,6 |  | 948 819,20 |  |
| 2.7 | Сельское поселение Комсомольский |  |  | М2 |  |  | 250,0 | 250,0 |  | 787 760,00 |  |
| 2.8 | Сельское поселение Красносамарское |  |  | М2 |  |  | 887,5 | 887,5 |  | 669 463,60 |  |
| 2.9 | Сельское поселение Сколково |  |  | М2 |  |  | 833,6 | 833,6 |  | 856 800,00 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 983 105,00 |  |
| Задача №3 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (ФОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сельское поселение Георгиевка | Тыс. М2 |  |  | 2,5469 |  | 2,5469 |  | 1 491 162,50 |  |
| 3.2 |  | Сельское поселение Домашка | Тыс. М2 |  |  | 1,7189 |  | 1,7189 |  | 1 491 162,50 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2 982 325,00 |  |
| Задача №4 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением безопасности на водных объектах) (ЕДДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество сообщений |  |  | Штука | 74 500 |  | 52 136 |  | 1 354 146,59 |  |
| Задача №5 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Машино-часы работы автомобилей |  |  | единица |  | 41433 |  | 41 433 |  | 22 839 253,72 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 85 067 408,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |