Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  09.04.  2020 г. № 670

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Создание условий для развития услуг связи

в муниципальном районе Кинельский

Самарской области на 2019 год» за 2019 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Создание условий для развития услуг связи  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год»  за 2019 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы  «Создание условий для развития услуг связи  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год»  за 2019 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

И.о. главы муниципального района

Кинельский				                                        Ю.Н. Жидков

Ефимов В.В. 88466321096

Согласовано:

Заместитель  главы муниципального

района Кинельский по экономике				А.В. Есипов

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № ____ от «___» ________ 2020 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Создание условий для развития услуг связи  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год»  за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа«Создание условий для развития услуг связи  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год»  за 2019 год.

- Цели и задачи программы

Цель Программы – создать условия для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания

Задачи Программы:

1. Оказание адресной помощи гражданам, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2

2. Создание информированной и консультационной поддержки мероприятий по переходу на цифровой формат телевизионного вещания

3. Организация работы волонтерских команд для оказания помощи населению м.р. Кинельский по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

- «Создание условий для развития услуг связи

- в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год»  за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание адресной помощи гражданам, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | 565,6 | 118,1 | Создать условия для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания |
| 2 | Создание информированной и консультационной поддержки мероприятий по переходу на цифровой формат телевизионного вещания | МБУ «Информационный центр «Меджуречье» | - | - | Создать условия для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания |
| 3 | Организация работы волонтерских команд для оказания помощи населению м.р. Кинельский по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала | МБУ «ДМО» | - | - | Создать условия для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Создание условий для развития услуг связи   в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 годы» за 2019 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля жителей м.р. Кинельский, получивших адресную помощиь, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 от общего числа жителей м.р. Кинельский, имеющим право на получение данной помощи и обратившиеся в администрацию м.р.Кинельский с соответствующим заявлением | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей. |
| 2. | Доля жителей м.р. Кинельский, которым была оказана помощь по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, от общего числа жителей м.р. Кинельский, обратившихся в администрацию м.р.Кинельский с соответствующим заявлением. | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнение и невыполнение мероприятий в установленные сроки |
| --- | --- |
| Оказание адресной помощи гражданам, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 | Выполнено в установленный срок |
| Создание информированной и консультационной поддержки мероприятий по переходу на цифровой формат телевизионного вещания | Выполнено в установленный срок |
| Организация работы волонтерских команд для оказания помощи населению м.р. Кинельский по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 565,6 тыс. рублей.       Из них потрачено 118,1 тыс. рублей. Освоение средств составило лишь 20,9%. Предполагалось, что количество обращений лиц, отнесенных к социально незащищенным категориям населения Самарской области, и проживающих в муниципальном районе Кинельский за компенсацией будет больше.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание адресной помощи гражданам, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 | 565,6 | 118,1 |
| ИТОГО: |  | 565,6 | 118,1 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

Изменения в муниципальную программу не вносились

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/2 х (100/100+100/100 ) х100%

118.1 /565,6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 478,9%.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 100,0 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2019 году 565,6 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 118,1 тыс. рублей, что соответствует 20,9 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжение муниципальной программы не предусмотрено.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Создание условий для развития услуг связи  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год»  за 2019 год.

- На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  районная муниципальная  программа «Создание условий для развития услуг связи  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 18.04.2019 г. № 695.

В 2019 году мероприятия по созданию условий для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания, в муниципальном районе Кинельский проводились путем представления компенсации расходов гражданам, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, на приобретение пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский мероприятия проводились за счет бюджета муниципального района Кинельский и бюджета Самарской области.

Таким образом, на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере             565,6 тыс. рублей. Из них потрачено 118,1 тыс. рублей. Освоение средств составило лишь 20,9%. Предполагалось, что количество обращений лиц, отнесенных к социально незащищенным категориям населения Самарской области, и проживающих в муниципальном районе Кинельский за компенсацией будет больше. Оценка эффективности программы 478,9%.