Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От   09.04  2020 г. № 676

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2019 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| И.о. главы муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Ефимов В.В. 88466321096

Согласовано:

Заместитель  главы муниципального

района Кинельский по экономике				А.В. Есипов

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № ____ от «___» ________ 2020 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.

Задачи Программы:

1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

2. Проведение   реконструкции    зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

3. Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

4. Оснащение современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Реализация тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | КУМИ | 10,0 | 10,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 2 | Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2243,076 | 2243,076 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 3 | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | КУМИ | 112,154 | 112,154 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 4 | Выполнение гидрометеорологических изысканий по объекту: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 99,95 | 99,95 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Усиление конструкций нежилого здания школы с. Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 24,0 | 24,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 6 | Подготовка экспертного заключения о техническом состоянии помещения спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 50,211 | 50,211 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 7 | Экспертиза проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 425,557 | 425,557 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 8 | Подготовка техусловий (связь) для проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 4,44 | 4,44 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 9 | Текущий ремонт школ и детских садов | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1907,993 | 1907,993 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 10 | Подготовка помещений здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка для создания центра «Точка роста» | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 452,86 | 452,86 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 11 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях школ | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1061,16 | 1061,16 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 12 | Приобретение технологического оборудования для школ | КУМИ | 160,0 | 160 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с. Покровка» | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 12,0 | 12,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 14 | Приобретение мебели для оборудования класса технологии в ГБОУ СОШ с. Домашка | КУМИ | 80,0 | 80,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 15 | Приобретение медицинского оборудования для оснащения медкабинетов общеобразовательных учреждений | КУМИ | 78,783 | 78,783 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 16 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений для реализации нацпроекта «Образование» | КУМИ | 66,643 | 66,643 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 17 | Ремонт крыши входа в раздевалку спортзала школы с. Георгиевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 59,747 | 59,747 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 18 | Ремонт ограждения, овощехранилища и входа в здание детского сада п. Комсомольский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 254,5 | 254,5 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 19 | Ремонт д/с в с. Новый Сарбай | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 658,82 | 658,82 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 20 | Ремонт в д/с п. Кинельский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 56,38 | 56,38 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 21 | Ремонт помещений здания ГБОУ СОШ с. Домашка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 378,43 | 378,43 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 22 | Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания школы в Ауле Казахский» | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 12,0 | 12,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 23 | Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ в с. Домашка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 24,0 | 24,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 24 | Ремонт асфальтового покрытия на территории д/с с. Георгиевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 130,84 | 130,84 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 25 | Ремонт пожарной сигнализации в здании ООШ с. Парфеновка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 299,96 | 299,96 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 26 | Ремонт нежилого здания ООШ с. Домашка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1560,389 | 1560,389 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 27 | Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 338,711 | 131,826 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 28 | Ремонт детского сада с. Сырейка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 568,0 | 170,366 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 29 | Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2007,5 | 0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 30 | Ремонт детского сада с. Малая Малышевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 576,72 | 156,467 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 31 | Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 743,07 | 0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 32 | Ремонт детского сада с. Алакаевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 587,0 | 184,261 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 33 | Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2693,29 | 215,989 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 34 | Ремонт крыши и здания детского сада в с. Домашка | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 54,222 | 54,222 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 35 | Монтаж ограждения здания НШ с. Аул Казахский | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 321,441 | 321,411 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 36 | Приобретение электрооборудования для общеобразовательных учреждений | КУМИ | 34,4 | 34,4 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 75 | 75 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов). |
| 2. | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН | % | 83 | 83 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | Выполнено в установленный срок |
| Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | Выполнено в установленный срок |
| Выполнение гидрометеорологических изысканий по объекту: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | Выполнено в установленный срок |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Усиление конструкций нежилого здания школы с. Богдановка» | Выполнено в установленный срок |
| Подготовка экспертного заключения о техническом состоянии помещения спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | Выполнено в установленный срок |
| Экспертиза проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | Выполнено в установленный срок |
| Подготовка техусловий (связь) для проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | Выполнено в установленный срок |
| Текущий ремонт школ и детских садов | Выполнено в установленный срок |
| Подготовка помещений здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка для создания центра «Точка роста» | Выполнено в установленный срок |
| Проведение противопожарных мероприятий в зданиях школ | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение технологического оборудования для школ | Выполнено в установленный срок |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка» | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение мебели для оборудования класса технологии в ГБОУ СОШ с. Домашка | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение медицинского оборудования для оснащения медкабинетов общеобразовательных учреждений | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений для реализации нацпроекта «Образование» | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт крыши входа в раздевалку спортзала школы с. Георгиевка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт ограждения, овощехранилища и входа в здание детского сада п. Комсомольский | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт д/с в с. Новый Сарбай | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт в д/с п. Кинельский | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт помещений здания ГБОУ СОШ с. Домашка | Выполнено в установленный срок |
| Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания школы в Ауле Казахский» | Выполнено в установленный срок |
| Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ в с. Домашка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт асфальтового покрытия на территории д/с с. Георгиевка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт пожарной сигнализации в здании СОШ с. Парфеновка | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт нежилого здания ООШ с. Домашка | Выполнено в установленный срок |
| Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка | Частично выполнено |
| Ремонт детского сада с. Сырейка | Частично выполнены |
| Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка | Не выполнено |
| Ремонт детского сада с. Малая Малышевка | Частично выполнено |
| Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка | Не выполнено |
| Ремонт детского сада с. Алакаевка | Частично выполнено |
| Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка | Частично выполнено |
| Ремонт крыши и здания детского сада в с. Домашка | Выполнено в установленный срок |
| Монтаж ограждения здания НШ с. Аул Казахский | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение электрооборудования для общеобразовательных учреждений | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере             18148,2 тыс. рублей. Из них потрачено 11492,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 63,5%.

Большинство из запланированных на отчетный год мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме.  Не выполненные или частично выполненные мероприятия будут выполнены в 2020 году. Организации, ведущие ремонтные работу не смогли освоить средства в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | 2243,076 | 2243,076 |
| 3 | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | 112,154 | 112,154 |
| 4 | Выполнение гидрометеорологических изысканий по объекту: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | 99,95 | 99,95 |
| 5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Усиление конструкций нежилого здания школы с. Богдановка» | 24,0 | 24,0 |
| 6 | Подготовка экспертного заключения о техническом состоянии помещения спортивного зала ГБОУ ООШ с. Покровка | 50,211 | 50,211 |
| 7 | Экспертиза проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | 425,557 | 425,557 |
| 8 | Подготовка техусловий (связь) для проекта «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | 4,44 | 4,44 |
| 9 | Текущий ремонт школ и детских садов | 1907,993 | 1907,993 |
| 10 | Подготовка помещений здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка для создания центра «Точка роста» | 452,86 | 452,86 |
| 11 | Проведение противопожарных мероприятий в зданиях школ | 1061,16 | 1061,16 |
| 12 | Приобретение технологического оборудования для школ | 160,0 | 160 |
| 13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с. Покровка» | 12,0 | 12,0 |
| 14 | Приобретение мебели для оборудования класса технологии в ГБОУ СОШ с. Домашка | 80,0 | 80,0 |
| 15 | Приобретение медицинского оборудования для оснащения медкабинетов общеобразовательных учреждений | 78,783 | 78,783 |
| 16 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений для реализации нацпроекта «Образование» | 66,643 | 66,643 |
| 17 | Ремонт крыши входа в раздевалку спортзала школы с. Георгиевка | 59,747 | 59,747 |
| 18 | Ремонт ограждения, овощехранилища и входа в здание детского сада п. Комсомольский | 254,5 | 254,5 |
| 19 | Ремонт д/с в с. Новый Сарбай | 658,82 | 658,82 |
| 20 | Ремонт в д/с п. Кинельский | 56,38 | 56,38 |
| 21 | Ремонт помещений здания ГБОУ СОШ с. Домашка | 378,43 | 378,43 |
| 22 | Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Капитальный ремонт здания школы в Ауле Казахский» | 12,0 | 12,0 |
| 23 | Проверка достоверности определения стоимости объекта: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ в с. Домашка | 24,0 | 24,0 |
| 24 | Ремонт асфальтового покрытия на территории д/с с. Георгиевка | 130,84 | 130,84 |
| 25 | Ремонт пожарной сигнализации в здании ООШ с. Парфеновка | 299,96 | 299,96 |
| 26 | Ремонт нежилого здания ООШ с. Домашка | 1560,389 | 1560,389 |
| 27 | Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка | 338,711 | 131,826 |
| 28 | Ремонт детского сада с. Сырейка | 568,0 | 170,366 |
| 29 | Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка | 2007,5 | 0 |
| 30 | Ремонт детского сада с. Малая Малышевка | 576,72 | 156,467 |
| 31 | Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка | 743,07 | 0 |
| 32 | Ремонт детского сада с. Алакаевка | 587,0 | 184,261 |
| 33 | Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка | 2693,29 | 215,989 |
| 34 | Ремонт крыши и здания детского сада в с. Домашка | 54,222 | 54,222 |
| 35 | Монтаж ограждения здания НШ с. Аул Казахский | 321,441 | 321,411 |
| 36 | Приобретение электрооборудования для общеобразовательных учреждений | 34,4 | 34,4 |
| Итого: |  | 18148,2 | 11492,9 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 23.12.2019 №2377 | Действующий |
| 2 | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 11.09.2019 №1432 | Действующий |
| 3 | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 07.06.2019 №895 | Действующий |
| 4. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 04.03.2019 №289 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

| Устройство и монтаж теневого навеса на территории детского сада с.Сырейка | Частично выполнено |
| --- | --- |
| Ремонт детского сада с. Сырейка | Частично выполнены |
| Ремонт нежилого здания ООШ с. Покровка | Не выполнено |
| Ремонт детского сада с. Малая Малышевка | Частично выполнено |
| Ремонт помещения медблока в здании детского сада с. Алакаевка | Не выполнено |
| Ремонт детского сада с. Алакаевка | Частично выполнено |
| Ремонт нежилого здания СОШ с. Алакаевка | Частично выполнено |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/2 х (75/75+83/83 ) х100%

11492,9  /18097,2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 157,5 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 100 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2019 году 18097,2 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 11492,9 тыс. рублей, что соответствует 63,5 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2019 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  районная муниципальная  программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В 2019 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района, а также, за счет бюджета Самарской области.  В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский. Большинство плановых мероприятий программы выполнены. Остальные будут закончены в 2020 году.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере             18148,2 тыс. рублей. Из них потрачено 11492,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 63,5%.  Плановые показатели выполнены на  100%.