| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| От 21.04.2020г. №765 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы» |  |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2017 № 2343  (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| И.о.главы муниципального района Кинельский | Ю.Н.Жидков |
| --- | --- |

| Ермохин В.В. 8 (84663) 2-15-46 Рассылка: прокуратура, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 765 от_21.04.2020г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский  Самарской области на 2018 - 2024 годы».

- Цели и задачи программы

Цель:

Обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района Кинельский  Самарской области

Задачи:

1.	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Кинельский ;

2.	Повышение уровня благоустройства
общественных территорий;

3.	Повышение уровня вовлеченности населения,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального района Кинельский Самарской области.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика. | В 2019 году благоустроено 18 дворовых территорий муниципального района Кинельский, в том числе: -с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 6; -с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 7; -с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 9 ; -с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1; -с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2; -с. Домашка, ул. Домашкинская, д. 1; -с. Комсомольское, ул. 50 лет Октября, 10; -с. Комсомольское, ул. 50 лет Октября, 13; -с. Комсомольское, ул. Аксенова, 5; -с. Комсомольское, ул. Аксенова, 7; -с. Комсомольское, ул. Молодежная, 5; -с. Комсомольское, ул. Молодежная, 6; -с. Комсомольское, ул. Молодежная, 8А; -с. Комсомольское, ул. Молодежная, 11; -с. Чубовка, ул. Пионерская, 19; -с. Чубовка, ул. Полевая, 9; -с. Чубовка, ул. Полевая, 11; -с. Чубовка, ул. Юбилейная, 10. Во дворах произведены следующие работы: установка скамеек и урн, устройство освещения, асфальтирование дворовой территории. |
| 2 | Выполнение благоустройства общественных территорий | - с.Бобровка, ул.Кирова, площадь при СДК - асфальтирование территории площади при СДК, устройство освещения, строительство тротуарных дорожек, установка скамеек и урн. - с. Сырейка , ул.Советская, спортивная площадка при СДК - строительство тротуарных дорожек, устройство освещения, установка урн. - с.Алакаевка, ул.Юбилейная, площадь при СДК - асфальтирование территории площади при СДК, установка скамеек и урн. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика. | ед. | 18 | 18 | 1,0 1,0 |  |
|  | Выполнение благоустройства общественных территорий | ед. | 3 | 3 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

За 2019 год в рамках реализации муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

Выполнено благоустройство 18 дворовых территорий муниципального района Кинельский, в том числе:

-с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 6;

-с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 7;

-с. Домашка, ул. Бр. Летовых, д. 9 ;

-с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1;

-с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2;

-с. Домашка, ул. Домашкинская, д. 1;

-с. Комсомольское, ул. 50 лет Октября, 10;

-с. Комсомольское, ул. 50 лет Октября, 13;

-с. Комсомольское, ул. Аксенова, 5;

-с. Комсомольское, ул. Аксенова, 7;

-с. Комсомольское, ул. Молодежная, 5;

-с. Комсомольское, ул. Молодежная, 6;

-с. Комсомольское, ул. Молодежная, 8А;

-с. Комсомольское, ул. Молодежная, 11;

-с. Чубовка, ул. Пионерская, 19;

-с. Чубовка, ул. Полевая, 9;

-с. Чубовка, ул. Полевая, 11;

-с. Чубовка, ул. Юбилейная, 10.

Благоустроены три общественные территории муниципального района Кинельский, в том числе:

- с.Бобровка, ул.Кирова, площадь при СДК  - асфальтирование территории площади при СДК, устройство освещения, строительство тротуарных дорожек, установка скамеек  и урн.

- с. Сырейка , ул.Советская, спортивная площадка при СДК - строительство тротуарных дорожек, устройство освещения, установка урн.

- с.Алакаевка, ул.Юбилейная, площадь при СДК - асфальтирование территории площади при СДК, установка скамеек  и урн.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 14 680,7 тыс.рублей, освоено в полном объеме до 31.12.2019г.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2019г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Благоустройство 6 дворовых территорий СП Домашка | 811,18 | 811,18 |
| 2. | Благоустройство 8 дворовых территорий СП Комсомольский | 2200,00 | 2200,00 |
| 3. | Благоустройство 4 дворовых территорий СП Чубовка | 1393,15 | 1393,15 |
| 4. | Благоустройство общественной территории СП Бобровка, с.Бобровка, ул.Кирова, площадь при СДК | 3000,00 | 3000,00 |
| 5. | Благоустройство общественной территории СП Чубовка,с. Сырейка , ул.Советская, спортивная площадка при СДК | 3500,00 | 3500,00 |
| 6. | Благоустройство общественной территории СП Алакаевка, с.Алакаевка, ул.Юбилейная, площадь при СДК | 3776, 37 | 3776,37 |
| ИТОГО: |  | 14680,7 | 14680,7 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2019 по 2024 года. | Постановление № 1723 от 17.10.2019 г. Постановление № 1002 от 27.06.2019 г. Постановление № 570 от 05.04.2019 г. Постановление № 22 от 14.01.2019 г. | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2019 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2018-2024 годы, предложение продлить ее реализацию.