| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 766 № 21.04.2020г. |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 гг.» |  |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской  области на 2017-2023 гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 10.11.2016г. №1771 (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| И.о. главы муниципального района Кинельский | Ю.Н.Жидков |
| --- | --- |

| Ермохин В.В. 8 (84663) 2-15-46 Рассылка: прокуратура, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 766 от_21.04.2020г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района Кинельский Самарской  области на 2017-2023 гг.».

- Цели и задачи программы

Цели:

- Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Кинельский Самарской области;

- Организация работы по осуществлению транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков УДС  муниципального района Кинельский Самарской области;

-совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП);

- обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-транспортной сети дорог муниципального района Кинельский Самарской области | снижение транспортного риска, снижение социального риска, снижение тяжести последствий. |
| 2 | сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов | сокращение количества погибших в результате ДТП, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. |
| 3 | уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории муниципального района Кинельский Самарской | снижение транспортного риска, снижение социального риска, снижение тяжести последствий. |
| 4 | обеспечение бесперебойных регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального района Кинельский путем выполнения подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района Кинельский; области | обеспечено. В рамках исполнения условий муниципального контракта, заключенного с ООО "ЛогистикаСервис", в целях обеспечения бесперебойных регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам администрацией муниципального района Кинельский оплачено из средств местного бюджета 1 805 946 рублей |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые |  | фактически достигнутые |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение количества погибших в результате ДТП | шт |  | 18 |  | 18 |  | 1,0 1,0 |  |  |  |
|  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | шт |  | 18 |  | 18 |  | 1,0 |  |  |  |
| 3. | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | шт |  | 16 |  | 16 |  | 1,0 |  |  |  |
| 4. | Снижение транспортного риска | шт |  | 18 |  | 18 |  | 1,0 |  |  |  |
| 5. | Снижение социального риска | шт |  | 22 |  | 22 |  | 1,0 |  |  |  |
| 6. | Снижение тяжести последствий | шт |  | 18 |  | 18 |  | 1,0 |  |  |  |
| 7. | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями , установленными администрацией муниципального района Кинельский | % |  | 18,2 |  | 18,2 |  | 1,0 |  |  |  |
| 8. | Выполнение регулярных транспортных перевозок населения в соответствии с установленными муниципальными маршрутами регулярных перевозок и графиками движения на территории муниципального района Кинельский | % |  | 96 |  | 96 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

За 2019 год в рамках реализации муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 1 805 946 рублей, освоено в полном объеме до  31.12.2019г.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2019г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1 | Оплата администрацией муниципального района Кинельский муниципального контракта в соответствии с выполнением подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными администрацией муниципального района | 1 805,95 | 1 805,95 |
| ИТОГО: |  | 1 805,95 | 1 805,95 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2019 по 2023 года. | Постановление № 2540 от 31.12.2019 г. Постановление № 1859 от 29.10.2019 г. | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2019 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2017-2023 годы, предложение продлить ее реализацию.