| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 21.04.2020г. №767 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года» |  |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от  08.04.2019г. № 583 (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| И.о.главы муниципального района Кинельский | Ю.Н.Жидков |
| --- | --- |

| Ермохин В.В. 8 (84663) 2-15-46 Рассылка: прокуратура, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 767 от_21.04.2020г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский» до 2021 года».

- Цели и задачи программы

Цель:

Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, на территории муниципального района Кинельский.

Задачи:

1) Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

2) Стимулирование развития жилищного строительства;

3) Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

4) Ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности застройки;

5) Снос аварийных многоквартирных домов;

6) Создание благоустроенного жилищного фонда;

7) Развитие жилищного строительства на территории муниципального района Кинельский;

8) Осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | В два этапа 2019-2020 году переселить 148 граждан из 8 домов общей площадью 2457,3 кв. м , признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. | В 2019 году приобретено 6 жилых помещений в п.Комсомольский, ул.Солнечная, 22д, для переселения 18 граждан из 1 дома общей площадью 285,3 кв.м. Обязательства по оплате не исполнены. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые на 2019 год | фактически достигнутые на 2019 год |  |  |
|  | Количество переселенной площади аварийного жилья | м2 | 0 | 0 | 1,0 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2019 году запланировано приобретение 36 жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы, приобретено 6 жилых помещений в п.Комсомольский, ул.Солнечная, 22д, для переселения 18 граждан из 1 дома общей площадью 285,3 кв.м. Мероприятия выполнены не в полной мере. Обязательства по оплате не исполнены.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 72 027,5292 тыс. рублей, средства не освоены до 31.12.2019г.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2019г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе: с. Чубовка ул. Нефтяников д.№17 (16 квартирный жилой дом) | 21148,4184 | 0 |
| 2. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе: с. Чубовка ул. Нефтяников д.№19 (16 квартирный жилой дом) | 21491,003 | 0 |
| 3. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе: с. Чубовка ул. Чапаевская д.№1 (16 квартирный жилой дом) | 19311,8824 | 0 |
| 4. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе: п. Комсомольский ул. Солнечная уч. № 22е,22д (6 квартирный жилой дом) | 10076,2254 | 0 |
| ИТОГО: |  | 72027,5292 | 0 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

Изменения в 2019 году в программу не вносились.

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2019 году запланировано приобретение 36 жилых помещений в рамках реализации муниципальной программы. Приобретено 6 жилых помещений. Мероприятия реализованы не в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2019-2020 годы, предложение продлить ее реализацию.