| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |
| Постановление |  |
| от 22.04.2020г. № 773 |  |
| г. Кинель |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2020 годы |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## Утвердить годовой отчёт за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.03.2009г. №396а (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| И.о.главы муниципального района Кинельский | Ю.Н.Жидков |
| --- | --- |

| Ермохин В.В. 8 (84663) 2-15-46 Рассылка: прокуратура, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 773 от_22.04.2020г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2020 годы.

- Цели и задачи программы

1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2)	обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;

3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов;

4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;

5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог;

6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. | Произведен ремонт в с.Алакаевка, ул.Юбилейная 6200м2 ; в с.Георгиевка, ул.Пионерская 5600м2, ул.Кооперативная 1200м2, в с.Домашка, ул.Домашкинская 8400м2, с.Парфеновка, ул.Комсомольская 2300м2, ул.Кооперативная 967 м2, в с.Павловка, ул.Центральная 7200м2. Произведены работы по ремонту дворовых проездов в 10 сельский поселениях, общая площадь отремонтированных территорий – 12019 м2. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (п.м.) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
|  | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | 1230 | 1230 | 1,0 1,0 |
|  | Парковочные места возле домов по ул.Юбилейная | 366 | 366 | 1,0 |
| 3 | Участок автомобильной дороги по ул. Кирова | 200 | 200 | 1,0 |
| 4 | Участок автомобильной дороги по ул. Степная | 200 | 200 | 1,0 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Пионерская | 1200 | 1200 | 1,0 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная | 200 | 200 | 1,0 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Парфеновка | 210 | 210 | 1,0 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Домашкинская в с. Домашка | 900 | 900 | 1,0 |
| 9 | Парковочная площадка по ул. Домашкинская | 760 | 760 | 1,0 |
| 10 | Разворотная площадка | 200 | 200 | 1,0 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Комсомольская с. Парфеновка | 380 | 380 | 1,0 |
| 12 | Автомобильная дорога к п. Культура | 2400 | 2400 | 1,0 |
| 13 | Автомобильная дорога п. Кинельский, ул.Рабочая, парковочные площадки | 1222 | 1222 | 1,0 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Центральная, с. Павловка | 1600 | 1600 | 1,0 |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Центральная, с. Покровка | 200 | 200 | 1,0 |
| 16 | п.Комсомольский, ул.50 Лет Октября | 1600 | 1600 | 1,0 |
| 17 | п.Комсомольский, ул. Комсомольская | 1100 | 1100 | 1,0 |
| 18 | п.Комсомольский, ул.Садовая | 200 | 200 | 1,0 |
| 19 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная в с. Красносамарское | 550 | 550 | 1,0 |
| 20 | Автомобильная дорога по ул. Южная в с. Красносамарское | 640 | 640 | 1,0 |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Красносамарское | 450 | 450 | 1,0 |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Самарская в с. Красносамарское, парковочные места | 900 | 900 | 1,0 |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Школьная, с. Новый Сарбай | 250 | 250 | 1,0 |
| 24 | Парковочная площадка по ул. Школьная, с. Новый Сарбай | 430 | 430 | 1,0 |
| 25 | Автомобильная дорога по ул. Советская, с. Новый Сарбай | 660 | 660 | 1,0 |
| 26 | Автомобильная дорога по ул.Конычева с.Богдановка, парковочная площадка | 907 | 907 | 1,0 |
| 27 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная с.Малая Малышевка , парковочная площадка | 1685 | 1685 | 1,0 |
| 28 | Автомобильная дорога по ул. 26 Партсъезда с Бузаевка | 510 | 510 | 1,0 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  | 1,0 |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1)Ремонт автомобильной дороги в с.Алакаевка по ул. Юбилейная,

парковочные места возле домов по ул.Юбилейная – завершен в 2019 году в установленные сроки.

2) Ремонт автомобильных дорог в с. Бобровка: участок автомобильной дороги по ул. Кирова, участок автомобильной дороги по ул. Степная - завершен в 2019 году в установленные сроки.

3) Ремонт автомобильных  дорог в с. Георгиевка по ул. Пионерская, по ул. Кооперативная - завершен в 2019 году в установленные сроки.

4) Ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Домашка: в с.Парфеновка по ул. Кооперативная, в с. Домашка по ул. Домашкинская, в с. Домашка разворотная площадка, парковочная площадка по ул. Домашкинская, автомобильная дорога по ул. Комсомольская с. Парфеновка - завершен в 2019 году в установленные сроки.

5) Ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Кинельский: в п. Культура, в п.Кинельский, ул.Рабочая, парковочные площадки - завершен в 2019 году в установленные сроки.

6) Ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Комсомольский:

по ул. Центральная, с. Павловка; по ул. Центральная, с. Покровка; п.Комсомольский, ул.50 Лет Октября; п.Комсомольский, ул. Комсомольская; п.Комсомольский,  ул.Садовая - завершен в 2019 году в установленные сроки.

7) Ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Красносамарское: в с. Красносамарское по ул. Солнечная, в с. Красносамарское по ул. Южная,  в с. Красносамарское по ул. Кооперативная,  в с. Красносамарское по ул. Самарская парковочные места - завершен в 2019 году в установленные сроки.

8)  Ремонт автомобильных дорог в с.Новый Сарбай: по ул. Школьная,

по ул. Советская - завершен в 2019 году в установленные сроки.

9) Ремонт автомобильной дороги по ул.Конычева с.Богдановка, парковочная площадка- завершен в 2019 году в установленные сроки.

10) Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с.Малая Малышевка , парковочная площадка - завершен в 2019 году в установленные сроки.

11) Ремонт автомобильной дороги по ул. 26 Партсъезда в с. Бузаевка - завершен в 2019 году в установленные сроки.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 48 537,98 тыс.рублей, освоено до 31.12.2019г. – 48497,56 тыс.рублей.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Объём финансирования в 2019г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Алакаевка. Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | 6996,15 | 6989,11 |
| 2. | Алакаевка. Парковочные места возле домов по ул.Юбилейная |  |  |
| 3. | Бобровка. Участок автомобильной дороги по ул. Кирова | 1176,05 | 1461,71 |
| 4. | Бобровка. Участок автомобильной дороги по ул. Степная |  |  |
| 5. | Георгиевка. Автомобильная дорога по ул. Пионерская | 7653,94 | 7644,62 |
| 6. | Георгиевка. Автомобильная дорога по ул. Кооперативная |  |  |
| 7. | Домашка. Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Парфеновка | 9791,62 | 9780,01 |
| 8. | Домашка. Автомобильная дорога по ул. Домашкинская в с. Домашка |  |  |
| 9. | Домашка. Парковочная площадка по ул. Домашкинская |  |  |
| 10. | Домашка. Разворотная площадка |  |  |
| 11. | Домашка. Автомобильная дорога по ул. Комсомольская с. Парфеновка |  |  |
| 12. | Кинельский. Автомобильная дорога к п. Культура | 1598,36 | 1597,57 |
| 13. | Кинельский. Автомобильная дорога п. Кинельский, ул.Рабочая, парковочные площадки |  |  |
| 14. | Комсомольский. Автомобильная дорога по ул. Центральная, с. Павловка | 11048,01 | 11038,36 |
| 15. | Комсомольский. Автомобильная дорога по ул. Центральная, с. Покровка |  |  |
| 16. | Комсомольский. п.Комсомольский, ул.50 Лет Октября |  |  |
| 17. | Комсомольский. п.Комсомольский, ул. Комсомольская |  |  |
| 18. | Комсомольский. п.Комсомольский, ул.Садовая |  |  |
| 19. | Красносамарское. Автомобильная дорога по ул. Солнечная в с. Красносамарское | 2193,17 | 2192,76 |
| 20. | Красносамарское. Автомобильная дорога по ул. Южная в с. Красносамарское |  |  |
| 21. | Красносамарское. Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Красносамарское |  |  |
| 22. | Красносамарское. Автомобильная дорога по ул. Самарская в с. Красносамарское, парковочные места |  |  |
| 23. | Новый Сарбай. Автомобильная дорога по ул. Школьная, с. Новый Сарбай | 3107,03 | 3106,76 |
| 24. | Новый Сарбай. Парковочная площадка по ул. Школьная, с. Новый Сарбай |  |  |
| 25. | Новый Сарбай. Автомобильная дорога по ул. Советская, с. Новый Сарбай |  |  |
| 26. | Богдановка. Автомобильная дорога по ул.Конычева с.Богдановка, парковочная площадка | 1783,54 | 1497,87 |
| 27. | Малая Малышевка. Автомобильная дорога по ул. Молодежная с.Малая Малышевка , парковочная площадка | 2464,14 | 2463,15 |
| 28. | Сколково. Автомобильная дорога по ул. 26 Партсъезда с Бузаевка | 725,96 | 725,64 |
| ИТОГО: | 48537,98 | 48497,56 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2019 по 2020 год. | Постановление № 2542 от 31.12.2019 г. Постановление № 2541 от 31.12.2019 г. Постановление № 1431 от 11.09.2019 г. Постановление № 862 от 03.06.2019 г. Постановление № 91 от 28.01.2019 г. Постановление № 21 от 14.01.2019 г. | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2019 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2009-2020 годы, предложение продлить ее реализацию.