Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  ______________г. №   ______

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы  «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности зданий и учреждений,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский,

модернизация систем отопления

на 2017-2022 годы» за 2019год»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления  на 2017-2022 годы» за 2019г.

2.   Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления  на 2017-2022 годы» за 2019г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Ковнера Бориса Дмитриевича.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и  на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

И.о. главы муниципального

района Кинельский                                                           Ю.Н. Жидков

Ковнер Б.Д.  21206

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»-1 экз, Управление экономики – 1 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

управления финансами                                                                        Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                                                       Т.Л. Силантьева

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике	        А.В. Есипов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от ______________№________

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления  на 2017-2022 годы».

Объем финансирования программных мероприятий в 2019г составил 104 378,3 тыс. рублей.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- снижение себестоимости передачи тепловой энергии;

- снижение потребления электрической энергии

Программа предусматривает решение следующих задач:

- выполнение работ реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения;

- выполнение работ по модернизации оборудования         электроосвещения.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная     программа      «Энергосбережение      и        повышение

энергетической      эффективности       зданий       школ     и     детских      садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления»  на 2017-2022 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.05.2016г №885.

Ответственным исполнителем Программы является МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»

Соисполнители:

- Администрация муниципального района Кинельский.

Основные результаты, достигнутые за 2019год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые В ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снижение объема потребления электроэнергии в 2019 году на 6,3% | Фактическое снижение объема потребления электроэнергии в 2019 году на 86,802 тыс. кВт |
| 2. | Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче в 2019г на 0,00 % | Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче в 2019г на 0,00 % |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| 1. | Годовая экономия условного топлива на производство и передачу тепловой энергии 2019г. природный газ | тыс. м3 | 6,2 | 6,7 | 107% | Сведения от Исполнителей программы |
| 2. | Снижение объема потребления электроэнергии в 2019году | тыс. м3 | 58,0 | 86,802 | 149,7% | Сведения от Исполнителей программы |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2019 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2019 году в модульных отопительных котельных для отопления потребителей муниципального района Кинельский проведено 29 мероприятий по улучшению энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий школ и детских садов.

Произведены работы по мониторингу инженерных сетей, а именно выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому обеспечению и аварийно-спасательных работ на газовом оборудовании в котельных, на газопроводах и запорной арматуре в количестве 59 единиц.

Проведены работы по: поверке измерительных комплексов в количестве 16 штук, поверка корректора – 16 штук, поверка счетчиков учета и расхода газа с заменой элемента питания корректора в котельных в количестве 18 штук.

Выполнены работы по замене оконных, дверных блоков и коробок в нежилом здании школы с.Домашка.

Также были заменены осветительные приборы в кабинетах здания школы в количестве 29 штук. Выполнены электромонтажные работы в нежилых зданиях школ и детских садов. Общая сумма мероприятий по улучшению энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий школ и детских садов составляет 6 911 336,57 (шесть миллионов девять сот одиннадцать тысяч триста тридцать шесть рублей) 57 копеек.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий по улучшению энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий школ и детских садов;

- укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019г за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 104 378,3 тыс. руб.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019г составил 104 378,3 тыс. руб.

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановление №1475 от 19.09.2019г: О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2021 годы»

Постановление №2467 от 26.12.2019г: О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.12.2016 года №2051 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2021 годы».

3.8.  Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2019 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R = 1/2**100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019 года составляет 128,4%.    Денежные средства на реализацию данных мероприятий освоены на 100%.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Директор МБУ «Управление и обслуживание

Муниципального хозяйства»                                                           Б.Д. Ковнер

Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей программы |  |  | Ед. изме рения |  |  | В том числе по годам: |  | Объем финансирования, руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план 2019 год | факт 2019 год |  | 2019г |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Задача №1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (образование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 3,2577 | 3,2577 |  | 3 611 682,00 |  |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 2,1489 | 2,1489 |  | 2 300 680,00 |  |
| 1.3 | Сельское поселение Богдановка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 4,4493 | 4,4493 |  | 4 060 058,00 |  |
| 1.4 | Сельское поселение Георгиевка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 5,9488 | 5,9488 |  | 3 766 787,00 |  |
| 1.5 | Сельское поселение Домашка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 5,5435 | 5,5435 |  | 4 655 241,00 |  |
| 1.6 | Сельское поселение Кинельский |  |  | Тыс. М2 |  |  | 5,7954 | 5,7954 |  | 3 860 820,00 |  |
| 1.7 | Сельское поселение Комсомольский |  |  | Тыс. М2 |  |  | 2,9442 | 2,9442 |  | 3 880 355,00 |  |
| 1.8 | Сельское поселение Красносамарское |  |  | Тыс. М2 |  |  | 6,5051 | 6,5051 |  | 4 582 490,00 |  |
| 1.9 | Сельское поселение Б.Малышевка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 1,2767 | 1,2767 |  | 3 392 881,00 |  |
| 1.10 | Сельское поселение Н. Сарбай |  |  | Тыс. М2 |  |  | 4,3582 | 4,3582 |  | 3 350 720,00 |  |
| 1.11 | Сельское поселение Сколково |  |  | Тыс. М2 |  |  | 8,3150 | 8,3150 |  | 4 620 761,00 |  |
| 1.12 | Сельское поселение Чубовка |  |  | Тыс. М2 |  |  | 4,5586 | 4,5586 |  | 3 597 722,00 |  |
| 1.13 | Мероприятия по замене ламп освещения на светодиодные |  |  | штука |  |  | 1000 | 100 |  | 2 093 600,00 |  |
| 1.14 | Мероприятия при осуществлению деятельности по теплоснабжению |  |  | штука |  |  | 29 | 29 |  | 4 320 048,00 |  |
| 1.15 | Мероприятия по установке приборов учета эл. энергии |  |  | штука |  |  | 14 | 0 |  | 0,00 |  |
| 1.16 | Мероприятие по техническому перевооружению котельной с.Чубовка |  |  | штука |  |  | 1 | 1 |  | 16 290 732,00 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 314 577,00 |  |
| Задачи №2 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (культура) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка |  |  | М2 |  |  | 970,1 | 970,1 |  | 820 185,00 |  |
| 2.2 | Сельское поселение Бобровка |  |  | М2 |  |  | 479,0 | 479,0 |  | 382 870,00 |  |
| 2.3 | Сельское поселение Богдановка |  |  | М2 |  |  | 1033,7 | 1033,7 |  | 1 160 070,00 |  |
| 2.4 | Сельское поселение Георгиевка |  |  | М2 |  |  | 970,8 | 970,8 |  | 1 420 800,00 |  |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка |  |  | М2 |  |  | 1160,2 | 1160,2 |  | 1 290 422,00 |  |
| 2.6 | Сельское поселение Кинельский |  |  | М2 |  |  | 3448,6 | 3448,6 |  | 1 400 180,00 |  |
| 2.7 | Сельское поселение Комсомольский |  |  | М2 |  |  | 250,0 | 250,0 |  | 787 760,00 |  |
| 2.8 | Сельское поселение Красносамарское |  |  | М2 |  |  | 887,5 | 887,5 |  | 1 120 825,00 |  |
| 2.9 | Сельское поселение Сколково |  |  | М2 |  |  | 833,6 | 833,6 |  | 856 800,00 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 239 912,00 |  |
| Задача №3 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (ФОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сельское поселение Георгиевка | Тыс. М2 |  |  | 2,5469 |  | 2,5469 |  | 1 603 112,00 |  |
| 3.2 |  | Сельское поселение Домашка | Тыс. М2 |  |  | 1,7189 |  | 1,7189 |  | 1 603 112,00 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3 206 224,00 |  |
| Задача №4 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением безопасности на водных объектах) (ЕДДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество сообщений |  |  | Штука | 74 500 |  | 52 136 |  | 1 522 988,00 |  |
| Задача №5 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Машино-часы работы автомобилей |  |  | единица |  | 41433 |  | 41 433 |  | 22 094 606,00 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 104 378 307 руб. |  |  |  |  |  |  |  |