| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 24.04.2018 г. № 556 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2018 годы» за 2017 год |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2018 годы» за 2017 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru).

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Гришунин 8(84663)2-13-33

Рассылка прокуратура, отдел  экономики

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 556 от 24.04.2018 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2018 годы».

- Цели и задачи программы

- осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов;

- разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;

- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог;

- мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения | Улучшено техническое состояние автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Новый Сарбай |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Бобровка, м.п. | 1060 | 1060 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Богдановка, (тротуар) м.п. | 700 | 700 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Георгиевка, (Гурьевка) м.п. | 550 | 550 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Кинельский, м.п. | 816 | 816 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Красносамарское, м.п. | 260 | 260 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Новый Сарбай, м.п. | 190 | 190 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Чубовка, м.п. | 640 | 640 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п. Малая Малышевка, (тротуар)м.п. | 195 | 195 | 1,0 |
|  | Протяженность отремонтированного дорожного полотна в с.п.Комсомольский | 1078 | 1078 | 1,0 |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) ремонт 210 м.п. дорожного полотна ул. Кирова в сельском поселении Бобровка – завершено в 2017году;

2) ремонт 550 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Георгиевка (Гурьевка)– завершено в 2017 году;

3) ремонт 190 м.п. дорожного полотна в сельском поселении Новый Сарбай – завершено в 2017 году;

4) ремонт 240  м.п. дорожного полотна в сельском поселении Красносамарское – завершено в 2017году.

5) ремонт 240  м.п. дорожного полотна в сельском поселении Красносамарское – завершено в 2017году.

6)ремонт 1078  м.п. дорожного полотна в сельском поселении Комсомольское – завершено в 2017году.

7) ремонт 195  м.п. дорожного полотна (тротуар) в сельском поселении Малая Малышевка – завершено в 2017году.

8) ремонт 640  м.п. дорожного полотна в сельском поселении Чубовка– завершено в 2017году.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 29514346,02 руб.

По состоянию на 01.01.2018 г. денежные средства были освоены в размере 20 825 390,49 руб.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение лимитов выделяемых денежных средств, изменение срока реализации программы и объема работ | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 06.04.2017г. №557 | Действующий |
| 2. | Уточнение лимитов выделяемых денежных средств, изменение срока реализации программы и объема работ | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 28.12.2017г. № 2376 | Действующий |

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2009-2018 годы, предложено продолжить ее реализацию.