Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 24.04.2018 г. №  555

г. Кинель

Об утверждении годового  отчёта о ходе

реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Организация работы по строительству

реконструкции и ремонту объектов жилищно-

коммунального и социально-культурного

назначения на территории

муниципального района Кинельский

за 2017 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ  муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы "Организация работы по строительству  реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории

муниципального района Кинельский за 2017 год. (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Заречин 21333

Рассылка прокуратура, отдел экономики, МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района"

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№555 от 24.04.2018 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

1.Наименование программы

Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2020 годы»

2. Цели и задачи программы

Цель:

-сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района  Кинельский:

Задачи:

- координация деятельности по проведению капитального ремонта нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий;

- организация работ по строительству объектов газоснабжения на территории муниципального района Кинельский Самарской области

3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | увеличение доли нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский и не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве таких зданий; Организация мест проведения спортивных мероприятий на территории муниципального района Кинельский Самарской области; Количество газопроводов, построенных за время действия муниципальной программы на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем муниципальной программы | Проведен капитальный ремонт в Сырейской СОШ сельского поселения Чубовка ; Проведено усиление наружных и внутренних стен в Комсомольской СОШ Осуществлено строительство универсальной спортивной площадки в с. Новый Сарбай, спортивной площадки в с. Парфеновка. Построен газопровод п. Свободный |

3.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |
| 1 |  | 5 | 5 | 1 |

| 1.1 | Капитальный ремонт нежилого здания детского сада в с. Домашка | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Капитальный ремонт нежилого здания школы в с. Бузаевка | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт нежилого здания школы в с. Сырейка | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Ремонт и утепление фасада нежилого здания школы в с. Георгиевка | 1 | 1 | 0 |
| 1.5 | Капитальный ремонт нежилого здания сельского дома культуры в с. Малая Малышевка | 1 | 1 | 0 |
| 1.6 | Устройство теневых навесов в нежилом здании детского сада в с. Красносамарское | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Устройство теневых навесов в нежилом здании детского сада в с. Богдановка | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Устройство теневых навесов в нежилом здании детского сада в с. Бобровка | 1 | 1 | 1 |
| 1.9 | Устройство теневых навесов в нежилом здании детского сада в с. Сколково | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Устройство теневых навесов в в нежилом здании детского сада в с. Новый Сарбай | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 | Ремонт отмостки нежилого здания детского сада и интерната в с. Новый Сарбай | 1 | 1 | 1 |
| 1.12 | Замена окон в нежилом здании детского сада в с. Красносамарское | 1 | 1 | 0 |
| 1.13 | Замена окон в нежилом здании детского сада в с. Богдановка | 1 | 1 | 1 |
| 1.14 | Замена окон в нежилом здании школы в п. Октябрьский | 1 | 1 | 1 |
| 1.15 | Капитальный ремонт кровли нежилого здания сельского дома культуры в с. Сколково | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Строительство плавательного бассейна в с. Георгиевка | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с . Чубовка | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Парфеновка | 1 | 1 | 0 |
| 2.4 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Новый Сарбай | 1 | 1 | 1 |
| 3.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения п. Свободный | 1 | 1 | 1 |

3.3 Перечень мероприятий, выполненных( и не выполненных) в установленные сроки.

|  | строительство и ремонт | Запланировано средств тыс. руб. | Получено средств тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усиление наружных и внутренних стен здания ГБОУ СОШ п. Комсомольский Кинельского района Самарской области, расположенного по адресу: Кинельский район, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 762,90448 | 1 762,90448 | 1 762,90448 |
|  | в т.ч. областной бюджет | 881,45224 | 881,45224 | 881,45224 |
|  | местный бюджет | 881,45224 | 881,45224 | 881,45224 |
| 2 | Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ находящегося по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная, д. 1 | 32 697,36775 | 15 716,468 | 15 716,468 |
|  | в т.ч. обл. бюджет | 27 792,76259 | 13 358,998 | 13 358,998 |
|  | в т.ч. местный бюджет | 4 904,60516 | 2 357,470 | 2 357,470 |
| 3 | Проведение ремонтных работ на территориях нежилых зданий общеобразовательных учреждений в селах Богдановка, Бобровка, Красносамарское, Новый Сарбай Кинельского района Самарской области (теневые навесы) | 1 025,5893 | 1 025,5893 | 1 025,5893 |
| 4 | Ремонт спортивного зала нежилого здания - школы села Новый Сарбай Кинельского района Самарской области | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 5 | Проведение ремонтных работ на территории нежилого здания (здания детского сада) находящегося по адресу Самарская область, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Ленинская, 7; | 353,60 | 353,6021 | 353,6021 |
| 6 | Ремонтные работы на территории общеобразовательных учреждений в с. Богдановка, Бобровка, Красносамарское, Н-Сарбай | 462,05658 | 462,05658 | 462,05658 |
| 7 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры в селе Георгиевка муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы» (СДК с. Георгиевка пандус) | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 8 | Капитальный ремонт пищеблока и столовой нежилого здания-школы с. Новый Сарбай Кинельского района Самарской области | 1 588,6139 | 1 588,6139 | 1 588,6139 |
| 9 | Выполнение ремонтных работ в зданиях детских садов в селах Новый Сарбай, Бобровка Кинельского района Самарской области (отмостка, цоколь, оконные откосы) | 568,60994 | 568,60994 | 568,60994 |
| 10 | Капитальный ремонт кровли нежилого здания сельского дома культуры села Сколково Кинельского района Самарской области | 1 492,20762 | 1 492,20762 | 1 492,20762 |
| 11 | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Красносамарское | 95,80035 | 95,80035 | 95,80035 |
| 12 | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Алакаевка | 63,62343 | 63,62343 | 63,62343 |
| 13 | ремонт стен в СОШ с. Новый сарбай | 7,21637 | 7,21637 | 7,21637 |
| 14 | ремонт кровли здания СОШ п. Комсомольский | 77,87437 | 77,87437 | 77,87437 |
| 15 | ремонт кровли здания СОШ п. Комсомольский | 93,89627 | 93,89627 | 93,89627 |
| 16 | ремонт кровли здания СОШ с. Сколково | 99,67605 | 99,67605 | 99,67605 |
| 17 | замена оконных конструкций в нежилом здании (детский сад) с. Бобровка | 91,23761 | 91,23761 | 91,23761 |
| 18 | ремонт помещений нежилого здания (детский сад) с. Бобровка | 44,28266 | 44,28266 | 44,28266 |
| 19 | Восстановление кирпичных стен в помещениях детского сада с. Бобровка | 94,23540 | 94,23540 | 94,23540 |
| 20 | Восстановление кирпичных стен в помещениях СОШ п. Октябрьский | 99,89037 | 99,89037 | 99,89037 |
| 21 | ремонт откосов кирпичных стен в помещениях СОШ п. Октябрьский | 99,88488 | 99,88488 | 99,88488 |
| 22 | Ремонт фасада нежилого здания сельского дома культуры села Сколково Кинельского района Самарской области | 411,50 | 411,50 | 411,50000 |
| 23 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Парфеновка Кинельского района Самарской области | 1 750,9862 | 1 750,9862 | 1 750,9862 |
| 24 | Выполнение работ по строительству спортивной площадки в п. Кинельский Кинельского района Самарской области для сдачи нормативов ВФСК ГТО | 420,00 | 420,00 | 420 000,00 |
| 25 | Ремонт фасада здания школы с. Сырейка | 1 153,74083 | 1 153,74083 | 1 153,74083 |
| 26 | Мероприятия по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения, находящегося в муниципальной собственности, занимаемого ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области (Строительство спортплощадки в с. Новый Сарбай) | 4 256,531 | 4 256,531 | 4 256,531 |
|  | в т.ч. ф/б | 1 738,79300 | 1 738,79300 | 1 738,79300 |
|  | в т/ч. о/б | 2 304,9110 | 2 304,9110 | 2 304,9110 |
|  | в т.ч. м/б | 212,827 | 212,827 | 212,827 |
| 27 | Строительство газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения п. Свободный муниципального района Кинельский Самарской области | 14 541,56457 | 14 541,56457 | 14 541,56457 |
|  | в т.ч. ф/б | 2 691,13750 | 2 691,13750 | 2 691,13750 |
|  | в т.ч. о/б | 4 683,86250 | 4 683,86250 | 4 683,86250 |
|  | в т.ч. м/б | 388,160 | 388,160 | 388,160 |

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено выделение денежных средств в размере  11 822 924,96 руб.

По состоянию на 01.01.2018 г. денежные средства были освоены в размере  11 822 924,96 руб.

3.5  Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

3.6. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 " Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области" и рассчитывалась по следующей формуле

О = В / З × 100,

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2017г.,                          З – количество запланированных мероприятий.

- 2. Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 и №2 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее                 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная  программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее                   100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном                          100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 " Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области" программа признается эффективной.

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2017- 2020 годы, предложено продолжить ее реализацию.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления финансами                                   Борисова Е.А.