| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 26 апреля 2018 г. № 572 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017год |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017год  (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru).

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

| Заречин 8(84663) 21333 | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский №_572 от 26 апреля 2018 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа  «Благоустройство территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017год

- Цель и задачи программы

Цель:

- повышение уровня благоустройства территории  и жизнеобеспечения населения  муниципального района Кинельский,

Задачи:

1) Обеспечение содержания, чистоты и порядка общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения (скверы, детские игровые и спортивные площадки) муниципального района Кинельский;

2) Выполнение благоустройства дворовых территорий и улучшение внешнего облика многоквартирных домов муниципального района Кинельский;

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение содержания, чистоты и порядка общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения (скверы, детские игровые и спортивные площадки) муниципального района Кинельский; | В 2017 году выполнены работы по благоустройству общественных территорий сельских поселений Алакаевка, Георгиевка, Кинельский, Комсомольский, Чубовка. Была оборудована и установлена детская игровая площадка в с. Алакаевка Устроены парковочные места-2134 м2 и контейнерные площадки на территории сельского поселения Комсомольский, Устроен тротуар в с. Чубовка по ул. 40 лет Победы |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Выполнение благоустройства общественной территории и улучшение внешнего облика с.п. Алакаевка | территория | 1 | 1 | 1,0 |  |
|  | Поставка оборудования для детской игровой площадки в целях благоустройства общественных территорий с.п. Алакаевка | оборудование | 1 | 1 | 1,0 |  |
|  | Выполнение благоустройства общественной территории и улучшение внешнего облика с.п. Георгиевка | территория | 1 | 1 | 1,0 |  |
|  | Выполнение благоустройства общественной территории и улучшение внешнего облика с.п. Кинельский | территория | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 5 | Выполнение благоустройства общественной территории и улучшение внешнего облика с.п. Комсомольский | территория | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 6 | Выполнение благоустройства общественной территории и улучшение внешнего облика с.п. Чубовка | территория | 1 | 1 | 1,0 |  |
|  | Всего |  | 6 | 6 | 1,0 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Выполнено  благоустройство общественных территорий в 2017 году на территории сельских поселений Алакаевка, Георгиевка, Кинельский, Комсомольский, Чубовка.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере                      4 978 745 рублей, в том числе   3 335 759,15 рублей -средства регионального бюджета, 1 642 985,85 рублей  средства местного бюджета. На 01.01.2018 г. были освоены средства в размере 4 978 745 рублей, в том числе   3 335 759,15 рублей -средства регионального бюджета, 1 642 985,85 рублей  средства местного бюджета

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

Изменения в программу не вносились.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017год" была разработана сроком на год и ее реализация закончена.