| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 26 апреля 2018 г. № 571 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области"на 2017год |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области" за 2017год  (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru).

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

| Заречин 8(84663) 21333 | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский №571 от 26 апреля 2018 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа  «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области на 2017год»

- Цель и задачи программы

Цель:

- формирование комфортной среды  для жизнеобеспечения населения  муниципального района Кинельский;

Задачи:

1) Повышение уровня  благоустройства общественных  и дворовых территорий муниципального района Кинельский;

2) Повышение уровня вовлеченности  заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального района Кинельский

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика. | В 2017 году выполнены работы по минимальному перечню в 108 дворовых территориях многоквартирных домов (установка скамеек-439 шт., установка урн- 430шт., устройство электроосвещения-116 шт., асфальтирование дворовых территорий-16116 м2.) По дополнительному перечню в муниципальном районе Кинельский были выполнены следующие работы: ремонт элементов фасадов МКД, установка детских игровых комплексов-25 шт., устройство парковочных мест-2134 м2 на территории сельских поселений Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский , Комсомольский, Малая Малышевка, Чубовка, Сколково. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Алакаевка | домов | 14 | 14 | 1,0 |  |
|  | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Бобровка | домов | 2 | 2 | 1,0 |  |
|  | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п Богдановка | домов | 3 | 3 | 1,0 |  |
|  | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Георгиевка | домов | 25 | 25 | 1,0 |  |
| 5 | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Домашка | домов | 3 | 3 | 1,0 |  |
| 6 | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Кинельский | домов | 16 | 16 | 1,0 |  |
| 7 | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Комсомольский | домов | 22 | 22 | 1,0 |  |
| 8 | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Малая Малышевка | домов | 5 | 5 | 1,0 |  |
| 9 | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Сколково | домов | 2 | 2 | 1,0 |  |
| 10 | Выполнение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение внешнего облика с.п. Чубовка | домов | 16 | 16 | 1,0 |  |
|  | Всего |  | 108 | 108 | 1,0 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Выполнено  благоустройство 108 дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году на территории сельских поселений Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышевка, Сколково, Чубовка.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере                   64 347 081,17 рублей, в том числе  24 812 469,74 рублей – средства федерального бюджета, 32 890 948,26 рублей -средства регионального бюджета, 6 643 663,17 средства местного бюджета. На 01.01.2018 г. были освоены средства в размере 64 114 911,14 рублей, в том числе  24 812 469,74 рублей – средства федерального бюджета, 32 890 948,26 рублей -средства регионального бюджета, 6 411 493,14 средства местного бюджета.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых на 2017 г. | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 20.11.2017г. № 2083 | Действующий |
| 2 | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых на 2017 г. | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 29.12.2017г. № 2390 | Действующий |

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В муниципальную  программу «Формирование современной комфортной городской среды муниципального района Кинельский Самарской области" на 2017год внесены изменения. Ее реализация будет продолжена на 2018-2020 годы.