Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  02.04.2013 г.   № ___470___

г. Кинель

                                                                                              

Об утверждении отчёта о ходе реализации «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» за 2012 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский №928 от 27.06.2011 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» за 2012 год (Приложение 1).

- Принять к сведению информацию о реализации «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» в 2012 году (Приложение 2).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального района Кинельский          	                      Н.В. Абашин

Суворов  21359

Приложение 1

ОТЧЁТ

о ходе реализации «Программы природоохранных мероприятий

на 2012-2015 годы» за 2012 год

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объем финансирования в 2012 году, тыс.руб. | Ход реализации Программы в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д. | 200,0 | 163,4 |
| 1.2. | Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий | 200,0 | 50,0 |
| 1.3. | Публикация статей по экологической тематике | 63,1 | 6,5 |
|  | ИТОГО по задаче 1: | 463,1 | 219,9 |
| Задача 2. Обеспечение реализации экологических интересов интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду | Финасирования не требуется | Информация об объектах, планируемых к строительству, размещалась в газете «Волжская коммуна», «Междуречье». |
| 2.2. | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории района | Финасирования не требуется | В 2012 году было проведено 8 общественных обсуждений. |
| 2.3. | Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования | Финасирования не требуется | В 2012 году был проведен аудит 27 проектных материалов в сфере землепользования |
| 2.4. | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах | 200,0 | - |
| 2.5. | Организация мероприятий по посадке лесных культур на поврежденныхзащитных лесополосах | 371,5 | 296,9 |
|  | ИТОГО по задаче 2: | 571,5 | 296,9 |
|  | ИТОГО по программе на 2012 год: | 1034,6 | 516,8 |

Приложение 2

Информация о ходе реализации

«Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы»

в 2012 году

На территории муниципального района Кинельский в  2012 году началась реализация «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» (далее - Программа). Цели и задачи Программы реализовывались посредством мероприятий Программы.

Целью Программы является обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, сохранение стабильной экологической обстановки в районе.

Для достижения данной цели была предложена задача 1 - формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания. Для реализации данного пункта Программы в 2012 году на территории муниципального района Кинельский были проведены следующие мероприятия:

- организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д.

Объявлены и проведены следующие экологические слёты и конкурсы: «Помогите птицам зимой!», «Сохраним планету!», «Гимн воде!», «Экология и Душа», «Это озеро родное защитите, сохраните!», «Озёра чистые, озёра светлые!», «Экотропы-2012», «Я и Природа», «Мир вокруг нас» и другие. Всего  приняли участие в экологических слетах и конкурсах в 2012 году около 700 человек.

На реализацию данных мероприятий было предусмотрено 200,0 тыс. рублей, израсходовано – 163,4 тыс.рублей.

- обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий.

В течение 2012 года в экологическом классе, расположенном в п.Формальный, специалистами МБУ «Управление природопользования» были проведены эколого-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на поддержку инициативы учащихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности. Всего в экологическом классе было проведено 35 занятий, которые посетили более 500 учащихся школ муниципального района Кинельский в возрасте от 7 до 16 лет. Для каждой возрастной группы составлена индивидуальная программа (экологические турниры, показ учебных фильмов, беседы, экскурсии и т.д.). Кроме того, в экологическом  классе были проведены торжественные церемонии награждения победителей и участников районных экологических конкурсов. На протяжении 2012 года в  экологическом классе работала фотовыставка Шинкевич Н.Н. «С любовью к природе!».

- публикация статей по экологической тематике

В течение 2012 года в районной газете «Междуречье» были размещены следующие статьи: «Будет чисто: в сельских поселениях полным ходом идет месячник по уборке территорий», «Десант на Утятнике», «Сложили гимн воде!», «Старый колок станет новым парком» и др.

В рамках реализации задачи 1 Программы муниципальному бюджетному учреждению «Управление природопользования муниципального района Кинельский» на реализацию данных мероприятий в 2012 году было предсмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 463,1 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2013 года освоение средств бюджета муниципального района Кинельский составило 219,9 тыс.рублей. Отклонение показателя фактического финансирования  от запланированного - 243,2 тыс.рублей является результатом:

- экономии денежных средств на обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий по причине проведения просветительских мероприятий и выставочной деятельности собственными силами МБУ «Управление природопользования» и затрат средств на данные мероприятия не потребовалось;

- экономии денежных средств на публикацию статей  по экологической тематике в связи с тем, что большинство статей были опубликованы в районной газете «Междуречье», учредителем которой является администрация муниципального района Кинельский и плата за статьи с МБУ «Управление природопользования» не взималась.

Для решения задачи 2 – обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду – в 2012 году была проделана следующая работа:

- информирование населения о намечаемой хозяйственной  и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду осуществлялось через газеты «Волжская Коммуна» и «Междуречье» ( в газете «Волжская Коммуна» было размещено 3 статьи, в газете «Междуречье» - 14);

- общественные обсуждения материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности проводились на территории района в соответствии с «Порядком проведения общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального района Кинельский», утвержденным решением Собрания представителей. Всего в 2012 году было проведено 10 общественных обсуждений.

- проведение экологического аудита материалов в сфере зелепользования осуществлялось в соответствии с действующим на территории района «Положением о применении экологического аудита на территории муниципального района Кинельский», утвержденным решением Собрания представителей. В 2012 году был проведен аудит 27 проектных материалов  в сфере землепользования. Заказчиками являлись – ОАО «ВолгоНИИгипрозем», ООО «Средневолжская землеустроительная компания», ЗАО «Самара-Нафта» и др.

- санитарно-оздоровительные мероприятия в защитных лесных полосах

На реализацию данных мероприятий запланировано 200,0 тыс.рублей. Денежные средства в 2012 году израходованы не были, так как санитарная очистка в защитных лесополосах от сухостоя и ветровальных деревьев проводилась посредством отвода данной древесины жителям района для заготовки дров.

Было обследовано 120 участков, общая  площадь  обследования составила 29,17 га, объем вырубленной дровяной древесины – 2015,31 м3.

- организация мероприятий по посадке лесных культур на повреждённых защитных лесополосах

В весенне-осенний период 2012 года на территории муниципального района Кинельский была проведена акция «Посади дерево». Были закуплены 3 308 саженцев деревьев и кустарников (кедр, липа мелколистная, рябина обыкновенная, пузереплодник, лох серебристый, боярышник). На реализацию данных мероприятий было предусмотрено 371,5 тыс.рублей. Израсходовано 296,9 тыс.рублей. Экономия денежных средств составила 74,6 тыс. рублей. Это связано с тем, что в ходе реализации мероприятий был использован собственный посадочный материал, что и привело к экономии.

Итого на реализацию программных мероприятий было запланировано  на 2012 год – 1034,6 тыс.рублей, израсходовано 516,8 тыс рублей.

Экономия денежных средств составила  517,8 тыс.рублей. Данные средства возвращены в бюджет района.