Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 23.04.2013 г.  №624

г. Кинель

О внесении изменений в «Программу по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Кинельский 22.06.2012 г. №886 «Об утверждении Программы по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы»

В    соответствии    с  Федеральным  законом  от  24.06.1998  г.     № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Постановлением Правительства   Самарской  области  от   06.08.2009 г.  № 372              «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование системы  обращения  с  отходами  производства  и  потребления              и формирование  кластера  использования  вторичных  ресурсов            на  территории  Самарской   области»   на 2010-2012  годы и на период до 2020 года», в   целях совершенствования   системы   управления          и обращения с отходами производства и потребления, улучшения санитарного и экологического состояния территории муниципального района Кинельский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в «Программу по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Кинельский  22.06.2012 г. №886 «Об утверждении Программы по обращению с отходами на территории  муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский Есипова А.В.

Глава

муниципального района Кинельский          	                     Н.В. Абашин

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., зам.главы по экономике – 1 экз., МБУ «Управление природопользования» - 1 экз., МБУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» - 1 экз., орг.отдел – 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ: Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 23.04.2013 г. №624

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в «Программу по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы»

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - | Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - | администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - | муниципальное бюджетное учреждение «Управление природопользования муниципального района Кинельский» |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - | Цель: разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. Задача 1: организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов. Задача 2: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - | 2012-2013 годы |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - | - количество контейнерных площадок для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов; - количество контейнеров вместимостью 0,75 м3, установленных на контейнерных площадках для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов; - количество мусоровозов КамАЗ для организации транспортировки твёрдых бытовых отходов на полигоны из всех населённых пунктов муниципального района Кинельский; - количество контейнеров, вместимостью 0,75 м3, для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Реализация Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета, в том числе поступающих в местный бюджет средств областного бюджета. Объём финансирования Программы составляет 4 289,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 1 138,1 тыс.рублей; 2013 год – 3 150,9 тыс.рублей. |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - | отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик – администрация. Ответственные исполнители осуществляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий |

2. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

Для достижения поставленных целей в процессе реализации Программы должны быть решены следующие задачи:

Задача 1: организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района,  в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Задача 2: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.».

3. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«3. Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

Достижение цели и задач Программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями).

Индикатором (показателем) выполнения задачи 1, связанной с организацией работ по оборудованию мест массового отдыха населения района,  в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов, является:

количество контейнерных площадок для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах,  на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов;

количество контейнеров вместимостью 0,75 м3,  установленных на контейнерных площадках для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах,  на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Индикатором (показателем) выполнения задачи 2, связанной с совершенствованием системы обращения с отходами производства и потребления, является:

количество мусоровозов КамАЗ для организации транспортировки твёрдых бытовых отходов  на полигоны из всех населённых пунктов муниципального района Кинельский;

количество контейнеров, вместимостью 0,75 м3,  для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей программы согласно таблице №1.

Таблица №1

Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 |
| Цель: разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |
| Задача 1: организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество контейнерных площадок для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | единиц | 38 | 10 |
| 1.2. | Количество контейнеров вместимостью 0,75 м3, установленных на контейнерных площадках для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | единиц | 73 | 20 |
| Задача 2: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество мусоровозов КамАЗ для организации транспортировки твёрдых бытовых отходов на полигоны из всех населённых пунктов муниципального района Кинельский | единиц | - | 1 |
| 2.2. | Количество контейнеров, вместимостью 0,75 м3, для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский | единиц | - | 130 |

4. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет два года: с 2012 по 2013 годы.».

5. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Объём финансирования, тыс.руб. |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. |  |
| Цель: разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| Задача 1: организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях | 1 146,6 | 881,6 | 265,0 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |
| 1.2. | Приобретение контейнеров вместимостью 0,75 м3 для установки на контейнерных площадках в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях | 324,5 | 256,5 | 68,0 | МБУ «Управление природопользования» |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 1 471,1 | 1 138,1 | 333,0 |  |
| Задача 2: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка мусоровоза КамАЗ для организации транспортировки твердых бытовых отходов на полигоны из всех населённых пунктов муниципального района Кинельский | 2 469,0 | - | 2 469,0 | МБУ «Управление природопользования» |
| 2.2. | Приобретение контейнеров, вместимостью 0,75 м3, для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский | 348,9 | - | 348,9 | МБУ «Управление природопользования» |
| 2.3. | Рекогносцировочное обследование территории муниципального района Кинельский для выявления несанкционированных объектов размещения твёрдых бытовых отходов | Финансирование не требуется | Фин-е не требуется | Фин-е не требуется | МБУ «Управление природопользования» |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 2 817,9 | - | 2 817,9 |  |
|  | ИТОГО по Программе: | 4 289,0 | 1 138,1 | 3 150,9 |  |

6. В таблице №2 «Ориентировочные объёмы финансирования Программы» раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в строке «Областной бюджет»:

в графе «Всего» сумму «914,03» заменить суммой «1 207,9»;

в графе «2012 г.» сумму «914,03» заменить суммой «910,5»;

в графе «2013 г.» сумму «-» заменить суммой «297,4»;

в строке «Местный бюджет»:

в графе «Всего»  сумму «3 518,508» заменить суммой «3 081,1»;

в графе «2012 г.» сумму «1 873,508» заменить суммой «227,6»;

в графе «2013 г.» сумму «1 645,00» заменить суммой «2 853,5»;

в строке «Итого по Программе»:

в графе «Всего» сумму «4 432,538» заменить суммой «4 289,0»;

в графе «2012 г.» сумму «2 787,538» заменить суммой «1 138,1»;

в графе «2013 г.» сумму «1 645,00» заменить суммой «3 150,9».

7. Приложение 1 к Программе исключить.