Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 4 марта  2019 г. № 297

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2018 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2018 год (Приложение).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2018 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Болдов ДН 88466321096

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

От 4.03.2019 г. № 297

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы 2018 год |  | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие, тыс. рублей | 2 полугодие, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Устранение нарушений требований правил противопожарной безопасности | КУМИ | 1000,0 | - | 971,996 | 971,996 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 2 | Капитальный ремонт нежилого здания СОШ с.Сырейка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 16980,899 | - | 16980,899 | 16980,899 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 3 | Проектирование пристроя (отдельно стоящего здания) детского сада с. Домашка для размещения двух групп ясельного возраста. | «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1500,00 | - | - | - | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 4 | Ремонт выгребной ямы на территории ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 60,035 | - | 60,035 | 60,035 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 5 | Ремонт детского сада ГБОУ СОШ с. Большая Малышевка с целью создания помещения прачечной | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 334,996 | - | 299,0 | 299,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 6 | Ремонт кабинетов нежилого здания школы п. Кинельский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 700,0 | - | 700,0 | 700,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 7 | Ремонт кабинетов и спортзала нежилого здания школы с. Малая Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1500,0 | - | 287,6 | 287,6 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 8 | Ремонт кровли, спортзала и цоколя нежилого здания СОШ с. Богдановка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 2500,0 | - | 729,1 | 729,1 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 9 | Ремонт кровли нежилого здания СОШ с. Парфеновка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 2000,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 10 | Ремонт кровли нежилого здания СОШ с. Бобровка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 2000,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 11 | Замена линолеума в здании школы с. Сколково | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 65,0 | 65,0 | - | 65,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 12 | Ремонт помещения нежилого здания школы с. Домашка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 99,97537 | 99,97537 | - | 99,97537 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 13 | Устройство канализационного колодца ГБОУ СОШ с. Большая Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 66,16852 | - | 66,16852 | 66,16852 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 14 | Экспертиза состояния помещений здания школы с. Бузаевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 98,0 | 98,0 | - | 98,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 15 | Экспертиза несущих и ограждающих конструкций здания школы с. Богдановка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 98,676 | 98,676 | - | 98,676 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 16 | Ремонт наружной канализации нежилого здания школы с. Малая Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 99,327 | - | 99,327 | 99,327 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 17 | Приобретение парт для обучения начальных классов с регулятором наклона | КУМИ | 1357,905 | - | 1357,905 | 1357,905 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 18 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт нежилого здания школы с. Бузаевка» | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 81,873 | - | 81,873 | 81,873 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 19 | Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 194,658 | - | 194,658 | 194,658 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 20 | Ремонт кровли детского сада с. Красносамарское | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 41,984 | 41,984 | - | 41,984 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 21 | Ремонт полов в щколе с. Покровка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 22 | Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство отдельно стоящего корпуса для размещения ясельных групп на базе д/с с. Домашка». | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 99,1 | - | 99,1 | 99,1 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 23 | Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Усиление конструкций нежилого здания школы с. Богдановка». | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 75,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2018 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 72 | 90 | 125 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов). Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет выделения дополнительных средств из бюджета м.р. Кинельский в процессе реализации программы |
| 2. | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН | % | 81 | 81 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет выделения дополнительных средств из бюджета м.р. Кинельский в процессе реализации программы |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 112,5 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

1,125+0,722

E = _______ x 100%

2

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2018 года составляет 92,35 %.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 годы» за 2018 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2018 году действовала  районная муниципальная  программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В 2018 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района, а также, за счет бюджета Самарской области. Заявка на финансирование ремонта здания школы в с. Сырейка на 2018 год была удовлетворена полностью.  В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский. Все плановые мероприятия программы были выполнены.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2018 год  были запланированы  денежные средства в размере             30 963,599 тыс. рублей. Из них потрачено 22 341,299 тыс. рублей. Освоение средств составило 72,2%.  Плановые показатели выполнены на  112,5%.

От «14» февраля  2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации районной муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.2013г. № 2212 «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2018 год.

1.Признать районную муниципальную  программу «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» эффективной. Эффективность реализации программы  признать удовлетворительной  при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 92,35%, а степени освоения бюджетных средств на выполнение мероприятий 72,2%.

2.Рекомендуем в 2019 году продолжить реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы».

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 Е.А. Борисова