Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от___28.06.2013 года ____№ 1058

г.Кинель

«О внесении изменений в районную

целевую программу

«Ремонт и реконструкция

зданий школ, расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2012-2013 годы.

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, Администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в районную целевую программу «Ремонт и реконструкция зданий школ, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы, утвержденную постановлением Главы муниципального района Кинельский от 6.08.12 г. №1224.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                     Н.В.Абашин

Болдов 21096

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                                Т.Л.Силантьева

Зам. главы м.р. Кинельский по экономике                                А.В. Есипов

Руководитель управления финансами                                       А.В. Богданов

Изменения,

которые вносятся в районную целевую программу «Ремонт и реконструкция зданий школ, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы.

- Название Программы «Ремонт и реконструкция зданий школ, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы изложить в следующей редакции : «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы.

- В паспорте Программы:

Позицию «Наименование программы» изложить в следующей редакции: «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы».

- Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования – 88695692 рублей; в том числе: 2012 год – 19625000 рублей; 2013 год – 69070692 рублей; из них: средства бюджета муниципального района Кинельский  - 24815402 рублей; средства областного бюджета – 44255290 рублей.

- В пункте «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «40625», «19625» и «21000» заменить соответственно цифрами «88695692», «19625000» и «69070692».

- В пункте «Методика оценки эффективности реализации Программы

«Ремонт и реконструкция  зданий школ, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы» название изложить в следующей редакции: «Методика оценки эффективности реализации Программы «Ремонт и реконструкция  зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы».

- Приложение №1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

## Приложение N 1

к районной целевой программе

" Ремонт и реконструкция зданий

школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский"

на 2012-2013 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы.

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. |
| Восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик зданий системы образования , путем реконструкции, капитального ремонта и оснащения современным оборудованием (цель) . |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 29% - на 1.01.12, 48% - на 31.12.12. | 48% - на 1.01.12, 79% - на 31.12.12. |
| 2 | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН. | % | 35% - на 1.01.12, 58% - на 31.12.12. | 58% - на 1.01.12, 80% - на 31.12.12. |

- Приложение №2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

## Приложение N 2

к районной целевой программе

" Ремонт и реконструкция зданий

школ и детских садов, расположенных на

территории

муниципального района Кинельский»

на 2012-2013 годы.

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы на 2012 год.

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Объем финансирования , тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое здание ясли-сад по адресу: Самарская обл., Кинельский район, пос.Кинельский, ул. Набережная,32; нежилое здание-школа по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева,12А. | Капитальный ремонт | 1100,0 - средства бюджета района | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 2. | Нежилое здание- детский сад по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Алакаевка, ул.Юбилейная. | Замена окон и входных дверей | 500,0 - средства бюджета района | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 3. | Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Покровка, ул.Центральная, 120. | Капитальный ремонт крыши, замена окон | 3400,0- средства бюджета района | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 4. | Нежилое здание-школа по адресу: Самарская обл., Кинельский район, пос.Кинельский, ул.Рабочая, 4а. | Ремонт спортивного зала | 1000,0 - средства бюджета района | 01.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 5. | Нежилое здание-школа по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская, 8. | Ремонт спортивного зала | 1375,0 - средства бюджета района | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 6. | Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул.Юбилейная | Ремонт системы отопления, косметический ремонт, приобретение оборудования. | 2200,0 - средства бюджета района | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 7. | Нежилое здание инв.№333 литер Б по адресу: Самарская обл., Кинельский район, пос.Комсомольский, ул.Комсомольская,22. | Реконструкция здания | 1000,0 - средства бюджета района. | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 8. | Нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 57. | Косметический ремонт, ремонт электропроводки, замена окон | 1200,0 - средства бюджета района. | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 9. | Нежилое здание-школа по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул.Домашкинская, 2; Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул.Юбилейная; Нежилое здание-школа по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская, 8. | Ремонт пищеблоков | 3000,0 - средства бюджета района. | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 10. | Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная. | Косметический ремонт | 350,0 - средства бюджета района. | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 11. | Нежилые здания школ, расположенные на территории м.р. Кинельский | Устранение нарушений СанПиН (приобретение ростовой мебели и софитов) | 4500,0 - средства бюджета района. | 1.09.12 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |

ИТОГО: 19 625 тыс. рублей (девятнадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч рублей).

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы на 2013 год.

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Объем финансирования , тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 57. | Замена окон. | 2000,0 - средства бюджета района | 01.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 2. | Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул.Юбилейная | Ремонт системы отопления | 2900,0 - средства бюджета района | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 3. | Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная. | Ремонт пищеблока, замена окон. | 3300,0 - средства бюджета района. | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 4. | Нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Георгиевка, ул.Специалистов, 17 | Ремонт крыши, ремонт спортивного зала, замена окон. | 5300,0 - средства бюджета района. | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 5. | Нежилые здания школ, расположенные на территории сельских поселений: -нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Алакаевка, ул.Юбилейная; - нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Георгиевка, ул.Специалистов, 17; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район п.Октябрьский ул.Школьная, д.1; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район п.Кинельский ул.Рабочая, д.4 А; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район с.Парфеновка пл.Революции, д.6; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район с.Покровка ул.Центральная, д.120 | Изготовление и монтаж ограждения | 1000,0 - средства бюджета района. | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 6 | -Нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район п.Кинельский ул.Рабочая, д.4 А; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район п.Комсомольский ул.Комсомольская, д.22; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район с.Богдановка ул.Конычева, д.12 А | Ремонт пищеблоков | 2000,0 - средства бюджета района. | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 7. | Проектирование и строительство детского сада на 120 мест в с. Георгиевка. | Новое строительство | 1 315,400 - средства бюджета района; 24 992,520 – средства областного бюджета. | 31.12.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 8. | Реконструкция здания детского сада в с. Бобровка с увеличением мощности на 25 мест. | Строительство пристроя к имеющемуся зданию | 1000,0 – средства бюджета района; 19000,0 – средства областного бюджета | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 9. | Ремонт здания детского сада в с.Бузаевка | Ремонт помещений | 2700,0 – средства бюджета района; | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 10. | Ремонт здания детского сада в с. Сколково | Ремонт пищеблока, ремонт помещений, ремонт крыши | 2800,0 – средства бюджета района; | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| 11. | Ремонт здания детского сада в с. Георгиевка | Замена окон | 500,0 – средства бюджета района; | 1.09.13 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |

ИТОГО: 68 807,92 тыс. рублей (шестьдесят восемь миллионов  восемьсот семь  тысяч девяносто два рубля).