Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от_29.07.2013 г. № 1217

г. Кинель

Об утверждении отчёта о ходе реализации «Программы по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы» за 1-е полугодие 2013 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский №928 от 27.06.2011 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации «Программы по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы» за 1-е полугодие 2013 года (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального района Кинельский          	                          Н.В. Абашин

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» -1 экз.

Приложение №1

ОТЧЁТ

о ходе реализации «Программы по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы» за 1-е полугодие 2013 года

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Общий объём финансирования на 2013 год, тыс.руб. | Ход реализации Программы за 1-е полугодие 2013 года, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях | 265,0 |  | - |  |  |
| 1.2. | Приобретение контейнеров вместимостью 0,75 м3 для установки на контейнерных площадках в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях | 68,0 |  | - |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 333,0 |  | - |  |  |
| Задача 2: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка мусоровоза КамАЗ для организации транспортировки твердых бытовых отходов на полигоны из всех населённых пунктов муниципального района Кинельский | 2 469,0 |  | 2 469,0 |  |  |
| 2.2. | Приобретение контейнеров, вместимостью 0,75 м3, для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский | 348,9 |  | 348,9 |  |  |
| 2.3. | Рекогносцировочное обследование территории муниципального района Кинельский для выявления несанкционированных объектов размещения твёрдых бытовых отходов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 2 817,9 |  | 2817,9 |  |  |
|  | ИТОГО по программе на 2013 год: | 3 150,9 |  | 2817,9 |  |  |