УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы муниципального района Кинельский

от _________________ № __________

План мероприятий

по реализации приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

на территории муниципального района Кинельский Самарской области

на 2011-2013 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Стимулирование развития жилищного строительства 1.1. Реализация областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015г. (далее программа 1) |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования | Администрация муниципального района Кинельский, администрации с.п. | В течении 2011г. |
| 1.1.2. | Обеспечение принятия программ стимулирования развития жилищного строительства на 2011-2013 годы на территории муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский | В течении 2011-2013 годов |
| 1.1.3. | Проведение отбора юридических лиц на предоставление субсидий в рамках реализации программы 1 | Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Самарской области (по согласованию) | В течении 2011-2013 годов |
| 1.1.4. | Заключение соглашений (договоров) с юридическими лицами о реализации программы 1 | Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Самарской области (по согласованию), администрации с.п. | В течении 2011-2013 годов |
| 1.1.5. | Подготовка отчетов о реализации программы 1 | Администрации с.п. | В течении 2011-2013 годов |

1.2. Участие в реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

(далее подпрограмма 1)

| 1.2.1. | Обеспечение участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий в рамках реализации подпрограммы 1 | Администрации с.п. | В течении 2011-2013 годов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Определение объема средств, необходимых для софинансирование мероприятий подпрограммы 1 | Администрации с.п. | В течении 2011-2013 годов |
| 1.2.3. | Заключение соглашений (договоров) с государственным заказчиком подпрограммы 1 о реализации подпрограммы 1 на территории муниципального района Кинельский | Администрации с.п. | ежегодно |
| 1.2.4. | Подготовка отчетов о реализации подпрограммы 1 | Администрации с.п. | В сроки, установленные соглашением |

1.3. Реализация областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области

на 2010-2011 годы

(далее программа 2)

| 1.3.1. | Формирование перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилья | МУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский» | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Определение объема средств, необходимых для финансирования программы 2 | Администрации с.п. | 2011 год |
| 1.3.3. | Заключение соглашений (договоров) о предоставлении субсидий о реализации программы 2 | Администрации с.п. | 2011 год |
| 1.3.4. | Подготовка отчетов о реализации программы 2 | Администрации с.п. | В сроки, установленные действующим законодательством |

1.4. Реализация областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 год

(далее программа 3)

| 1.4.1. | Формирование перечня многоквартирных аварийных домов, в отношении которых планируется проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья на территории муниципального района Кинельский Самарской области | МУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский» | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2. | Определение объема средств областного бюджета, формируемых в т.ч. с учетом поступающих в областной бюджет средств фонда реформирования ЖКХ | Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Самарской области (по согласованию) | 2011 год |
| 1.4.3. | Заключение соглашений (договоров) о предоставлении субсидий на реализацию программы 3 | Администрации с.п. | 2011 год |
| 1.4.4. | Подготовка отчетов о реализации программы 3 в Фонд | Администрации с.п. | В сроки, установленные действующим законодательством |

1.5. Реализация областной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009-2013 годы

(далее программа 4)

| 1.5.1. | Строительство жилых домов, предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Администрации с.п. | 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.2. | Определение объема средств областного бюджета, необходимого для финансирования мероприятий программы 4 | Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Самарской области (по согласованию) | 2011-2013 годы |
| 1.5.3. | Заключение соглашений (договоров) о предоставлении субсидий на реализацию программы 4 | Администрации с.п. | 2011-2013 годы |
| 1.5.4. | Подготовка отчетов о реализации программы 4 | Администрации с.п. | В сроки, установленные действующим законодательством |

1.6. Передача земельных участков из федеральной собственности для целей жилищного и иного строительства

| 1.6.1. | Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков, расположенных на территории муниципального района Кинельский, находящихся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства | Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Самарской области (по согласованию), администрации с.п. | 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- | --- |

2. Энергоэффективность и ресурсосбережение

2.1. Стимулирование деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов – участников программы 1

| 2.1.1 | Проведение отбора юридических лиц на предоставление субсидий (в виде льготных условий предоставления земельных участков в аренду, оформления земельных участков и пр.) организациям – производителям строительных материалов (далее получатели) на цели создания новых производств и технологий жилищного строительства. | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Заключение соглашений (договоров) с получателями о предоставлении субсидий (в виде льготных условий) на стимулирование деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов | Администрация муниципального района Кинельский, получатели (по согласованию) | 2011-2013 годы |
| 2.1.3 | Подготовка отчетов о выполнении по стимулированию деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», получатели (по согласованию) | 2011-2013 годы |

3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

3.1 Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – подпрограмма 2)

| 3.1.1. | Ведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач подпрограммы 2 и вопросов по ее реализации | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. | Формирование списков молодых семей-участников подпрограммы 2, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 3.1.3. | Организация работы по проверке документов на соответствие требованиям о включении в число участников подпрограммы 2 | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 3.1.4. | Оказание консультационной и информационно-методологической помощи администрациям сельских поселений муниципального района Кинельский по вопросам реализации подпрограммы 2 | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 3.1.5. | Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 3.1.6. | Заключение соглашения (договора) с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области о предоставлении бюджетных средств на реализацию подпрограммы 2 | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 3.1.7. | Предоставление участникам подпрограммы 2 социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |

3.2. Взаимодействие с организациями в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории муниципального района Кинельский

Самарской области

| 3.2.1 | Взаимодействие с Самарским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе по вопросам рефинансирования ипотечных жилищных кредитов на территории муниципального района Кинельский Самарской области | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (по согласованию) | В течении 2011-2013 годов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов на территории муниципального района Кинельский Самарской области | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (по согласованию) | Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным |

4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством

4.1. Участие в реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

(далее – подпрограмма 3)

| 4.1.1. | Ведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач подпрограммы 3 и вопросов по ее реализации | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Формирование списков участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Администрация муниципального района Кинельский | В сроки, установленные действующим законодательством |
| 4.1.3. | Организация работы по выдаче государственных жилищных сертификатов гражданам – участникам подпрограммы 3 | Администрация муниципального района Кинельский | В течении двух месяцев с даты получения бланков государственных жилищных сертификатов |
| 4.1.4. | Подготовка отчетов о реализации подпрограммы 3 | Администрация муниципального района Кинельский | В сроки, установленные действующим законодательством |

4.2 Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан за счет  средств федерального бюджета, установленных федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О статусе военнослужащих»

| 4.2.1. | Формирование списков граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О статусе военнослужащих» | Администрация муниципального района Кинельский | В сроки, установленные действующим законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Заключение соглашений (договоров) с министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области о предоставлении и расходовании субвенций из федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» | Администрация муниципального района Кинельский (в соответствии с переданными государственными полномочиями) | В течение 2011-2013 годов |
| 4.2.3. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О статусе военнослужащих» | Администрация муниципального района Кинельский | В сроки, установленные действующим законодательством |

4.3. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных действующим законодательством, за счет средств областного бюджета

| 4.3.1. | Формирование списков отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района Кинельский Самарской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Администрация муниципального района Кинельский | В сроки, установленные действующим законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2. | Заключение соглашений (договоров) с министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области о предоставлении и расходовании субвенций из федерального и областного бюджетов, предусмотренных на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных действующим законодательством | Администрация муниципального района Кинельский (в соответствии с переданными государственными полномочиями) | В течение 2011-2013 годов |
| 4.3.3. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных действующим законодательством | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |

4.4. Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» (далее – программа 5)

| 4.4.1. | Ведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач программы 5 и вопросов по ее реализации | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.2. | Формирование списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 4.4.3. | Организация работы по проверке документов на соответствие требованиям о включении в число участников программы 5 | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 4.4.4. | Оказание консультационной и информационно-методологической помощи администрациям сельских поселений муниципального района Кинельский по вопросам реализации программы 5 | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 4.4.5. | Заключение соглашения (договора) с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области о предоставлении субсидий на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| 4.4.6. | Организация работы по выдаче свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Администрация муниципального района Кинельский | В сроки, установленные действующим законодательством |
| 4.4.7. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий программы 5 | Администрация муниципального района Кинельский | В сроки, установленные действующим законодательством |

5. Повышение качества коммунальной инфраструктуры

5.1. Участие в реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – подпрограмма 4)

| 5.1.1 | Подготовка перечня объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета, в рамках подпрограммы 4 | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | Определение объема средств местного бюджета, необходимого для софинансирования мероприятий подпрограммы 4 | Администрация муниципального района Кинельский | 2011-2013 годы |
| 5.1.3 | Разработка и предоставление государственному заказчику подпрограммы заявок на участие в подпрограмме 4 | Администрация муниципального района Кинельский | 2011-2013 годы |
| 5.1.4 | Заключение соглашений (договоров) с государственным заказчиком подпрограммы о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 4 | Администрация муниципального района Кинельский | 2011-2013 годы |
| 5.1.5 | Заключение соглашений (договоров) с администрациями сельских поселений Кинельского района о реализации мероприятий подпрограммы 4 | Администрация муниципального района Кинельский, администрации сельских поселений | 2011-2013 годы |
| 5.1.6 | Подготовка отчетов о реализации подпрограммы для предоставления государственному заказчику подпрограммы 4 | Администрация муниципального района Кинельский, администрации сельских поселений | В сроки, установленные соглашениями (договорами) |

6. Организационные и иные мероприятия в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории муниципального района Кинельский Самарской области

| 6.1. | Развитие автоматизированной системы информационной поддержки реализации национального проекта на территории муниципального района Кинельский Самарской области | Администрация муниципального района Кинельский | В течение 2011-2013 годов |
| --- | --- | --- | --- |