Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  31.12.2013 г. № 2392

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении муниципального

краткосрочного плана

капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

муниципального района

Кинельский  Самарской области

на 2014 год»

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2014год».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  (М.М. Кручинина).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального  района  Кинельский         Н.В. Абашин

Алейников 21333

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.; главам сельских поселений-12 экз.

Таблица 1

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| Код МКД | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонта крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройства выходов на кровлю |  | Утепления и ремонта фасада |  | Ремонта фундамента многоквартирного дома |  |
|  |  | Руб. | Руб. | Ед. | Руб. | Кв.м | Руб. | Кв. м. | Руб. | Кв.м. | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Р11-76 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.3 | 993788,57 |  |  |  | 599 | 993788,57 |  |  |  |  |
| Р11-77 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.5 | 952205,35 |  |  |  | 590,2 | 952205,35 |  |  |  |  |
| Р11-110 | с. Георгиевка ул. Специалистов д.21 | 1163185,74 |  |  |  | 557 | 1163185,74 |  |  |  |  |
| Р11-111 | с. Георгиевка ул. Специалистов д.23 | 1163185,74 |  |  |  | 557 | 1163185,74 |  |  |  |  |
| Р11-41 | пос. Комсомольский ул. Комсомольская д.7 | 1320455,55 |  |  |  | 700 | 1320455,55 |  |  |  |  |
| Р11-199 | с. Чубовка ул. Юбилейная д.7 | 1339884,44 |  |  |  | 816,86 | 1339884,44 |  |  |  |  |

Приложение 2

к региональной программе

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский

Самарской области

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  муниципального района Кинельский Самарской области

таблица 1.

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Код МКД | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | В т.ч. площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего | Количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ /услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | чел. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. | Руб./м2 | Руб./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Р11-76 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.3 | 1966 | - | панельные | 2 | 2 | 741,1 | 659,5 | 38 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 993 788,57 | 1340,96 |  |
| Р11-77 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.5 | 1966 | - | панельные | 2 | 2 | 711,9 | 658,5 | 37 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 952 205,35 | 1337,55 |  |
| Р11-110 | с. Георгиевка ул. Специалистов д.21 | 1970 | - | блочные | 2 | 2 | 809,7 | 749 | 45 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1163 185,74 | 1436,56 |  |
| Р11-111 | с. Георгиевка ул. Специалистов д.23 | 1975 | - | блочные | 2 | 2 | 804,2 | 746,2 | 43 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1163 185,74 | 1446,38 |  |
| Р11-41 | пос. Комсомольский ул. Комсомольская д.7 | 1958 | - | панельные | 2 | 2 | 723,6 | 742,8 | 26 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1320 455,55 | 1824,84 |  |
| Р11-199 | с. Чубовка ул. Юбилейная д.7 | 1968 | - | кирпичные | 2 | 2 | 791,4 | 691 | 25 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1339 884,44 | 1693,055 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 МКД |  |  |  |  | 2 | 2 | 4581,9 | 4247 | 214 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 6 932 705 ,39 | 1513,06 |  |