| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 12 марта 2014 | г. | № | 396 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы за 2013 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - Н.В. Абашин |
| --- | --- | --- |

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы района по экономике |  | А.В. Есипов |
| Руководитель Управления финансами |  | А.В. Богданов |
| Начальник юридического отдела |  | Т.Л. Силантьева |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский №396 от 12 марта 2014 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, сохранение стабильной экологической обстановки в районе.

Задачи:

- Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения.

- Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение  текущего негативного воздействия на окружающую среду.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природопользования муниципального района Кинельский» является ответственным исполнителем по муниципальной программе природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы.

Муниципальная программа природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы (далее – муниципальная программа, программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 октября 2012 г. № 1643.

Основные результаты, достигнутые за 2013 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды | Снизился уровень загрязнения окружающей среды за счет проведенных мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального района Кинельский. Так, за 2013 год было ликвидировано 15 несанкционированных объектов размещения отходов, проведена уборка мусора на общей площади более 400 га, выполнены работы по очистке русел рек Падовка и Сарбай от завалов древесины, высажено более 3000 саженцев деревьев и кустарников, с помощью самоходной плавающей платформы «ТРУКСОР-4700» на 9 озерах были проведены работы по скашиванию водной растительности и очистке донных отложений. |
| 2. | Повышение уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы | В 2013 году повышению уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы способствовало проведение фотовыставки «С любовью к природе», издание книги «Мое Междуречье», а также участие в региональной выставке «ЭкоЛидеры Самарской области». |
| 3. | Повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительного и гуманного отношения к окружающей среде | В 2013 году повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительному и гуманному отношению к окружающей среде способствовали занятия в экологическом классе, расположенном в пос. Формальный, а также проведение районных экологических конкурсов детских рисунков, сочинений, фотографий, рефератов, посвященных проблемам сохранения окружающей среды, экологических слетов, викторин, экскурсий и т.д., организатором которых является МБУ «Управление природопользования». |
| 4. | Обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения | В течение 2013 года до жителей муниципального района Кинельский доводилась информация по экологической тематике путем размещения статей в средствах массовой информации. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество мероприятий, способствующих формированию у всех слоёв населения, прежде всего у молодёжи, эко-логически ответственно-го мировоззрения | ед. | 30 | 39 | 1,3 | Отчеты о проведенных мероприятиях. |
|  | Количество материалов экологической направленности, опубликованных в средствах массовой информации, а так же сведений о проведении тематических мероприятий | ед. | 10 | 26 | 2,6 | Газета «Живая вода», журнал «Самара и Губерния», газета «Междуречье» |
|  | Количество граждан и общественных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | ед. | 120 | 120 | 1 | Протоколы общественных обсуждений |
|  | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия | ед. | 12 | 15 | 1,25 | Газета «Междуречье» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,54 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) За 2013 год в рамках выполнения задачи по формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Организация проведения и обеспечение экологических слетов, соревнований и т.д.

В течение 2013 года МБУ «Управление природопользования» были организованы и проведены экологические слеты, конкурсы, викторины, экскурсии и т.д., в которых приняли участие 1084 человека, в том числе:

  - «Отходы это ресурсы»

  - «День воды»

  - «Экологическая эстафета»

  - «Вода -  источник жизни»

  - «День Земли»

  - «Изменение климата: вызов всему человечеству»

  - «Экологический десант»

  - «Животные родного края»

  - «Лето юного натуралиста»

  - «В мире животных»

  - «Краски осени»

  - «Эко коллаж»

  - «Новогодние приключения»

  - слет юных экологов «Экотропы 2013»

  - региональный экологический карнавал «РаДуГа»

  - экскурсия в Жигулевский государственный заповедник

  - экскурсия в Ботанический сад

  - «Экологический серпантин 2013».

- Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий.

В течение 2013 года в экологическом классе, расположенном в п. Формальный, специалистами МБУ «Управление природопользования» были проведены эколого-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на поддержку инициативы учащихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности. Всего в экологическом классе было проведено 34 занятия, которые посетили 497 учащихся школ муниципального района Кинельский в возрасте от 7 до 16 лет. Кроме того, в экологическом  классе были проведены торжественные церемонии награждения победителей и участников районных экологических конкурсов.

В целях повышения ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы в 2013 году была организована выставка «С любовью к природе», которую посетили 1115 человек.

В 2013 году МБУ «Управление природопользования» приняло участие в региональной выставке «ЭкоЛидеры Самарской области».

- Публикация статей по экологической тематике.

В средствах массовой информации были опубликованы статьи по экологической тематике, из них:

- газета «Живая вода» - 1 статья,

- журнал «Самара и Губерния» - 2 статьи,

- газета «Междуречье» - 23 статьи.

Также была издана книга «Мое Междуречье» в количестве 330 экземпляров.

2) В 2013 году в рамках выполнения задачи по обеспечению реализации экологических интересов населения района, предотвращения текущего негативного воздействия на окружающую среду были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду.

В газете «Междуречье» были опубликованы 15 статей по информированию населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду.

- Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района.

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 22.03.2006 г. № 94 МБУ «Управление природопользования» в 2013 году было организовано и проведено 8 общественных обсуждений, заказчиками которых являлись:

- Некоммерческое партнерство «Общественный институт экологической экспертизы» - 2,

- ООО «Средневолжская землеустроительная компания» - 6.

- Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования.

В соответствии с Положением о применении экологического аудита на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 04.04.2008 г. № 256  специалистами МБУ «Управление природопользования» в 2013 году был проведен экологический аудит 25 проектных материалов в сфере землепользования, из них:

- ОАО «ВолгоНИИгипрозем» - 10,

- ЗАО «АиаТАР» - 1,

- ОАО «Гипросвязь» - 1,

- ОАО «Уралтранснефтепродукт» - 1,

- ООО «НефтеСтройПроект» - 1,

- ООО «ПИ «Нефтегаз» - 1,

- ОАО «Оренбургнефть» - 1,

- ООО «Абрис» - 3,

- ООО «Средневолжская землеустроительная компания» - 6.

- Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством.

В весенне-осенний период 2013 года на территории муниципального района Кинельский были организованы и проведены месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий сельских поселений муниципального района Кинельский. В ходе проведенных мероприятий было вывезено 2678,35 тонн отходов, площадь уборки составила 401,83 га, участие приняло 13681 человек. Также была проведена акция «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия», участие в которой приняло 2110 человек, собрано 121 тонн отходов на площади 432500 кв.м.

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального района Кинельский (распоряжение администрации муниципального района Кинельский от 22.04.2013 г. № 353) и согласно Положению о конкурсе среди сельских поселений муниципального района Кинельский по проведению Дней защиты от экологической опасности МБУ «Управление природопользования» организован и проведен конкурс среди сельских поселений района. В конкурсе приняло участие 12 сельских поселений муниципального района Кинельский. По итогам конкурса сельское поселение Малая Малышевка заняло 1 место, сельское поселение Бобровка – 2 место, сельское поселение Красносамарское – 3 место.

- Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах.

С 10 июня 2013 года по 9 июля 2013 год в соответствии с распоряжением администрации муниципального района Кинельский был организован и проведен месячник по вырубке и очистке от сухостойных, ветровальных и поврежденных нежизнеспособных деревьев заброшенных и бесхозных лесополос, расположенных вдоль автомобильных дорог, на землях сельскохозяйственного назначения, не относящихся лесному фонду на территории муниципального района Кинельский. В ходе проведения месячника было убрано 1848 куб.м. сухостойных, ветровальных и поврежденных нежизнеспособных деревьев. Также была проведена санитарная рубка в защитных лесополосах в результате которой вырублено 437 куб.м. сухой древесины на площади 8,3 га.

В I и IV кварталах 2013 года были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия вдоль русел рек Падовка и Сарбай от завалов древесины и отдельно лежащих вывернутых с корнями деревьев.

- Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений.

В 2013 году были организована и проведена акция «Посади дерево». В ходе акции было закуплено и высажено 1594 саженца деревьев и кустарников. Также была организована и проведена акция «Живи, лес!» в результате которой на территории муниципального района Кинельский было высажено 3255 саженцев деревьев и кустарников, участие приняло 1617 человек.

- Обследование природоохранных объектов.

В 2013 году были проведены работы по обследованию подводной части гидротехнического сооружения – пруд на реке Грачевка. Также была проведена очистка 9 водных объектов, находящихся на территории муниципального района Кинельский.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в отчетном году, являются:

в области обследования природоохранных объектов:

- 9 гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, из них 8 являются бесхозяйными.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования Программы в 2013 году за счет средств  бюджета муниципального района Кинельский составляет 1128,4 тыс. рублей.

По итогам 2013 года расходы ответственного исполнителя муниципальной программы составили 975,0 тыс. рублей или 86,4 % от объема годовых бюджетных назначений. Из них:

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2013 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| Задача 1. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д. | 200,0 | 198,7 |
| 1.2. | Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий | 54,0 | 54,0 |
| 1.3. | Публикация статей по экологической тематике | 142,8 | 141,9 |
| Задача 2. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.2. | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.3. | Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.4. | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством, в том числе: | 731,6 | 580,4 |
| 2.4.1 | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах | 321,6 | 268,2 |
| 2.4.2 | Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений | 300,0 | 297,7 |
| 2.4.3 | Обследование природоохранных объектов | 110, 0 | 14,5 |
| ИТОГО: |  | 1128,4 | 975,0 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение наименование программы, паспорта прог-раммы, объема финансиро-вания | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 24.12.2013 г. №2288 | Действующий |
| 2. | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской обла-сти от 11.09.2013 г. №1497 | Утратил силу |
| 3. | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 22.08.2013 г. № 1406 | Утратил силу |
| 4. | Изменение объема финан-сирования. | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 23.04.2013 г. №623 | Утратил силу |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2013 года не в полной мере реализованы следующие мероприятия:

- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах.

- обследование природоохранных объектов.

При этом следует отметить, что основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2013 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 86,4 %, а значение показателя эффективности реализации муниципальной программы – 178,8 %.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.