Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 18.03.2014 г.  №  428

г.Кинель

[Об утверждении муниципальной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»]

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 21.06.2013 г. № 60-ГД  «О  системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области,  Уставом муниципального района Кинельский администрация муниципального района Кинельский   ПОСТАНОВЛЕТ:

- Утвердить прилагаемую  муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье»

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы района  (М.М. Кручинина).

Глава муниципального  района  Кинельский     Н.В. Абашин

Заречин С.В. 21333

Рассылка: прокуратура-1 экз., МБУ ИЦ

«Междуречье»- 1 экз., МБУ «Управление строительства и ЖКХ»-1 экз.

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от 18.03.2014 г.  № 428

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ          -муниципальная  программа капитального ремонта

МУНИЦИПАЛЬНОЙ        общего имущества в многоквартирных домах,

ПРОГРАММЫ                   расположенных на территории муниципального района

Кинельский Самарской области

ДАТА  ПРИНЯТИЯ            - Распоряжение главы муниципального

РЕШЕНИЯ О                        района Кинельский  от 27.02.14 г. № 208

РАЗРАБОТКЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ        -администрация муниципального района Кинельский

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

СОИСПОЛНИТЕЛИ       - МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ

И УЧАСТНИКИ                 Кинельского района»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ                                  Улучшение технического состояния многоквартирных

МУНИЦИПАЛЬНОЙ        домов, расположенных на территории муниципального

ПРОГРАММЫ                    района Кинельский Самарской области, за исключением

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

ЗАДАЧИ                         -  эффективное планирование и организация своевременного
МУНИЦИПАЛЬНОЙ       проведения капитального ремонта общего имущества в

ПРОГРАММЫ                   многоквартирных домах, расположенных на территории

муниципального района Кинельский Самарской области,

за исключением домов, признанных аварийными и подле-

жащих сносу

ПОКАЗАТЕЛИ                -количество многоквартирных домов, в которых проведены
(ИНДИКАТОРЫ)             первоочередные виды работ по капитальному ремонту
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

СРОКИ И ЭТАПЫ            2014 -2018 год -1 этап
РЕАЛИЗАЦИИ                  2019-2021 год – 2 этап
МУНИЦИПАЛЬНОЙ       2022-2043 год – 3 этап
ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ           - проведение своевременного капитального ремонта общего
РЕЗУЛЬТАТЫ               имущества во всех многоквартирных домах,
РЕАЛИЗАЦИИ               расположенных на территории муниципального района

ПРОГРАММЫ               Кинельский Самарской области, за исключением домов,

признанных аварийными и подлежащих сносу;

создание безопасных и благоприятных условий проживания

граждан  на территории муниципального района Кинельский

Самарской области

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в муниципальном районе Кинельский Самарской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда- многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и капитального ремонта домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические- с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

II. Приоритеты и цели Программы

Целью Программы является:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 202 многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский, рассчитана на проведение первоочередных видов капитального ремонта.

1 этап    с 2014 года по 2018 год включительно.

2-й этап с 2019 года по 2021 год включительно

3-й этап с 2022 года по 2043 год включительно.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя:

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло, газо, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт фундамента многоквартирного дома.

Очередность проведения первоочередных видов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального района Кинельский Самарской области приведена в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

IV. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании её реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь периоде реализации.

При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 и менее или равной 100 процентов эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении менее 80 процентов– низкой.

Показателем (индикатором) Программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту. Значения показателя (индикатора) Программы, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Порядок актуализации Программы

Основанием для актуализации Программы могут являться:

Выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы ( в Программу);

Изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных( исключенных) в Программу (из программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающее сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется  актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год. Форма муниципального краткосрочного плана реализации Программы, приведена в таблицах 1 и 2 Приложения 2 к настоящей Программе. Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план.

V.  Описание мер правового регулирования, направленных на достижение целей муниципальной программы

При формировании и корректировке мероприятий  Программы,

по мере выявления или возникновения  вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и выносит их на рассмотрение администрации муниципального района Кинельский. 
При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости соисполнители Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

VI. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Реализация муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский будет осуществляться за счет денежных средств собственников жилых помещений,  сформированных на специальном счете Регионального оператора, состоящие из ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Собственники жилых помещений на общем собрании, самостоятельно выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора.

В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта	на 2014 год, утвержденный Постановлением главы муниципального района Кинельский от 31.12.2013г. № 2392 сметная стоимость капитального ремонта первоочередных видов работ  в  шести  многоквартирных домах составляет  6 932 705,39 рублей.

Приложение  №1 к  Постановлению от _______

№

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального района Кинельский.

| № п/п | Код МКД | Почтовый адрес многоквартирного дома | Плановый год начала проведения работ по капитальному ремонту | Первоочередные виды работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| 1 | Р11-1 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 11 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений. |
| 2 | Р11-2 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 13 | 2017 | Ремонт крыши |
| 3 | Р11-3 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 15 | 2019 | Ремонт крыши |
| 4 | Р11-4 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 17 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений. |
| 5 | Р11-5 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 19 | 2018 | Ремонт крыши |
| 6 | Р11-6 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 21 | 2019 | Ремонт крыши |
| 7 | Р11-7 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 23 | 2019 | Ремонт крыши |
| 8 | Р11-8 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 25 | 2022 | Ремонт крыши |
| 9 | Р11-9 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 27 | 2022 | Ремонт крыши |
| 10 | Р11-10 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 29 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений. |
| 11 | Р11-11 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 2014 | Ремонт крыши |
| 12 | Р11-12 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 31 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений. |
| 13 | Р11-13 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 9 | 2016 | Ремонт крыши |
| 14 | Р11-14 | Кинельский район, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 5 | 2014 | Ремонт крыши |
| 15 | Р11-15 | Кинельский район, с. Бобровка, ул. Степная, д. 9 | 2019 | Ремонт крыши |
| 16 | Р11-16 | Кинельский район, п. Формальный, ул. Озерная, д. 64 | 2021 | Ремонт крыши |
| 17 | Р11-17 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 11 | 2027 | Ремонт подвальных помещений |
| 18 | Р11-18 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 13 | 2022 | Утепление и ремонт фасада |
| 19 | Р11-19 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 14 | 2024 | Утепление и ремонт фасада |
| 20 | Р11-20 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Конычева, д. 16 | 2023 | Ремонт крыши |
| 21 | Р11-21 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Октябрьская, д.19 | 2022 | Ремонт крыши |
| 22 | Р11-22 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Октябрьская, д. 20 | 2022 | Ремонт крыши |
| 23 | Р11-23 | Кинельский район с. Богдановка, ул. Октябрьская, д. 22 | 2022 | Утепление и ремонт фасада |
| 24 | Р11-24 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 43 | 2023 | Утепление и ремонт фасада |
| 25 | Р11-25 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 45 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 26 | Р11-26 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 46 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 27 | Р11-27 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 50 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 28 | Р11-28 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Нефтяников, д. 51 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 29 | Р11-29 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Специалистов, д. 21 | 2014 | Ремонт крыши |
| 30 | Р11-30 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Специалистов, д. 23 | 2014 | Ремонт крыши |
| 31 | Р11-31 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Специалистов, д. 24 | 2015 | Ремонт крыши |
| 32 | Р11-32 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Специалистов, д. 25 | 2015 | Ремонт крыши |
| 33 | Р11-33 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Специалистов, д. 26 | 2016 | Ремонт крыши |
| 34 | Р11-34 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Строителей, д.12 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 35 | Р11-35 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Школьная, д. 1 | 2018 | Ремонт крыши |
| 36 | Р11-36 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Школьная, д. 11 | 2019 | Ремонт крыши |
| 37 | Р11-37 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Школьная, д. 3 | 2019 | Ремонт крыши |
| 38 | Р11-38 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Школьная, д. 5 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 39 | Р11-39 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Школьная, д. 7 | 2019 | Ремонт крыши |
| 40 | Р11-40 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Школьная, д. 9 | 2019 | Ремонт крыши |
| 41 | Р11-41 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 1 | 2019 | Ремонт крыши |
| 42 | Р11-42 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 10 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 43 | Р11-43 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 2019 | Ремонт крыши |
| 44 | Р11-44 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 4 | 2023 | Ремонт крыши |
| 45 | Р11-45 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 5 | 2019 | Ремонт крыши |
| 46 | Р11-46 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 7 | 2017 | Ремонт крыши |
| 47 | Р11-47 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 8 | 2023 | Ремонт крыши |
| 48 | Р11-48 | Кинельский район с. Георгиевка, ул. Юбилейная, д. 9 | 2023 | Ремонт крыши |
| 49 | Р11-49 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.10 | 2021 | Ремонт крыши |
| 50 | Р11-50 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.6 | 2021 | Ремонт крыши |
| 51 | Р11-51 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.7 | 2021 | Ремонт крыши |
| 52 | Р11-52 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.8 | 2021 | Ремонт крыши |
| 53 | Р11-53 | Кинельский район с. Домашка, ул. Братьев Летовых, д.9 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 54 | Р11-54 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 1 | 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 55 | Р11-55 | Кинельский район с. Домашка, ул. Мельничная, д. 2 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, тепло-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений |
| 56 | Р11-56 | Кинельский район с. Домашка, ул. Домашкинская д. 1 | 2021 | Ремонт крыши |
| 57 | Р11-57 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.16 | 2021 | Ремонт крыши |
| 58 | Р11-58 | Кинельский район с. Домашка, ул. Садовая, д.18 | 2021 | Ремонт крыши |
| 59 | Р11-59 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Набережная, д.26 | 2020 | Ремонт крыши |
| 60 | Р11-60 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Набережная, д.28 | 2024 | Ремонт крыши |
| 61 | Р11-61 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Набережная, д.30 | 2025 | Утепление и ремонт фасада |
| 62 | Р11-62 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Набережная, д.41 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 63 | Р11-63 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Рабочая, д.1 | 2019 | Ремонт крыши |
| 64 | Р11-64 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Рабочая, д.2 | 2021 | Ремонт крыши |
| 65 | Р11-65 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Рабочая, д.3 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 66 | Р11-66 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Рабочая, д.3а | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 67 | Р11-67 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Транспортная, д.1 | 2020 | Ремонт крыши |
| 68 | Р11-68 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Транспортная, д.3 | 2022 | Ремонт крыши |
| 69 | Р11-69 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Транспортная, д.5 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 70 | Р11-70 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Южная, д.16 | 2024 | Ремонт крыши |
| 71 | Р11-71 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Южная, д.18 | 2019 | Ремонт крыши |
| 72 | Р11-72 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Южная, д.20 | 2019 | Ремонт крыши |
| 73 | Р11-73 | Кинельский район п. Кинельский, ул. Южная, д.22 | 2020 | Ремонт крыши |
| 74 | Р11-74 | Кинельский район п. Угорье, ул. Школьная, д.1 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 75 | Р11-75 | Кинельский район п. Угорье, ул. Школьная, д.1а | 2022 | Ремонт крыши |
| 76 | Р11-76 | Кинельский район п. Угорье, ул. Школьная, д.30 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 77 | Р11-77 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.3 | 2019 | Ремонт крыши |
| 78 | Р11-78 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.5 | 2019 | Ремонт крыши |
| 79 | Р11-79 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.7 | 2019 | Ремонт крыши |
| 80 | Р11-80 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Аксенова, д.9 | 2019 | Ремонт крыши |
| 81 | Р11-81 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.1 | 2015 | Ремонт крыши |
| 82 | Р11-82 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.10 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 83 | Р11-83 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.11 | 2020 | Ремонт крыши |
| 84 | Р11-84 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.12 | 2020 | Ремонт крыши |
| 85 | Р11-85 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.13 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 86 | Р11-86 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.14 | 2020 | Ремонт крыши |
| 87 | Р11-87 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.15 | 2020 | Ремонт крыши |
| 88 | Р11-88 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.2 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 89 | Р11-89 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.3 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 90 | Р11-90 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.4 | 2015 | Ремонт крыши |
| 91 | Р11-91 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.5 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 92 | Р11-92 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.6 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 93 | Р11-93 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.7 | 2014 | Ремонт крыши |
| 94 | Р11-94 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.8 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 95 | Р11-95 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д.9 | 2020 | Ремонт крыши |
| 96 | Р11-96 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.1 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 97 | Р11-97 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.10 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 98 | Р11-98 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.11 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 99 | Р11-99 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.12 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 100 | Р11-100 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.13 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 101 | Р11-101 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.14 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 102 | Р11-102 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.17 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 103 | Р11-103 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.19 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 104 | Р11-104 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д. 2 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 105 | Р11-105 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.20 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 106 | Р11-106 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.3 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 107 | Р11-107 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.4 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 108 | Р11-108 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.5 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 109 | Р11-109 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.6 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 110 | Р11-110 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.7 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 111 | Р11-111 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.8 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 112 | Р11-112 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.8а | 2021 | Ремонт крыши |
| 113 | Р11-113 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Молодежная, д.9 | 2024 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 114 | Р11-114 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.12 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 115 | Р11-115 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.14 | 2022 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 116 | Р11-116 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.2 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 117 | Р11-117 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. Садовая, д.7а | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 118 | Р11-118 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.10 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 119 | Р11-119 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.11 | 2016 | Ремонт крыши |
| 120 | Р11-120 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.11а | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 121 | Р11-121 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.12 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 122 | Р11-122 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.13 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 123 | Р11-123 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.13а | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 124 | Р11-124 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.14 | 2017 | Ремонт крыши |
| 125 | Р11-125 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 2018 | Ремонт крыши |
| 126 | Р11-126 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д.15а | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 127 | Р11-127 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 128 | Р11-128 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 129 | Р11-129 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 130 | Р11-130 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д. 7а | 2016 | Ремонт крыши |
| 131 | Р11-131 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 132 | Р11-132 | Кинельский район п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 133 | Р11-133 | Кинельский район с. Павловка, ул. Центральная, д.2 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 134 | Р11-134 | Кинельский район с. Павловка, ул. Центральная, д.30 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 135 | Р11-135 | Кинельский район с. Павловка, ул. Центральная, д.4 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 136 | Р11-136 | Кинельский район с. Покровка, ул. Центральная, д.102 | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 137 | Р11-137 | Кинельский район с. Филипповка, ул. Рабочая, д.1 | 2020 | Ремонт крыши |
| 138 | Р11-138 | Кинельский район с. Филипповка, ул. Рабочая, д.2 | 2020 | Ремонт крыши |
| 139 | Р11-139 | Кинельский район с. Филипповка, ул. Рабочая, д.3 | 2021 | Ремонт крыши |
| 140 | Р11-140 | Кинельский район с. Филипповка, ул. Рабочая, д.4 | 2021 | Ремонт крыши |
| 141 | Р11-141 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.11 | 2025 | Ремонт крыши |
| 142 | Р11-142 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.5 | 2021 | Ремонт крыши |
| 143 | Р11-143 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.7 | 2021 | Ремонт крыши |
| 144 | Р11-144 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.9 | 2021 | Ремонт крыши |
| 145 | Р11-145 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Самарская, д.11 | 2021 | Ремонт крыши |
| 146 | Р11-146 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Самарская, д.28 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 147 | Р11-147 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.1 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 148 | Р11-148 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.10 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 149 | Р11-149 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.11 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 150 | Р11-150 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.12 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 151 | Р11-151 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.2 | 2017 | Ремонт крыши |
| 152 | Р11-152 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.3 | 2021 | Ремонт крыши |
| 153 | Р11-153 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.4 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 154 | Р11-154 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.5 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 155 | Р11-155 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.6 | 2025 | Утепление и ремонт фасада |
| 156 | Р11-156 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.7 | 2025 | Утепление и ремонт фасада |
| 157 | Р11-157 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.8 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 158 | Р11-158 | Кинельский район с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, д.9 | 2025 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 159 | Р11-159 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Советская, д.26 | 2025 | Утепление и ремонт фасада |
| 160 | Р11-160 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Советская, д.27а | 2026 | Утепление и ремонт фасада |
| 161 | Р11-161 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.16 | 2026 | Утепление и ремонт фасада |
| 162 | Р11-162 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.17 | 2026 | Утепление и ремонт фасада |
| 163 | Р11-163 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.33 | 2026 | Утепление и ремонт фасада |
| 164 | Р11-164 | Кинельский район с. Новый Сарбай, ул. Школьная, д.34 | 2026 | Утепление и ремонт фасада |
| 165 | Р11-165 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.1 | 2027 | Утепление и ремонт фасада |
| 166 | Р11-166 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.15 | 2027 | Утепление и ремонт фасада |
| 167 | Р11-167 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.16 | 2027 | Утепление и ремонт фасада |
| 168 | Р11-168 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.17 | 2027 | Утепление и ремонт фасада |
| 169 | Р11-169 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.18 | 2027 | Утепление и ремонт фасада |
| 170 | Р11-170 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.2 | 2027 | Утепление и ремонт фасада |
| 171 | Р11-171 | Кинельский район с. Бузаевка, ул. 26 Партсъезда, д.20 | 2027 | Утепление и ремонт фасада |
| 172 | Р11-172 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.1 | 2021 | Ремонт крыши |
| 173 | Р11-173 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.2 | 2021 | Ремонт крыши |
| 174 | Р11-174 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.4 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 175 | Р11-175 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.5 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 176 | Р11-176 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.6 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 177 | Р11-177 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.7 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 178 | Р11-178 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.8 | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |
| 179 | Р11-179 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.9 | 2027 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 180 | Р11-180 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.10 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 181 | Р11-181 | Кинельский район с.Чубовка ул.Полевая, д.11 | 2015 | Ремонт крыши |
| 182 | Р11-182 | Кинельский район с.Чубовка ул.Советская, д.48 | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 183 | Р11-183 | Кинельский район с.Чубовка ул.Чапаевская, д.6 | 2020 | Ремонт крыши |
| 184 | Р11-184 | Кинельский район с.Чубовка ул.Комсомольская, д.1 | 2020 | Ремонт крыши |
| 185 | Р11-185 | Кинельский район с.Чубовка ул.Комсомольская, д.10 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 186 | Р11-186 | Кинельский район с.Чубовка ул.Нефтяников, д.4 | 2020 | Ремонт крыши |
| 187 | Р11-187 | Кинельский район с.Чубовка ул.Нефтяников, д.6 | 2020 | Ремонт крыши |
| 188 | Р11-188 | Кинельский район с.Чубовка ул.Нефтяников, д.8 | 2020 | Ремонт крыши |
| 189 | Р11-189 | Кинельский район с.Чубовка ул.Пионерская, д.8 | 2021 | Ремонт крыши |
| 190 | Р11-190 | Кинельский район с.Чубовка ул.Пионерская д.10 | 2020 | Ремонт крыши |
| 191 | Р11-191 | Кинельский район с.Чубовка ул.Пионерская д.17 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 192 | Р11-192 | Кинельский район с.Чубовка ул.Пионерская д.19 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 193 | Р11-193 | Кинельский район с.Чубовка ул.Пионерская д.21 | 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро- тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |
| 194 | Р11-194 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.1 | 2019 | Ремонт крыши |
| 195 | Р11-195 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.3 | 2024 | Ремонт крыши |
| 196 | Р11-196 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.5 | 2018 | Ремонт крыши |
| 197 | Р11-197 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.6 | 2019 | Ремонт крыши |
| 198 | Р11-198 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.7 | 2014 | Ремонт крыши |
| 199 | Р11-199 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.8 | 2018 | Ремонт крыши |
| 200 | Р11-200 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.9 | 2016 | Ремонт крыши |
| 201 | Р11-201 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.10 | 2019 | Ремонт крыши |
| 202 | Р11-203 | Кинельский район с.Чубовка ул.Юбилейная, д.11 | 2017 | Ремонт крыши |

| Приложение 2 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области |
| --- |
| Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программыкапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области |
| Таблица.1 |
| Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в 20____ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества. |
| Код МКД | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | В т.ч. площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего | Количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ /услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | чел. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. | Руб./м2 | Руб./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории муниципального района

Кинельский Самарской области

ПОКАЗАТЕЛЬ (ИНДИКАТОР) ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту | шт. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 13 | 12 | 13 | 17 | 14 | 17 |