Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  24.03.2014__№  486

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы «Энергосбережение

и  повышение энергетической эффективности

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2010-2014 годы » за 2013 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы» за 2013 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                             Н.В.Абашин

Ю.М.Алейников

21333

Отчет по исполнению

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ"

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на срок реализации программы.

за 2013 г.

Муниципальная    целевая    программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы" (далее Программа) разработана на основании Федерального закона "Об энергосбережении и повышение энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ  от 23 ноября  2009 года.

- Программа соответствует Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.

- Программа направлена на формирование механизмов муниципальной политики в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов.

- Мероприятия, которые были выполнены в 2013 году направлены на проведение энергетических обследований организаций бюджетной сферы, а также на сокращение потерь тепловой энергии.

- В сельских поселениях Алакаевка, Богдановка, Георгиевка, Кинельский, Новый Сарбай, Чубовка в школах и детском саду  были выполнены следующие мероприятия:

- Замена деревянных оконных и дверных блоков на стеклопакеты из ПВХ и мероприятия по утеплению тамбуров и входных дверей позволило сэкономить тепловую энергию в суммарном объеме 1448 Гкал, что составляет 30%от общего объема потребленной тепловой энергии, за счет уменьшения потерь через ограждающие конструкции зданий школ и детских садов за весь срок реализации программы. Замена системы отопления с установкой алюминиевых радиаторов позволит довести отопительные  характеристики зданий детских садов  до расчетно-нормативного значения. Мероприятия по установке приборов учета холодной воды и электроэнергии произведены во всех учреждениях бюджетной сферы Кинельского района.

Мероприятия по замене оконных блоков социальных объектов, энергетических обследований и ремонтных работ по замене отопления, осуществлены полностью за счет средств бюджета муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование бюджетных учреждений | Мероприятия | План (м2) | Факт (м2) | Экономия тепловой энергии (Гкал) | Освоение средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение Алакаевка | Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ | 453,36 | 453,36 | 124,4 | 2425,837 |
|  | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа с Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской обл. |  |  |  |  |  |
| 2 | Сельское поселение Богдановка | Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ Замена дверных блоков на стеклопакеты из ПВХ | 368,08 13,44 | 368,08 13,44 | 259,4 | 2242,232 |
|  | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа с Богдановка муниципального района Кинельский Самарской обасти |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельское поселение Новый Сарбай | Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ | 226,045 | 226,045 | 188 | 2462,478 |
|  | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа с Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 4 | Сельское поселение Чубовка | Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ | 142,915 | 142,915 | 264 | 1733,361 |
|  | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа с Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 5 | Сельское поселение Кинельский | Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ Замена дверных блоков на стеклопакеты из ПВХ | 178,0 4,25 | 178,0 4,25 | 157,8 | 2171,833 |
|  | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа п. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение ремонтных работ по улучшению отопления социальных объектов | Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ в СОШ с. Бобровка, Богдановка, Красносамарское, Аул Казахский, п.Октябрьский | 42,98 27,04 20,56 45,23 75,4 | 42,98 27,04 20,56 45,23 75,4 | 117,92 194,84 14,74 126,9 | 1471,2755 |
|  |  | Доведение циркуляции системы отопления до нормативного значения с последующей наладкой, замена участков систем отопления с большими отложениями в д/садах п. Кинельский с. Богдановка | 124 м.п. 98 м.п. | 124 м.п. 98 м.п. |  |  |
| 8 | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений СОШ и их структурных подразделений с. Парфеновка, с. Сколково, с.Бузаевка, с.Малая Малышевка, с.Покровка | составление энергетических паспортов | 11 | 11 |  | 400,00 |
|  | Итого заменено оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ общей площадью, м2 |  | 1579,61 | 1579,61 |  |  |
|  | Итого заменено дверных блоков на стеклопакеты из ПВХ общей площадью, м2 |  | 17,69 | 17,69 |  |  |
|  | Обследовано 11 бюджетных учреждений СОШ и их структурных подразделений, общей площадью м2 |  | 18319,8 | 18319,8 |  |  |
|  | Экономия тепловой энергии в результате выполнения мероприятий составила, Гкал |  |  |  | 1448 |  |
|  | Всего выполнено мероприятий на сумму, тыс.руб. |  |  |  |  | 12907,016 |

Директор МБУ «Управление строительства, архитектуры

и ЖКХ Кинельского района»                                                                                                        Алейников Ю.М.

Исполнитель: Демченко С.Н.