Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  17.12.2013 г. № 2212

г.Кинель

«Об утверждении районной

муниципальной  программы

«Ремонт и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский

на 2014-2016 годы».

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, Администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную муниципальную программу «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2016 годы».

2.   Настоящее постановление вступает в силу со  дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на   заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

Глава муниципального

района Кинельский                                                                     Н.В.Абашин

Болдов 21096

Приложение

к Постановлению главы

муниципального района Кинельский

№       от           20    года.

Муниципальный район Кинельский

Районная муниципальная программа

«Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский

на 2014-2016 годы».

2013 год

Паспорт программы.

| Наименование муниципальной программы | Районная муниципальная программа «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 1.10.2013 г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский. |
| Соисполнители муниципальной программы | ------------------------------------------------- |
| Участники муниципальной программы | Образовательные учреждения муниципального района Кинельский; Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области. |
| Цели муниципальной программы | – сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ; - проведение реконструкции зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский; - приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; - оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. |
| Показатели ( индикаторы) муниципальной программы | - доля объектов системы образования, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами, а также доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский. |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | В соответствии с Приложением 1 к Районной муниципальной программе «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2016 годы» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация программы рассчитана на 1 этап. Срок реализации программы - 2014-2016 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 4 500 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1 500 тыс. рублей; 2015 год – 1 500 тыс. рублей; 2016 год – 1 500 тыс. рублей; Из них: средства бюджета района – 4 500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам; - Увеличение количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; - Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям к энергосбережению; - увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, |

Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствия зданий школ и детских садов современным техническим требованиям, показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы.

Одним из основных направлений социальной политики в муниципальном районе Кинельский  является  создание условий для организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время в соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В настоящее время комплекс объектов системы  образования в муниципальном районе Кинельский представлен 16 зданиями дошкольных образовательных учреждений, 25 зданиями школ.

Подавляющее большинство зданий системы образования было построено более 30 лет назад. Несмотря на то, что ежегодно из бюджета муниципального района Кинельский выделяются средства на проведение текущих и капитальных ремонтов, оснащение зданий в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарными правилами,  потребность в  финансировании вышеуказанных мероприятий остается высокой. В отдельных зданиях детских садов, школах, спортивных залах температура воздуха в течение отопительного периода не соответствует требованиям санитарных правил. Имеют место аварийные ситуации на системах отопления, водоснабжения, канализации.

В большей части зданий системы образования необходимо проведение мероприятий по энергосбережению (ремонт систем отопления, установка пластиковых окон, дверей с теплоизоляцией и т.п.). Кроме того, на ряде объектов требуется проведение капитального ремонта как конструктивных элементов зданий, так и систем коммуникаций.

В свете вышеуказанной проблемы исключительную важность приобретает такое направление деятельности, как проведение капитального ремонта и реконструкции имеющихся  зданий и помещений с целью сохранения их эксплуатационных характеристик.

Реализация программных мероприятий позволит  более качественно решить следующие основные задачи:

обеспечить безаварийное функционирование объектов образования;

улучшить теплотехнические характеристики зданий системы образования;

создать комфортные условия для учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений м. р. Кинельский;

подготовить объекты образования к внедрению федеральных образовательных стандартов;

привести в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности здания и помещения  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

Наряду с этим реализация Программы позволит:

снизить социальную напряженность в районе, связанную с недостаточным количеством мест в ДОУ;

улучшить социально-экономические показатели муниципального района Кинельский вследствие внедрения энергосберегающих технологий, минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций на объектах образования.

Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере создания условий для развития общего образования, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния).

Основной целью Программы является  сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений    муниципального района  Кинельский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

- проведение   реконструкции    зданий  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Реализация Программы позволит добиться:

- Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;

- Увеличения количества  оснащенных современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям к энергосбережению;

-  Увеличения доли  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Сроки реализации программы – 2014- 2016 годы.

Предполагается проведение следующих работ:

- мониторинг текущего состояния зданий системы образования в муниципальном районе Кинельский;

- разработка  плана мероприятий по проведению капитальных ремонтов, реконструкции и оснащению оборудованием  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский ;

- создание системы мониторинга за ходом  реализации программы;

- проведение программных мероприятий;

- оценка полученных результатов.

Описание мер правового регулирования.

- Федеральный закон "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении";

- санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91;

- правила пожарной безопасности (ППБ 101–89);

- государственные строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

- государственные строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".

- Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы, позволяют охарактеризовать полноту достижения цели и задач Программы в предусмотренные сроки и включают следующие группы индикаторов:

индикаторы цели Программы, которые отражают конечный результат деятельности;

индикаторы задач Программы, которые отражают непосредственный результат.

Показатели результативности Программы характеризуют прогресс в достижении цели, решении задач Программы, реализации программных мероприятий.

Применяемые индикаторы основываются на уже существующих программах сбора информации. Источниками информации для расчета показателей результативности являются внутренняя отчетность Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области и  данные мониторинга. Показатели результативности отражают существо измеряемых характеристик, что обеспечивает однозначность их понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей за период реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

- Перечень программных мероприятий.

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, и исполнителей представлен в приложении N 2 к Программе.

- Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются  средства  в объеме 4 500 000 рублей, в том числе в 2014 году – 1 500 000  рублей, в 2015 году – 1 500 000 рублей, в 2016 году – 1 500 000 рублей (см. приложение N 2 к настоящей Программе).

Расчет объема денежных средств, выделяемых из бюджета  муниципального района, осуществляется с учетом:

предоставленных заявок от руководителей образовательных учреждений муниципального района;

среднерыночной стоимости соответствующих работ по реконструкции, капитальному ремонту и (или) оборудования;

существующей потребности муниципального образования в обеспечении детей местами в ДОУ;

соответствия здания или помещения системы  образования  санитарным правилам и нормам;

соответствия здания или помещения системы образования  строительным нормам и правилам;

соответствия здания или помещения системы образования  современным требованиям к энергосбережению;

существующей потребности в оснащении современным оборудованием здания или помещения системы  образования.

Методика комплексной

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция  зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2016 годы».

Реализация Программы принесет значительный дополнительный социально-экономический эффект,  вследствие внедрения энергосберегающих технологий, минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций на объектах образования.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации Программы станут:

- Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;

- Увеличение количества  оснащенных современным оборудованием зданий и помещений  образовательных учреждений муниципального района Кинельский;

- Увеличение количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям к энергосбережению;

- Увеличение доли  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:

R1 -  доля  зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский;

R2 - Доля  зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН.

Показатель R1 рассчитывается по формуле:

V1

R1 = -----,

K

где:

V1 – количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта;

K – общее количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

Показатель R2 рассчитывается по формуле:

V2

R2 = -----,

K

где:

V2 – количество зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН;

K - общее количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.

- Приложение N 1

к районной муниципальной программе

«Ремонт и реконструкция зданий

школ и детских садов, расположенных

на территории

муниципального района Кинельский

на 2014-2016 годы».

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2016 годы».

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик зданий системы образования , путем реконструкции, капитального ремонта и оснащения современным оборудованием (цель) . |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 48% - на 1.01.14, 52% - на 31.12.14. | 52% - на 1.01.15, 58% - на 31.12.15. | 58% - на 1.01.16, 65% - на 31.12.16. |
| 2 | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН. | % | 58% - на 1.01.14, 64% - на 31.12.14. | 64% - на 1.01.15, 70% - на 31.12.15. | 70% - на 1.01.16, 75% - на 31.12.16. |

- Приложение N 2

к районной муниципальной программе

" Ремонт и реконструкция зданий

школ и детских садов, расположенных

на территории

муниципального района Кинельский

на 2014-2016 годы».

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам , млн. руб. |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Ремонт спортивного зала нежилого здания школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 57. | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1000,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 2. | Ремонт пищеблока здания школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная. | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 500,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 3. | Ремонт цоколя и отмостки в нежилых зданиях школ, расположенных на территории сельских поселений: - Нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 57. - Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная. - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район п.Кинельский ул.Рабочая, д.4 А; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район с.Покровка ул.Центральная, д.120; - Нежилое здание-школа по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская, 8. | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 1500,0 - средства бюджета района. |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 4. | Ремонт системы водоснабжения, канализации в нежилом здании детского сада с.Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1500,0 - средства бюджета района. | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |

ИТОГО: 4 500 тыс. рублей (четыре миллиона пятьсот  тысяч рублей).